建设工程勘察合同

建筑安装工程勘察合同

建设单位：
　　合同编号：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　保密程度：
　　二００________年_____月______日订

建筑安装工程勘察合同

订立合同双方：
　　建设单位：___________________，以下简称甲方；
　　勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。

　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　一、工程地点及建设性质
__________________________________________________________________________________________。

　二、甲方的义务
　　１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
　　２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
　　３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
　　４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
　　５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

　三、乙方的义务
　　乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份（如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

　四、定金及勘察收费标准及拨付办法
　　１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
　　２． 属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的 工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收２０—４０％的勘察费。

　五、甲方违约责任
　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延； 因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

　六、乙方的违约责任
　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
　　２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

　七、纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　八、其它
_________________________________________________________________________________________。

　　本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。

建设单位（甲方）_________________________（公章）
代表人：___________________（盖章）
联系人：_____________________
通讯处：____________________
电话或电报：_____________________________
开户银行：_____________________
帐    号：_______________________
勘察单位（乙方）：______________（公章）
代表人：_______________________（盖章）
联系人：____________________
通  讯  处：__________________
电话或电报：____________________________________
开户银行：______________________________
帐    号：________________________
二００________年______月______日订

附： １、测量任务和质量要求表；
     ２、工程地质任务及质量要求表。


附 表 １．

测 量 任 务 和 质 量 要 求

| 工 程 名 称 |  | 工 程 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设 计 单 位 |  |
| 工 作 内 容 | 工 作 量 和 技 术 要 求 |  | 备 注 |

附 表 ２：

工 程 地 质 任 务 及 质 量 要 求

| 工程地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  |  |  | 设计负责人： |  |  |  |
| 勘察阶段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 或（代号） | 结构类型 | 层数及总高度 | 基础砌置深 度及标高 | 基础类型 | 总荷重 | 单位面积 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一，场地的地形图（附有旧址座标） 二，总平面布置图。 三，祥细的勘察技术要求（另附） 四，场地附近已有勘察资料 |