目录

第一章 建设工程施工公开招标程序	19

第1节 建设工程项目报建	23

第2节 审查建设单位资质	24

第3节 招标申请	24

第4节 资格预审文件、招标文件编制与送审	25

第5节 刊登资审通告、招标通告	31

第6节 资格预审	32

第7节 工程标底价格的编制	33

第8节 发放招标文件	36

第9节 勘察现场	36

第10节 投标预备会	37

第11节 投标文件的编制与递交	40

第12节 工程标底价格的报审	42

第13节 开标	43

第14节 评标	45

第15节 中标	50

第16节 合同签订	50

第17节 附件	51

1、 附件一：	51

2、 附件二：	53

3、 附件三：	56

4、 附件四：	57

5、 附件五：	60

6、 附件六：	66

第二章 建设工程施工公开招标招标文件	67

第1节 第一卷投标须知、合同条件及合同格式	69

1、 第一章投标须知	69

2、 第二章合同条件	90

3、 第三章合同协议条款	91

4、 第四章合同格式	135

第2节 第二卷技术规范	142

1、 第五章技术规范	143

第3节 第三卷投标文件	143

1、 第六章投标书及投标书附录	143

2、 第七章工程量清单与报价表	150

3、 第八章辅助资料表	158

4、 第九章资格审查表	166

第4节 第四卷图纸	172

1、 第十章图纸	172

第三章 建设工程施工邀请招标程序	172

第1节 建设工程项目报建	176

第2节 审查建设单位资质	177

第3节 招标申请	177

第4节 招标文件的编制与送审	178

第5节 发出投标邀请书	183

第6节 工程标底价格的编制	183

第7节 发放招标文件	187

第8节 勘察现场	187

第9节 投标预备会	188

第10节 投标文件的编制与递交	190

第11节 工程标底价格的报审	193

第12节 开标	194

第13节 评标	196

第14节 中标	198

第15节 合同签订	198

第16节 附件	199

第四章 建设工程施工邀请招标招标文件	212

第1节 第一卷投标须知、合同条件及合同格式	213

1、 第一章投标须知	213

2、 第二章合同条件	231

3、 第三章合同协议条款	231

4、 第四章合同格式	252

第2节 第二卷技术规范	259

1、 第五章技术规范	259

第3节 第三卷投标文件	259

1、 第六章投标书及投标书附录	260

2、 第七章工程量清单与报价表	266

3、 第八章辅助资料表	284

第4节 第四卷图纸	291

1、 第九章图纸	291

第五章 建设工程邀请议标程序	292

第1节 建设工程项目报建	293

第2节 审查建设单位资质	294

第3节 招标申请	295

第4节 招标文件的编制与送审	296

第5节 发出投标邀请书	301

第6节 发放招标文件	301

第7节 投标文件的编制与递交	302

第8节 开标、评标(议标)	304

第9节 中标	306

第10节 合同签订	307

第11节 附件	308

第六章 建设工程施工邀请议标招标文件	324

第1节 第一卷投标须知、合同条件及合同格式	326

1、 第一章投标须知	326

2、 第二章合同条件	337

3、 第三章合同协议条款	337

4、 第四章合同格式	354

第2节 第二卷技术规范	361

1、 第五章技术规范	361

第3节 第三卷投标文件	362

1、 第六章投标书及投标书附录	362

2、 第七章工程量清单与报价表	368

3、 第八章辅助资料表	376

第4节 第四卷图纸	383

1、 第九章图纸	384

第七章 建设工程施工招标工程标底	384

第1节 总则	385

第2节 标底价格编、审程序	387

第3节 标底价格编、审说明及附表	390

第4节 施工方案及现场条件	414

第八章 建设工程施工招标资格预审文件	417

第1节 资格预审须知	421

第2节 资格审查申请书	425

第3节 资格预审合格通知书	433

第九章 建设工程施工招标评标办法	434

第1节 评标机构	435

第2节 评标原则及程序	436

第3节 评审指标设置	438

第4节 评标方法	439

第十章 工程招标书模板	440

第1节 第一章：招标需知	440

1、 一、总则	440

2、 二、招标文件	442

3、 三、投标报价说明	444

4、 四、投标文件的编制	447

5、 五、投标文件的递交	453

6、 六、开标	455

7、 七、评标	457

8、 八、授予合同	459

第2节 第二章：合同条件	461

第3节 第三章：合同协议	461

第4节 第四章：合同格式	462

第5节 第五章：技术规范	462

第6节 第六章：投标书及投标书附录	464

1、 投标书	464

第7节 第七章：工程预算书	473

第8节 第八章：资质及相关资料	474

第9节 第九章：施工组织设计	479

第10节 第十章：图纸（略）	480

第11节 第十一章：评标办法	480

1、 附表1澄清、说明、补正事项纪要表	482

2、 附表2资格性检查表	483

3、 附表3符合性检查表	485

4、 附表4进入详细评审的投标人名单表	486

5、 附表6对招标文件的响应程度评分表	492

6、 附表7胜任程度及信誉评分表	494

7、 附表8投标报价评分表	497

8、 附表9权数取值表	499

9、 附表10标价比较表	500

10、 附表11经评审的投标人排序表	501

11、 附表12中标候选人表	502

12、 附表5施工组织设计评分表	502

第十一章 建筑施工招标文件范本	502

第1节 第一章投标须知	502

1、 一、总则	504

2、 二、招标文件	506

3、 三、投标报价	507

4、 四、投标文件的编制	508

5、 五、投标文件的递交	511

6、 六、开标	513

7、 七、评标	514

8、 八、授予合同	518

第2节 第二章合同	519

第3节 第三章计价规范和技术规范	543

第4节 第四章工程量清单	545

第5节 第五章图纸和技术资料	560

第6节 第六章投标文件	560

1、 二工程量清单报价	563

2、 三辅助资料表	591

3、 一投标函及投标函	599

建设部文件

建监[1996]577号

关于发布《建设工程施工招标文件范本》的通知

各省、自治区、直辖市建委（建设厅）各计划单列市建委，国务院有关部门建设司：

为进一步规范建设工程招标投标工作，提高招标投标的管理水平，我部编制了《建设工程施工招标文件范本》，该范本由《建设工程施工公开招标程序》、《建设工程施工公开招标招标文件》、《建设工程施工邀请招标程序》、《建设工程施工邀请招标招标文件》、《建设工程施工邀请议标程序》、《建设工程施工邀请议标招标文件》、《建设工程施工招标工程标底》、《建设工程施工招标资格预审文件》、《建设工程施工招标评标办法》组成，基本适用于各类土木建筑工程、线路管道和设备安装工程。现将示范文本印发给你们，请在本地区、本部门的建设工程招标中使用。由于招标文件与施工合同关系密切，建议各地把施工合同管理与招标投标管理结合起来。《建设工程施工招标文件范本》自1997年1月1日起施行，使用中有何问题和意见，请及时告我部建筑业司。

中华人民共和国建设部

一九九六年十一月八日

编写说明

一、编写《建设工程施工招标文件范本》的宗旨：

为规范我国建筑市场的交易行为，保证建设工程施工招标的公正性、竞争的公平性，维护建筑市场的正常秩序，本着与国际接轨的目的制定《建设工程施工招标文件范本》（以下简称《招标文件范本》）。

1、编写《建设工程施工招标文件范本》的目的：

《建设工程施工招标文件范本》的编写工作，主要是结合我国建筑市场的现实情况，吸收了国际招标程序中适用于我国情况的部分内容，而且还考虑到了建筑市场今后发展的需要。并着重考虑了我国建筑市场运行机制的现实状况，形成了既符合国际工程招标程序的惯例，又有适应于我国工程招标情况的特点。

2、编写《建设工程施工招标文件范本》参考的资料如下：

(1)建设部编写的《建设工程施工招标程序》(讨论稿)编写题纲。

(2)21个省市目前编制和执行的招标投标管理办法。

(3)财政部编写的《世界银行贷款项目招标采购文件范本》中的《世界银行贷款项目国内竞争性招标采购指南》。

(4)财政部编写的《世界银行贷款项目招标采购文件范本》(1992年，3月第1版)中的《土建工程国内竞争性招标文件范本》。

(5)菲迪克(FIDIC)条款。

(6)建设部《工程建设施工招标投标管理办法》(中华人民共和国建设部令第23号)。

(7)建设部制定的《工程建设项目报建管理办法》。

(8)建设部“关于印发《建设工程施工合同管理办法》的通知[建建(1993)78号]”

(9)国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》((Gf-91-0201)

二、《建设工程施工招标文件范本》的编写及使用说明：

本《招标文件范本》确定了建设工程施工招标的原则和程序，规范和指导工程建设施工招标的各个环节，对建设工程从“工程建设项目报建”开始，直到最后“合  同签订”的全过程进行了详细的规定。

l、《建设工程施工招标文件范本》组成：

《建设工程施工招标文件范本》组成包括：《建设工程施工公开招标程序》、《建设工程施工公开招标招标文件》、《建设工程施工邀请招标程序》、《建设工程施工邀请招标招标文件》、《建设工程施工邀请议标程序》、《建设工程施工邀请议标招标文件》、《建设工程施工招标工程标底》、《建设工程施工招标资格预审文件》、《建设工程施工招标评标办法》。

2、《建设工程施工招标文件范本》使用说明：

(1)对于结构复杂、工期较长且工程造价较高的大型工程，可进行资格预审，列出资格预审合格的投标单位“短名单”，然后向“短名单”中的投标单位发放招标文件。

对于工期较短，而且结构不太复杂的工程可采取资格后审。

(2)招标方式可采用公开招标、邀请招标、邀请议标。

对于采用邀请招标方式进行招标的工程项目，邀请的单位不得少于3家，最好控制在7家以内；采用邀请议标方式进行招标的工程项目，邀请的单位2~3家为好。

(3)考虑列国内招标管理机构对招标中标通知书审批的时间期限规定，招标单位应结合工程项目的具体情况确定投标有效期，但时间不宜过长。

(4)对于结构不太复杂、工期在12个月以内，且工程造价较低的工程项目，可采用固定价格，但应确定固定价格所包括的范围，并考虑加入风险系数。

(5)在招标申请时由招标管理机构审查建设单位的资质，不具备招标能力的应委托经批准的具有相应资质的中介机构代理招标，双方签订“委托代理协议”。具备能力的建设单位应组成招标机构，并将招标机构人员情况报招标管理机构核准。

投标单位在投标文件中应填写项目经理的技术、经验情况。

(6)“招标代理协议”的主要内容包括：对建设单位应提供的资料及提供的时间要求，委托代理招标的范围及内容，代理费用的约定及支付方式，各自的权利和义务，违约责任，建设工程招标时间安排等内容。

(7)《招标文件》的《合同协议条款>样本中，除对双方的权利、义务进行详细的规定外，还规定了各自应承担的风险。并对进入施工现场的用于本工程的乙方设备。临时设施及材料的所有权作了明确规定。招标单位在编写招标文件时应参照<合同条件》及<合同协议条款》样本的内容结合工程具体情况编写。

《招标文件>中<合同条件》内容采用国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》((GF-91-0201)中《合同条件》的内容。

投标单位在编制的投标文件中应注明对《合同条款》内容的响应。

3、《建设工程施工招标工程标底》的使用说明：

(1)整个招标、投标、定标过程，其核心是标价。工程标底价格是招标单位的期望值，也是判断投标报价合理性的依据。因此招标工程必须编制工程标底价格。

(2)工程标底中的工程量清单应按国家公布的统一项目划分；并按国家统一公布的计量单位及计算规则进行确定。

(3)《建设工程施工招标文件范本》中介绍了两种工程量配价方式；一种是“工料单价”，另一种是“综合单价”，前者是目前我国正在应用的计价方法；后者是考虑到与国际接轨而采用的计价方法。

(4)工程标底价格编制应科学、合理、准确。标底编制完成后报招标管理机构审定。

三、<建设工程施工招标文件范本》的对照说明：

| 对照内容 | 招标方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公开招标 | 邀请招标 | 邀请议标 |
| 招标申请 | 不填写投标单位名称 | 填写拟邀请投标单位名称 | 填写拟邀请投标单位名称 |
| 资格预审文件 | 编写，但采用资格后审的不用编写 | 不编写 | 不编写 |
| 邀请方式 | 刊登资格预审通告及招标通告 | 发出投标邀请书 | 发出投标邀请书 |
| 标底价格及投标报价 | 采用综合单价 | 采用综合单价或工料单价 | 采用工料单价或进行议价 |
| 发放招标文件 | 向资审合格的投标单位或愿意参加投标的单位发放招标文件 | 向邀请的并愿意参加投标的单位发放招标文件 | 向邀请的并愿意参加投标的单位发放招标文件 |
| 勘察现场 | 采用 | 采用 | 不采用 |
| 自开标之日起至定标期限 | 中小型工程7天内，大型工程14天内 | 中小型工程7天内，大型 工程14天内 | 中小型工程3天内，大型工程7天内 |
| 评标 | 组织评标委员会 | 组织评标委员会或评标小组 | 组织评标小组 |

中华人民共和国建设部

一九九六年十二月

______________（工程名称）

施工公开招标招标文件

招标编号：

| 招标单位： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | （签字、盖章） |
| 日期： | ________年____月____日 |

# 建设工程施工公开招标程序

建设工程施工公开招标程序

建设工程施工公开招标程序流程图

建设工程项目报建

审查建设单位资质

招标申请

资格预审文件

刊登资格预审通告、招标通告

资格预审

工程标底价格的编制

发放招标文件

勘察现场

投标预备会

投标文件的编制与递交

工程标底价格的报审

开标

评标

中标

合同签订

附件：

附件一：建设工程项目报建登记表

附件二：建设工程施工招标申请表

附件三：资格预审通告

附件四：招标通告

附件五：评标报告提要

附件六：中标通知书

建设工程项目报建

建设行政主管部门或招标管理机构

审查建设单位资质

招标管理机构审查

招标申请

招标管理机构审查

资格预审文件、招标文件的编制与送审

招标管理机构审查

工程标底价格的编制

刊登资审通告、招标通告

资格预审

招标管理机构审查

发放招标文件

勘察现场

投标预备会

招标管理机构监督

投标文件的编制与递交

工程标底价格的报审

招标管理机构审定

开标

评标

中标

合同签订

招标管理机构全过程监督

工作内容

管理部门

建设工程施工公开招标程序流程图

## 建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建范围：各类房屋建筑(包括新建、改建、扩建、翻建、大修等)、土木工程(包括：道路；桥梁、房屋基础打桩)、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程。

3、建设工程项日报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工口期、工程筹建情况等。

4、办理工程报建时应交验的文件资料：

4.1立项批准文件或年度投资计划；

4.2固定资产投资许可证；

4.3建设工程规划许可证；

4.4资金证明。

5、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”(附件一)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

﹡建设工程项日报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

## 审查建设单位资质

1、建设单位办理招标应具备以下条件：

1.1是法人、依法成立的其他组织；

1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3有组织编制招标文件的能力；

1.4有审查投标单位资质的能力；

1.5有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

2、建设单位或中介机构以下称“招标单位”。

## 招标申请

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”(附件二)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连向“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标中请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、施工前期准备情况(土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等)、招标机构组织情况等。

2、一般结构复杂或大型工程可采用公开招标。

﹡招标单他的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制资审文件、招标文件。

## 资格预审文件、招标文件编制与送审

公开招标采用资格预审时，只有资格预审合格的施工单位才可以参加投标；不采用资格预审的公开招标应进行资格后审，即在开标后进行资格审查。

采用资格预审的招标单位需参照标准范本编写资格预审文件和招标文件，而不进行资格预审的公开招标只需编写招标文件。资格预审文件和招标文件须报招标管理机构审查，审查同意后可刊登资格预审通告、招标通告。

1、资格预审文件

招标单位参照《建设项目施工招标资格预审文件》根据工程具体情况和要求编写资格预审文件，并报招标管理机构审查，同意后刊登资格预审通告，按规定日期、时间发放资格预审文件。

资格预审文件应包括以下内容：

1.1投标单位组织与机构；

1.2近3年完成工程的情况；

1.3目前正在履行的合同情况；

1.4过去2年经审计过的财务报表；

1.5过去2年的资金平衡表和负债表；

1.6下一年度财务预测报告；

1.7施工机械设备情况；

1.8各种奖励或处罚；

1.9与本合同资格预审有关的其他资料。

如是联营体投标应填报联营体每一成员的以上资料。

2、招标文件

招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查同意后方可发放。

招标文件应包括以下内容：

2.1投标须知前附表和投标须知；

2.2合同条件；

2.3合同协议条款；

2.4合同格式；

2.5技术规范；

2.6图纸；

2.7投标文件参考格式：

投标书及投标附录；

工程量清单与报价表；

辅助资料表；

资格审查表。(资格预审的不采用)

3、招标文件部分内容编写说明

3.1评标原则和评标办法

3.2投标价格

3.2.1一般结构不太复杂或工期在12个月以内的工程，可以采用固定价格，考虑一定的风险系数。

3.2.2结构较复杂或大型工程，工期在12个月以上的，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

3.3投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

3.3.1工程计价类别；

3.3.2执行的定额标准及取费标准；

3.3.3执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

3.3.4材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

3.3.5工程量清单。

3.4质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准时，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行。并在招标文件中明确。

3.5招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短20%以上(含20%)的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

3.6由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

3.7如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

3.8投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间，28天内。

3.9投标保证金

3.9.1在招标文件中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

3.9.2投标保证金的有效期应超过投际有效期的28天。

3.10履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。

履约但保比率为：

3.10.1银行出具的银行保函为合同价格的5%；

3.10.2履约担保书为合同价格的10%。

3.11报标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为28天以内；结构复杂的大型工期投标有效则可定为56天以内。

3.12材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

3.13工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

3.14合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据〈中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法〉的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

3.14.1在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况，并依据“招标文件合同条件”中相应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

3.14.2投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

3.14.3建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。

﹡资格预审文件及招标文件经招标管理机构审察同意后，可刊登资审通告、招标通告。

## 刊登资审通告、招标通告

公开招标在建设工程交易中心发布信息，同时也可通过报刊、广播、电视等新闻媒介发布“资格预审通告”(附件三)或“招标通告”(附件四)。

进行资格预审的，刊登“资格预审通告”。

## 资格预审

1、公开招标进行资格预审时，通过对中请单位填报的资格预审文件和资料进行评比和分析，确定出合格的申请单位短名单。将短名单报招标管理机构审查核准。

2、待招标管理机构核准同意后，招标单位向所有合格的申请单位发出资格预审合格通知书。中请单位在收到资格预审合格通知书后，应以书面形式予以确认，在规定的时间领取招标文件、图纸及有关技术资料，并在投际截止日期前递交有效的投标文件。

3、资格预审审查的主要内容：

3.1投标单位组织与机构和企业概况；

3.2近3年完成工程的情况；

3.3日前正在履行的合同情况；

3.4资源方面，如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况；

3.5其他资料(如各种奖励或处罚等)。

## 工程标底价格的编制

1、工程标底价格的编制程序

当招标文件中的商务条款一经确定，即可进入标底价格编制阶段。

1.1确定标底价格的编制单位

标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制。

1.2提供以下资料

1.2.1全套施工图纸及现场地质、水文、地上情况的有关资料；

1.2.2招标文件；

1.2.3领取标底价格计算书、报审的有关表格；

1.3参加交底会及现场勘察

标底编、审人数均应参加施工图交底、施工方案交底以及现场勘察、投标预备会，便于标底的编、审工作。

1.4 标底价格的编制

标底价格编制人员应严格按照国家的有关政策、规定，科学公正的编制标底价格。

2、标底价格的编制原则

2.1根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范，以及要素市场的价格，确定工程量和编制标底价格。

2.2标底的计价内容、计价依据应与招标文件的规定完全一致。

2.3标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量。

2.4标底价格应由成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。

2.5一个工程只能编制一个标底。

3、标底价格的编制依据

3.1招标文件的商务条款。

3.2工施工图纸、工程量计算规则。

3.3施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。

3.4施工方案或施工组织设计。

3.5现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。

3.6招标时建筑安装材料及设备的市场价格。

4、标底价格的计价方法及组成内容

4.1标底价格的计价方法

根据我国现行的工程造价计算方法又考虑到与国际惯例靠拢，所以在工程量清单的配价上采用综合单价方法：

综合单价：工程量清单的单价综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险等一切费用。

4.2标底的组成内容

4.2.1标底的综合编制说明；

4.2.2标底价格审定书、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等。

4.2.3主要材料用量；

4.2.4标底附件：如各项交底纪要、各种材料及设备的价格来源、现场的地质、水文、地上情况的有关资料、编制标底价格所依据的施工方案或施工组织设计等。

## 发放招标文件

1、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。不进行资格预审的，发放给愿意参加投标的单位。投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后，应认真核对，核对无误后应以书面形式予以确认。

2、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充，须报招标管理机构审查同意后，在投标截止时间之前，同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应以书面形式予以确认。

3、修改或补充文件做为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4、投标单位收到招标文件后，若有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后7日内以书而形式向招标单位提出，招标单位应以书面形式或投标预备会形式予以解答。

## 勘察现场

1、招标单位组织投标单位进行勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取投标单位认为有必要的信息。为便于投标单位提出问题并得到解答，勘察现场一般安排在投标预备会的前1~2天。

2、投标单位在勘察现场中如有疑问问题，应在投标预备会前以书面形式向招标单位提出，但应给招标单位留有解答时间。

3、招标单位应向投标单位介绍有关现场的以下情况：

3.1施工现场是否达到招标文件规定的条件；

3.2施工现场的地理位置和地形、地貌；

3.3施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况；

3.4施工现场气候条件，如气温、湿度、风力、年雨雪量等；

3.5现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等；

3.6工程在施工现场中的位置或布置；

3.7临时用地、临时设施搭建等。

## 投标预备会

投标单位在领取招标文件、图纸和有关技术资料及助察现场提出的疑问问题，招标单位可通过以以下方式进行解答。

1、收到投标单位提出的疑问问题后，应以书面形式进行解答，并将解答同时送达所有获得招标文件的投标单位。

2、收到提出的疑问问题后，通过投标预备会进行解答，并以会议记录形式同时送达所有获得招标文件的投标单位。

3、投标预备会

3.1投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，解答投标单位对招标文件和勘察现场中所提出的疑问问题。投标预备会可安排在发出投标文件7日后28日以内举行。

3.2投标预备会在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持召开，在预备会上对招标文件和现场情况做介绍或解释，并解答投标单位提出的疑问问题，包括书面提出的和口头提出的询问。

3.3在投标预备会上还应对图纸进行交底和解释。

3.4投标预备会结束后，由招标单位整理会议记录和解答内容，报招标管理机构核准同意后，尽快以书面形式将问题及解答同时发送到所有获得招标文件的投标单位。

3.5所有参加投标预备会的投标单位应签到登记，以证明出席投标预备会。

3.6不论招标单位以书面形式向投标单位发放的任何资料文件，还是投标单位以书面形式提出的问题，均应以书曲形式予以确认。

3.7投标预备会程序：

3.7.1宣布投标预备会开始；

3.7.2介绍参加会议单位和主要人员；

3.7.3介绍问题解答人；

3.7.4解答投标单位提出的问题：

招标文件中的疑问问题；勘察现场中的疑问问题；对施工图纸进行交底。

3.7.5通知有关事项；

3.7.6宣布会议结束。

4、为了使投标单位在编写投标文件时，充分考虑招标单位对招标文件的修改或补充内容，以及投标预备会会议记录内容，招标单位可根据情况延长投标截止时间。

﹡投标预备会结束后，投标单位可进行投标文件的编制与递交。

## 投标文件的编制与递交

1、投标文件的编制

1.1编制投标文件准备工作

1.1.1投标单位领取招标文件、图纸和有关技术资料后，应仔细阅读“投标须知”，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。

1.1.2投标单位应根据图纸核对招标单位在招标文件中提供的工程量清单中的工程项目和工程量；如发现项目或数量有误时应在收到招标文件7日内以书面形式向招标单位提出。

1.1.3组织投标班子，确定参加投标文件编制人员，为编制好投标文件和投标报价，应收集现行定额标准、取费标准及各类标准图集。收集掌握政策性调价文件，以及材料和设备价格情况。

1.2投标文件编制

1.2.1投标单位依据招标文件和工程技术规范要求，并根据施工现场情况编制施工方案或施工组织设计。

1.2.2投标单位应根据招标文件要求编制投标文件和计算投标报价，投标报价应按招标文件中规定的各种因素和依据进行计算；应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。

1.2.3按招标文件要求投标单位提交投标保证金。

1.2.4投标文件编制完成后应仔细整理、核对，按招标文件的规定进行密封和标志。并提供足够份数的投标文件副本。

1.3投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制，包括以下内容：

.投标书；

.投标书附录；

.投标保证金；

.法定代表人资格证明书；

.授权委托书；

.具有标价的工程量清单与报价表；

.辅助资料表；

.资格审查表；(资格预审的不采用)

.对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应。

.按招标文件规定提交的其他资料。

2、投标文件的递交和接收

2.1投标文件的递交

在投标截止时间前按规定的地点递交至招标单位。在递交投标文件以后，投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封和标志。

2.2投标文件的接收

2.2.1在投标截止时间前，招标单位做好投标文件的接收工作，在接收中应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标志。并做好接收时间的记录等。

2.2.2在开标前，应妥善保管好投标文件、修改和撤回通知等投标资料；由招标单位管理的投标文件需经招标管理机构密封或送招标管理机构统一保管。

﹡完成接受投标工作后，招标单位应按规定准时开标。

## 工程标底价格的报审

工程施工招标的标底价格在开标前报招标管理机构审定，招标管理机构在规定的时间内完成标底价格的审定工作，未经审定的标底价格一律无效。

1、标底价格审定的内容与标底的组成内容相同。

2、标底价格的保密：

标底价格的编制人员应在保密的环境中编制，完成之后应密封送审标底。标底价格审定完后应及时封存，直至开标。所有接触过标底价格的人员都有保密责任，不得泄露。

3、标底价格的审定时间一般在投标截止日后，开标之前。结构不太复杂的中小型工程7天以内，结构复杂的大型工程14天以内。

## 开标

1、在投标截止后，按规定时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议。开标会议由招标单位组织并主持。

2、开标会议在招标管理机构监督下进行；开标会议可以邀请公证部门对开标全过程进行公证。

3、开标会议宣布开始后，应首先请各投标单位代表确认其投标文件的密封完整性。并签字予以确认。当众宣读评标原则、评标办法。由招标单位依据招标文件的要求，核查投标单位提交的证件和资料，并审查投标文件的完整性、文件的签署、投标担保等，但提交合格“撤回通知”和逾期送达的投标文件不予启封。

4、唱标顺序应按各投标单位报送投标文件时间先后的逆顺序进行。当众宣读有效标函的投标单位名称、投际报价、工期、质量、主要材料用量、修改或撤回通知、投标保证金、优惠条件，以及招标单位认为有必要的内容。

5、唱标内容应做好记录，并请投标单位法定代表人或授权代理人签字确认。

6、开标会议程序：

6.1主持人宣布开标会议开始；

6.2宣读招标单位法定代表人资格证明书及授权委托书；

6.3介绍参加开标会议的单位和人员名单；

6.4宣布公证、唱标、记录人员名单；

6.5宣布评标原则、评标办法；

6.6由招标单位检验投标单位提交的投标文件和资料，并宣读核查结果；

6.7宣读投标单位的投标报价、工期、质量、主要材料用量、投标保证金、优惠条件等；

6.8宣读评标期间的有关事项；

6.9宣布休会，进入评标阶段；

6.10宣布复会：

6.10.1由招标管理机构当众宣布审定后的工程标底价格；

6.10.2公布评标结果；

6.11会议结束。

7、评标原则、评标办法由招标单依依据《工程建设施工招标投标管理办法》制定。并在开际前报招标管理机构审查。

﹡开标过程结束后，进入评标阶段。

## 评标

1、评标由评标委员会进行，招标管理机构监督。评标委员会由招标单位、建设单位上级主管部门、招标单位邀请的有关经济、技术专家组成(以经济技术专家为主)。

2、资格审查

对未进行资格预审的招标项目，在开标后须对各投标单位的资质情况进行审查。投标单位应按招标文件中规定的投标格式和要求，如实填报财务、人员、施工设备和以往履行合同情况，并提供有关证件和资料。

3、投标文件的符合性鉴定

3.1投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

3.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4、对投标文件的技术方面评估

对投标单位所报的施工方案或施工组织设计、施工进度计划，施工人员和施工机械设备的配备，施工技术能力、以往履行合同情况，临时设施的布置和临时用地情况等进行评估。

5、对投标报价评估

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价评估，在评估投标报价时应对报价进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误；修改错误原则如下：

5.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

5.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

6、综合评价与比较

评标应依据评标原则、评标办法，对投标单位的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或组织设计、以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定。公正合理择优选定中标单位。

但对于投标价格采用价格调整的，在评标时不考虑招标文件中规定的价格变化因素和允许调整的规定。

7、投标文件澄清

在必要时，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权个别要求投标单位澄清其投标文件。投标文件的澄清一般召开澄清会，在澄清会上分别对投标单位进行质询，先以口头形式询问并解答，随后在规定的时间内投标单位以书面形式予以确认做出正式答复。澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签宇，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

8、对于当日定标的工程项目，可复会宣布中标单位名称、中标标价、工期、质量、主要材料用量，优惠条件(如有时)等。

9、对于当日不能定标的工程项目，自开标之日起至定标期限，结构不复杂的中小型工程不超过7天，结构复杂的大型工程不超过14天。特殊情况下经招标管理机构同意可适当延长。

10、评标报告

10.1招标单位根据评标委员会评审情况编写评标报告(附件五)，评标报告编写完成后报招标管理机构审查。

10.2评标报告应包括以下内容：

10.2.1招标情况

①.工程说明；应包括工程概况及招标范围等。

②.招标过程；

招标过程应包括：

Ⅰ.资金来源及性质、招标方式；

Ⅱ.招标文件报招标管理机构时间及招标管理机构的批准时间；

Ⅲ.刊登招标通告的时间；

Ⅳ.发放招标文件情况(有几家投标单位)、现场勘察和投标预备会情况(投标单位参加情况)；

Ⅴ.到投标截止时间递交投标文件情况(有几家投标单位)；

10.2.2开标情况

开标时间及地点；参加开标会议的单位及人员情况；唱标情况。

10.2.3评标情况

①.评标委员会的组成及评标委员会人员名单；

②.评标工作的依据；

③.评标内容；包括：

Ⅰ.投标文件的符合性鉴定；

Ⅱ.投标单位的资格审查(未资格预审的采用)；

Ⅲ.审核报价；

Ⅳ.投标文件问题的澄清(如有时)；

Ⅴ.投标文件分析论证内容及评审意见。

10.2.4推荐意见

10.2.5附件

①.评标委员会人员名单；

②.投标单位资格审查情况表；

③.投标文件符合性鉴定表；

④.投标报价评比报价表；

⑤.投标文件质询澄清的问题。

11.当下述情况之一发生时经招标管理机构同意可以拒绝所有投标，宣布招标失败。

11.1最低投标报价高于或低下一定幅度时；

11.2所有投标单位的投标文件均实质上不符合招标文件要求。

若发生招标失败，招标单位应认真审查招标文件及工程标底，做出合理修改后经招标管理机构同意方可重新办理招标或转为议标。

﹡评标报告被批准后，可确定中标单位。

## 中标

1、确定中标单位后招标单位应于5日内持评标报告到招标管理机构核准，招标管理机构在2日内提出核准意见，经核准同意后招标单位向中标单位发放“中标通知书”(附件六)。

2、中标单位收到中标通知书后，按规定提交履约担保，并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订。

## 合同签订

1、建设单位与中标的投标单位在规定的期限内签订合同。结构不太复杂的中小型工程7天以内，结构复杂的大型工程14天以内。在约定的日期、时间和地点；根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，依据招标文件、投标文件双方签订施工合同。

2、中标单位拒绝在规定的时间内提交履约担保和签订合同，招标单位报请招标管理机构批准同意后取消其中标资格，并按规定没收其投标保证金，并考虑与另一参加投标的投标单位签订合同。

3、建设单位如拒绝与中标单位签订合同除双倍返还投标保证金外还需赔偿有关损失。

4、建设单位与中标单位签订合同后，招标单位及时通知其他投标单位其投标未被接受，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退回投标保证金(无息)。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

5、建设单位与中标单位签订施工合同前，到建设行政主管部门或其授权单位进行合同审查。

﹡招标工作结束后，招标单位将开标、评标过程有关纪要、资料、评标报告、中标单位的投标文件一份副本报招标管理机构备案。

## 附件

### 附件一：

建设工程项目报建登记表

报建审字第_____________号

| 建设单位 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 建设规模 |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  | 总投资(方元) |  |  |  |  |
| 当年投资额 (万元) |  |  |  |  | 立项或投资计为批准单位及文号 |  |  |  |  |  | 投资许可证文号及审批单位 |  |  |  |  |
| 建设规划许可证批准单位及证号 |  |  |  |  | 计划开工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  | 计划竣工日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 工 程 筹 建 情 况 | 建设用地 |  | 负责人 |  |  | 建 设 单 位 意 见 | (盖章) 年 月 日 |  | 所 属 主 管 部 门 意 见 | (盖章) 年 月 日 |  | 建 设 行 政 主 管 部 门 |  | 意 见 | (盖章) 年 月 日 |
|  | 拆迁 |  | 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘探 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 |  | 报审日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，建设行政主管部门、招标管理机构、建设单位各一份。

### 附件二：

建设工程施工招标申请表

招审字第__________号

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报建批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概(预)算(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 招标方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求投标单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标 前期 准备 情况 |  | 施工 现场 条件 | 水 |  |  |  |  | 电 |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位供应的材料或设备 |  |  |  | 如有附材料、设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 工 作 组 人 员 名 单 | 姓名 |  |  | 工作单位 |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  | 从事专业年限 |  |  |  | 负责招标内容 |  |
| 招标单位 |  |  |  | (公章) 负责人：(签字、盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 |  |  |  | (公章) 负责人：(签字、盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 上级主管 部门意见 |  |  |  | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标管理 机构意见 |  |  |  | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表招标管理机构、标底审定部门、建设单位、招标单位各留存一份。

### 附件三：

资格预审通告

1、________________(建设单位名称)的________________工程，建设地点在________________，结构类型为__________，建设规模为：__________。招标申请已得到招标管理机构批准，现通过资格预审确定出合格的施工单位参加投标。

2、参加资格预审的施工单位其资质等级须是__________级以上的施工企业，施工单位应具备以往类似经验，并证明在机械设备、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程，以便通过资格预审。

3、工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为________年____月____日，计划竣工日期为________年____月____日，工期________天(日历日)。

4、________________受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的施工单位就下述工程内容的施工、竣工、保修进行密封投标，以得到必要的劳动力、材料、设备和服务。该工程的发包方式为(包工包料或包工不包料)，工程招标范围：________________。

5、有意的施工单位可按下述地点向招标单位领取资格预审文件。资格预审文件的发放日期为________年____月____日至________年____月____日，每天____时至____时(公休日、节假日除外)。

6、施工单位所填写的资格预审文件须在________年____月____日____时前，按下述地点送达招标单位。

| 招标单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 地址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 联系人： |  |
| 电话： |  |
| 日期： | ________年____月____日 |

### 附件四：

招标通告

1、__________(建设单位名称)的__________工程，建设地点在__________，结构类型为__________，建设规模为__________。工程报建和招标申请已得到建设行政管理部门批准，现通过公开招标选定承包单位。

2、工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日，工期________天(日历日)。

3、__________受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的投标单位进行密封投标，以得到必要的劳动力、材料、设备和服务来建设和完成__________工程。

4、投标单位的施工资质等级须是____级以上的施工企业，愿意参加投标的施工单位，可携带营业执照、施工资质等级证书向招标单位领取招标文件。同时交纳押金________元。

5、该工程的发包方式为(包工包料或包工不包料)，招标范围为__________。

6、招标工作安排：

(1)发放招标文件单位：

(2)发放招标文件时间：________年____月____日起至________年____月____日止，每日上午：__________下午：__________ (公休日及节假日除外)；

(3)投标地点及时间：

(4)现场勘查时间：

(5)投标预备会时间：

(6)投标截止时间：________年____月____日时；

(7)开标时间：________年____月____日时；

(8)开标地点：

| 招标单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 地址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 联系人： |  |
| 电话： |  |
| 日期： | ________年____月____日 |

### 附件五：

评标报告提要

一、招标过程

(一)、工程综合说明

| 工程名称： | 建设地点： | 结构类型： | 建设规模： |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包方式： | 质量标准： | 招标范围： |  |

(二)、招标过程

1、资格预审文件、招标文件报审时间、招标管理机构核准时间；

2、刊登资格预审通告或招标通告的时间；

3、领取资格预审文件或招标文件的情况；

4、参加现场勘察和投标预备会的情况；

5、至投标截止时间收到投标单位的投标文件情况；

二、开标

开标时间、地点、参加单位、及开标情况；

三、评标过程

(一)、评标委员会的组成单位及人员情况；

(二)、评标考虑的内容：

1、投标文件符合性鉴定

2、资格审查

(1).人员

(2).设备

(3).财务

(4).经验／履约情况

3、审核报价

4、投标文件的澄清

5、投标文件的分析论证及评审意见

四、具体评审和推荐意见

五、附件

(一)、评标委员会人员名单；

(二)、投标单位资格审查情况表；

(三)、投标文件符合性鉴定表；

(四)、投标报价评比表；

| 建设单位、招标单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 委托代理人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |

(一)、评标委员会人员名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 专业技术职称 | 评标委员会中 所承担的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)、投标单位资格审查情况表

| 序 号 | 投标单位 名称 | 企业 等级 | 成立 年份 | 财务方面 |  | 人员配备 |  | 施工 机械 配备 | 以往经验方面 |  |  | 审查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 固定资产 | 流动资产 | 管理人员 | 施工人员 |  | 合同类型 | 履约 率 | 最大 合同值 |  |

(三)、投标文件符合性鉴定表(1)

| 序 号 | 投标单拉 | 投标书 填写签 署情况 | 投标书附 录填写签 署情况 | 法人代 表资格 证明书 | 授权 委托 书 | 投标 担保 情况 | 工程量 清单报 价表 | 施工措 施赞用 报价表 | 材料 差价 表 | 设备 报价 表 | 报价 汇总 表 | 材料用 量表填 写情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(三)、投标文件符合性鉴定表(2)

| 序 号 | 投标单位 | 项目 经理 情况 | 施工人员配备情况 | 施工机械配备情况 | 项目拟分包情况 | 劳动力所需计划 | 施工方案或施工组织设计 | 开竣工及施工进度计划表 | 临时设施和临时用地情况 | 财务状况 | 剩余劳力知施工机械情况 | 过去3年已完工程情况 | 目前在施工程情况 | 其他资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(四)、投标报价评比表

| 序 号 | 投标单位名称 | 建筑曲积m2 | 报价(元) |  | 单方造价(元/米2) | 其 中 |  |  |  | 三材用量 |  |  | 超标幅度(%) | 工期 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标报价 | 审核限价 |  | 工程量清单报价 | 设备报价(含运杂费) | 现场因素、施工技术措施、赶工措施费报价 | 风险金 | 钢材t | 水泥t | 木材m3 |  |  |  |
| 审定标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件六：

中标通知书

__________(建设单位名称)的__________ (建设地点) __________工程，结构类型为__________，建设规模为__________经________年____月____日公开开标后；经评标委员会评定并报招标管理机构核准，确定__________为中标单位，中标标价为人民币__________元，中标工期自________年____月____日开工，________年____月____日竣工，工期________天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。

中标单位收到中标通知书后，在________年____月____日____时前到__________ (地点)与建设单位签订承发包合同。

| 建设单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |
| 招标单位： | (盖章) |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |
| 招标管理机构： | (盖章) |
| 审核人： | (签字、盖章) |
| 审核日期： | ________年____月____日 |

# 建设工程施工公开招标招标文件

建设工程施工公开招标招标文件

第一卷     投标须知、合同条件及合同格式

投标须知

合同条件

合同协议条款

合同格式

第二卷     技术规范

技术规范

第三卷     投标文件

投标书及投标书附录

工程量清单与报价

辅助资料表

资格审查表

第四卷     图纸

图纸

## 第一卷投标须知、合同条件及合同格式

### 第一章投标须知

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式

投标须知

前附表

总则

1、程说明

2、资金来源

3、资质与合格条件的要求

4、投标费用

招标文件

5、招标文件组成

6、招标文件的解释

7、招标文件的修改

投标报价说明

8、投标价格

投标文件的编制

9、投标文件的语言

10、投标文件的组成

11、投标有效期

12、投标保证金

13、投标预备会

14、投标文件的份数和签署

投标文件的递交

15、投标文件的密封与标志

16、投标截止期

17、投标文件的修改与撤回

开标

18、开标

评标

19、评标内容的保密

20、资格审查

21、投标文件的澄清

22、投标文件的符合性鉴定

23、错误的修正

24、投标文件的评价与比较

授予合同

25、合同授予标准

26、中标通知书

27、合同协议的签署

28、履约担保

前附表

| 项号 | 条款号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明： |  |
|  |  | 工程名称： |  |
|  |  | 建设地点： |  |
|  |  | 结构类型及层数： |  |
|  |  | 建筑面积： |  |
|  |  | 承包方式： |  |
|  |  | 要求质量标难： |  |
|  |  | 要求工期： | 年 月 日开工， 年 月 日竣工 工期 天(日历日)； |
|  |  | 招标范围： |  |
| 2 | 1.1 | 合同名称： |  |
| 3 | 2 | 资金来源： |  |
| 4 | 3.2 | 投标单位资质等级： |  |
| 5 | 11.1 | 投标有效期为 天(日历日)。 |  |
| 6 | 12.1 | 投标保证金数额为： % 或 元 |  |
| 7 | 13.1 | 投标预备会 时间： 地点： |  |
| 8 | 14.1 | 投标文件副本份数为 份。 |  |
| 9 | 15.4 | 投标文件递交至： 单位： 地址： |  |
| 10 | 16.1 | 投标截止日期： 时间： |  |
| 11 | 18.1 | 开标 时间： 地点： |  |
| 12 | 24.2 | 评标办法 |  |

#### 总则

1、工程说明

1.1工程的说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项和第2项所述。

1.2上述工程按照《工程建设施工招标投标管理办法》，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定施工单位。

2、资金来源

建设单位的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、资质与合格条件的要求

3.1为履行本施工合同的目的，参加投标的施工企业(以下称“投标单位”)至少须满足前附表第4项所要求的资质等级。

3.2参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质，非本国注册的施工企业应按建设行政主管部门有关管理规定取得施工资质。

3.3为具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

3.3.1有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本(包括营业执照、资质等级证书及非中国注册的施工企业经建设行政主管部门核准的资质证件)。

3.3.2投标单位在过去3年完成的工程的情况和现在正在履行的合同情况。

3.3.3按规定的格式提供项目经理简历，及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。

3.3.4按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

3.3.5按规定格式提供拟分包的工程项目及拟承担分包工程项目施工单位情况。

3.3.6投标单位提供财务状况情况，包括最近2年经过审计的财务报表，下一年度财务预测报告和投标单位向开户银行开具的，由该银行提供财务情况证明的授权书。

3.3.7有关投标单位目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料。

3.4两个或两个以上施工单位组成的联营体投标时，除按本须知第3.3款提供组成联营体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

3.4.1投标单位的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联营体每一成员均受法律约束。

3.4应指定一家联营体成员作为主办人，由联营体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其主办人资格。

3.4.3联营体主办人应被授权代表所有联营体成员承担责任和接受指令。并且由联营体主办人负责整个合同的全面实施，包括只有主办人可以支付费用等。

3.4.4所有联营体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联营体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

3.4.5联营体各成员之间签订的联营体协议书副本应随投标文件一起递交。

3.5参加联营体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联营体投标。如有违反将取消该联营体及联营体各成员的投标资格。

4、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

#### 招标文件

5、招标文件的组成

5.1本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充资料和第13条所述的投标预备会记录。

招标文件包括下列内容：

第一卷  投际须知、合同条件及合同格式

第一章  投标须知前附表和投标须知

第二章  合同条件

第三章  合同协议条款

第四章  合同格式

第二卷  技术规范

第五章  技术规范

第三卷  投标文件

第六章  投标书及投标书附录

第七章  工程量清单与报价表

第八章  辅助资料表

第九章  资格审查表(资格预审的不采用)

第四卷  图纸

第十章  图纸

5.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6、招标文件的解释

投标单他在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

7.3为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

7.4补充通知须报招标管理机构核准。

#### 投标报价说明

8、投标价格

8.1投标价格

8.1.1除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

8.1.2投标单位应按招标单位提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

8.2投标价格采用方式

8.2.1如果采用8.2.2价格固定，则删除8.2.3价格调整；反之，采用8.2.3价格调整，则删除8.2.2价格固定。

8.2.2价格固定(备选条款A)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数。

8.2.3价格调整(备选条款B)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化因素而变动。

8.3投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

#### 投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10、投标文件的组成

10.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标书

投标书附录

投标保证金

法定代表人资格证明书

授权委托书

具有标价的工程量清单与报价表

辅助资料表

资格审查表(资格预审的不采用)

按本须知规定提交的其它资料

10.2投标单位必须使用招标文件第三卷提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展；投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

11、投标有效期

11.1投标文件在本须知第16条规定的投标截止日期之后的前附表第5项所列的日历日内有效。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

12、投标保证金

12.1投标单位应提供不少于前附表第6项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

12.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票。也可以是在中国注册的银行出具的银行保函，银行保函的格式，应符合招标文件的格式，银行保函的有效期应超出投标有效期28天。

12.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

12.4未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还(无息)，最迟不超过规定的投标有效期期满后的14天。

12.5中标单位的投标保证金，按要求提交履约保证金并签署合同协议后，予以退还(无息)。

12.6如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

12.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

12.6.2中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

13、投标预备会

13.1投标单位派代表于前附表第7项所述时间和地点出席投标预备会。

13.2投标预备会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题和组织投标单位考察现场，了解情况。

13.3勘察现场

13.3.1投标单位可能被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

13.3.2招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论；理解和结论概不负责。

13.4投标单位提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开7天前，以书面形式送达招标单位。

13.5会议记录包括所有问题和答复的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标单位。由于投标预备会而产生的对本须知第5.1款中所列的招标文件内容的修改，由招标单位按照本须知第7条的规定，以补充通知的方式发出。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标单位按本须知第10条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表入印鉴。

14.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

#### 投标文件的递交

15、投标文件的密封与标志

15.1投标单位应将投标文件的正本和每份副本分别密封在内层包封，再密封在一个外层包封中.并在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

15.2内层和外层包封都应写明招标单位名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。

在内层包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

15.3如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

15.4投标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

16、投标截止期

16.1投标单位应按前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位。

16.2招标单位可以按本须知第7条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

17.2投标单位的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封、标志和递交(在内层包封标明“修改”或“撤回”字样)。

17.3根据本须知第12条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### 开标

18、开标

18.1在所有投标单位法定代表人或授权代表在场的情况下，招标单位将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

18.2开标会议在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

18.3投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

18.3.1投标文件未按规定标志、密封；

18.3.2未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

18.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

18.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

18.4招标单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量、投标保证金以及招标单位认为适当的其他内容。

#### 评标

19、评标内容的保密

19.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或与该过程无关的其他人泄露。

19.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

20、资格审查

未经资格预审的工程项目，在评标前须进行资格审查，只有资格审查合格的投标单位，其投标文件才能进行评价与比较。

21、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价相比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第23条规定校核时发现的算术错误不在此列。

22、投标文件的符合性鉴定

22.1在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、错误的修正

23.1评标机构将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

23.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

23.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24、投标文件的评价与比较

24.1评标机构将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

24.2在评价与比较时应根据前附表第12项内容的规定，通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

24.3投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调整的规定。

#### 授予合同

25、合同授予标准

招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第24条规定评选出的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

26、中标通知书

26.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价(合同条件中称为“合同价格”)，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

26.2中标通知书将成为合同的组成部分。

26.3在中标单位按本须知第28条的规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

27、合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

28、履约担保

28.1中标的投标单位应按规定向建设单位提交履约担保。履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的5%；也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保书为合同价格的10%(投标单位可任选一种)。投标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式。

28.2如果中标单位不按本须知第27条或第28条的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

### 第二章合同条件

《建设工程施工公开招标招标文件》的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)的“合同条件”。

### 第三章合同协议条款

一、合同文件

1、工程概况

2、合同文件及解释顺序

3、合同文件使用语言文字、标准和适用法律

4、图纸

二、双方一般责任

5、甲方代表

6、乙方驻工地代表

7、甲方工作

8、乙方工作

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

10、延期开工

11、暂停施工

12、工期延误

13、工期提前

四、质量与验收

14、质量检查和返工

15、工程质量等级

16、隐蔽工程和中间验收

17、试车

18、验收和重新检验

五、合同价款与支付

19、合同价款及调整

20、工程款预付

21、工程量的确认

22、工程款支付

六、材料和设备供应

23、甲方供应材料、设备

24、乙方采购材料、设备

七、设计变更

25、设计变更

26、确定变更价款

八、竣工与结算

27、竣工验收

28、竣工结算

29、保修

九、争议、违约和索赔

30、争议

31、违约

32、索赔

十、其他

33、安全施工

34、专利技术、特殊工艺和合理化建议

35、地下障碍和文物

36、工程分包

37、不可抗力

38、保险

39、工程停建或缓建

40、合同生效与终止

41、合同份数

42、补充条款

合同协议条款内容，依据《合同条件》结合具体工程情况，涉及招标单位的条款，在招标文件中提出；涉及投标单位的条款在投标文件中进行响应。本合同协议条款是模拟提示性的，招标单位应结合工程实际情况制订具体内容。

本合同发包方(甲方)是：___________________________________________

本合同承包方(乙方)是：___________________________________________

#### 合同文件

1、工程概况

见投标须知前附表第1项及第2项所述。

合同价款：(中标通知书中的中标标价)。

2、合同文件及解释顺序

双方协议为：_____________________________________________________

3、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1本合同使用的语言为：__________________________________________

3.2木合同适用的法律、法规应为中华人民共和国的现行法律、法规。

3.3本合同适用的标准、规范的编号及名称如下：_______________________

4、图纸

4.1甲方提供图纸的日期是：________________________________________

4.2甲方免费提供图纸的份数是：____________________________________

4.3由甲方提供的图纸、规范和其它文件，未经甲方代表许可，乙方不得用于或转给第三方。

4.4甲方或甲方代表提供的图纸应由甲方代表单独保管，但第4.2款中规定份数的图纸必须免费提供给乙方，乙方可自费复制更多的份数。乙方应向甲方代表提供3份经甲方代表要求和批准由乙方设计的图纸。

4.5甲方代表有权随时向乙方发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示。乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

4.6向乙方提供的或由乙方提交的上述图纸副本，应由乙方保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供甲方和由甲方书面授权的其他人进行检查和使用。

#### 双方一般责任

5、甲方代表

5.1甲方代表是：________________________(委派人员的名单和职责附后)

5.2总监理工程师是：________________________被授权范围是：_____________________________________________________________________

6、乙方驻工地代表

乙方驻工地代表是：_______________________________________________

(有关人员的名单和职责附后)

7、甲方工作

7.1甲方为使施工场地具备施工条件，应负责的工作为：_________________

完成的日期是：___________________________________________________

7.2甲方负责将施工所需水、电、电讯等管网线路从施工场地外部，接至__________________________位置；并保证施工期间的需要。

完成的日期是：___________________________________________________

7.3甲方负责提供的施工通道__并满足施工运输需要。

完成的日期是：___________________________________________________

7.4甲方负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

完成的日期是：_____________________________________________

7.5甲方负责办理的有关证件、批件是(如：临时用地、占道及铁路专用线等许可证)：___________________________________________________________

完成的日期是：___________________________________________________

7.6甲方负责在施工现场将水准点与座标控制点位置以书面形式交给乙方，做好交验记录。

7.7甲方负责组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

完成的日期是：___________________________________________________

甲方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：______________

甲方赔偿乙方损失的范围及计算方法是：_____________________________

8、乙方工作

8.1履约保证金

乙方应按投标书附录中的规定的金额向甲方提交履约保证金，履约保证金可采用银行保函或履约担保书形式。

在乙方根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前，履约保证金将一直有效。甲方在根据第29.6款发出全部工程缺陷责任证书之后的14天内，将保证金退给乙方。

乙方应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议书，如需要可进行适当修改，该协议书的拟定与完成费用由甲方承担。

8.2甲方代表要求的由乙方负责设计的内容是：

在本款中规定的由乙方设计的那一部分永久工程，尽管该部分工程设计曾经过甲方代表批准，乙方仍应对这部分工程负全责。

8.3乙方负责向甲方代表提供的(年度、季度、月)工程进度计划及相应进度统计报表是：__________________________份数：___________________________

完成的日期是：___________________________________________________

乙方负责向甲方代表提供工程事故报告(如果发生的话)。

8.4乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

乙方负责在需要的时间和地点，根据有关当局要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

8.5乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求是：____________________________费用承担：________________________________

8.6按合同条件第8.5款规定执行。

8.7乙方负责已完工程的成品特别保护的要求是：______________________费用承担：____________________________________________________________

8.8乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求是：____________________________费用承担：________________________________

8.9乙方负责施工场地清洁，交工前现场应达到的要求是：_______________

8.10专门用于本工程的施工由乙方提供的所有设备、临时设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。乙方除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有甲方代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。但是，对于从事将工作人员、劳务人员、乙方的设备、临时设施、工程设备或材料运出工地的车辆不要求办理同意手续。

8.11除合同另有规定外，甲方无论何时均不对上述乙方的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

8.12联营体应共同地和分别地承担责任

如果乙方是一个联营体，为了实施合同，联营体的所有成员应按合同规定共同及分别地向甲方负责，由联营体推举出来的主办人应向甲方总负责及协调联营体各成员的责任。

8.13对交通和邻近设施的干扰

在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方面遭受不必要的干扰：

8.13.1公众的便利，或_____________________________________________

8.13.2对公用道路，便道的使用和他人财产的占用。

乙方应保证甲方免于受到或承担，应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿、及其他开支、乙方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：_______________________________________________

乙方赔偿甲方损失的范围及计算方法是：_____________________________

#### 施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间是：__________

9.2甲方代表应于时间内批复。

9.3在任何时候，如果在甲方代表看来工程的实际进展与第9.2款中规定的已经同意的施工进度计划不符时，根据甲方代表的要求，乙方应编制一份修改的施工进度计划，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改。

10、延期开工

10.1工程开工

乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施工。甲方代表的开工通知将在投标书附录中规定的时间内发出。

10.2如发生延期开工：_____________________________________________

11、暂停施工

11.1根据甲方代表的指示，乙方应在要求的时间内，以甲方代表认为必要的方式暂停工程或某部分工程的施工。在暂停施工期间，对工程要进行甲方代表认为必要的妥善保护，并保障其安全，若不属下列情况则应运用第11.2款。

11.1.1合同中另行规定的；

11.1.2乙方的过失或违约或责任而引起的必须暂停；

11.1.3因施工现场气候原因，必须暂停；

11.1.4为了工程的合理施工或为了工程或部分工程的安全，而必须暂停。

11.2根据第11.1款规定，在适用于本款的情况下，甲方代表应在与甲方和乙方协商之后决定：

11.2.1按第12条规定，给予乙方延长的工期；

11.2.2在合同价格中增加由于这种停工发生的乙方的费用。

11.3如果根据甲方代表的书面指示暂停了工程或部分工程的进度。从暂停之日算起的7天内甲方代表没有允许复工，(除非此种暂停属于第11.1.1、11.1.2、11.1.3或11.1.4款中规定的情况)，乙方可向甲方代表发出要求复工的通知，要求在甲方代表收到通知的14天内对暂停的工程或部分工程继续施工。如果在上述时间内没有得到批准复工，乙方可以把这种停工视为是甲方的违约事件，并按本合同第31.2.1款的规定终止其被雇用的责任。此时应执行第31.2.2款和第31.2.3款的规定。

11.4双方其他约定：_______________________________________________

12、工期延误

12.1对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：________________________________________________________________

如果由于：_______________________________________________________

12.1.1额外的或附加的工程的数量和性质，或_________________________

12.1.2本合同条款规定引起的延误，或_______________________________

12.1.3不可抗力，或_______________________________________________

12.1.4由甲方造成的延误、障碍、阻止，或_____________________________

12.1.5可能会出现的，但不是乙方的过失或违约或者他应负责的其他特殊情况。

乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同甲方和乙方商议之后决定竣工时间延长的期限，相应地通知乙方并向甲方提交一份副本。

12.2乙方提交延期通知：___________________________________________

12.2.1乙方在首次出现第12.1款情况后的7天内通知了甲方代表，并向甲方提交一份副本；

12.2.2乙方在向甲方代表提交了任何延长工期的通知之后7天内，或者在甲方代表同意的其他合理时间内，详细说明乙方认为自己有权要求延长完工时间的具体情况，以便可以及时对他申述的情况进行研究。

12.3如某一事件具有连续影响，使乙方不能在按第12.2.2款所规定的7天内提交详细情况、只要乙方在7天内向甲方代表提交了临时情况报告，并在事件影响结束后的7天内提交了最终情况报告，乙方仍有权延期。收到这种临时情况报告后，甲方代表应审查所有情况并就事件性质决定总的延长时间。在这两种情况之下，甲方代表应相应地通知乙方，并送交甲方一份副本。

12.4可调整工期的其他因素是：_____________________________________

12.5非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付投标书附录中规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限按投标书附录中规定。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

12.6误期赔偿费按比例减少

在本合同中没有其他代替条款的情况下，误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少。本款的规定仅适用于误期赔偿费费率，而不影响其限额。

13、工期提前

13.1施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，甲方应向乙方支付投标书附录中规定金额的提前工期奖。

13.2工作时间的限制

如合同中没有规定，不经甲方代表同意，工程不得在夜间或当地公认的公休日施工，但为了抢救生命、财产或者为工程安全而不可避免或绝对必要的作业除外。如出现上述例外情况，乙方应立即通知甲方代表。

13.3加快工程进度

在乙方无权延长工期的情况下，如中方代表认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知乙方采取甲方代表同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。乙方对采取这些措施无权另收费用。如果由于执行甲方代表按本条款规定做出的指示，乙方认为有必要在夜间或当地公认的公休日施工，则应取得甲方代表的同意，如乙方为履行本条款规定的责任所采取的措施，使甲方增加监督费，这些费用应由甲方向乙方收回，也可由甲方从乙方应得到的金额中扣除。甲方代表应通知乙方，同时提交一份副本给甲方。

#### 质量与验收

14、质量检查和返工

双方协议为：_____________________________________________________

15、工程质量等级

15.1甲方对工程质量的特殊要求：___________________________________

经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款质量要求时，甲方应按投标书附录中规定的金额向乙方支付工程质量补偿金(如果有的话)。

15.2因乙方原因达不到第15.1款中规定的工程质量要求，甲方有权从乙方应得的金额中扣除与投标书附录中规定的工程质量补偿金等额的赔偿费，乙方同时应承担的违约责任为：_________________________________________

15.3双方对工程质量有争议时，请______________________质量监督部门仲裁。

16、隐蔽工程和中间验收

16.1隐蔽工程覆盖前的检查

未经甲方代表批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，乙方应及时通知甲方代表。甲方代表应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。甲方代表在接到乙方通知24小时后没有批复，乙方可以覆盖这部分工程或基础。

16.2剥露和开口

乙方应按甲方代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责使这部分工程恢复原样，若这部分工程已按第16.1款的要求覆盖，而剥露后查明其施工符合合同规定，则甲方代表应在与甲方和乙方协商后，确定乙方在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上。

若属乙方责任发生的费用，应由乙方承担。

16.3隐蔽工程和中间验收一览表：(如果有的话附后)

17、试车

双方责任及费用承担：_____________________________________________

18、验收和重新检验

双方协议为：_____________________________________________________

#### 合同价款与支付

19、合同价款的调整

19.1价格浮动对成本的影响

合同价格根据第19.2.1款规定固定不变或第19.2.2款规定随价格浮动而调整。

19.2合同价格采用方式

19.2.1合同价格固定

除非招标文件另有规定，投标单位所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位在计算报价时应考虑风险系数和固定价格包括的范围。

19.2.2合同价格调整

(1)发生下列情况之一时合同价款可做调整：

乙方在上述情况发生后________天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表在与甲方和乙方协商后，通知乙方。甲方在收到乙方通知后________天内批复，否则视为已经批准。

(2)根据第19.2.2.(1)款的规定，投标单位所填报的单价和合价在合同实施期间可以因市场变化因素和政策性规定变动而调整。

19.2.3合同价格如果采用第19.2.2.(1)款，则第19.2.2.(2)款略去；反之采用第19.2.2.(2)款，则第19.2.2.(1)款略去。

20、工程预付款

20.1投标书附录中列出的无息工程预付款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。

20.1.1在乙方向甲方提交金额等于预付款数额(甲方认可的银行开出)的银行保函后，甲方按规定的金额和第20.1.2款规定的时间向乙方支付预付款，在甲方全部扣回预付款之前，该银行保函将一直有效。当预付款被甲方扣回时，银行保函金额相应递减。

20.1.2在乙方完成下述工作后的2天之内：

(1)签订合同协议，和______________________________________________

(2)提交履约保证金，和____________________________________________

(3)提交接受工程预付款的银行保证书。

甲方代表将向甲方提交一份证书(交给乙方一份副本)，以下称为“工程预付款支付证书”，甲方应在得到“证书”后的7天内向乙方支付预付款。

20.1.3在乙方完成金额累计达到合同总价的10%后，由乙方开始向甲方还款，甲方从每次应付给乙方的金额中扣回工程预付款，甲方至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。当甲方一次付给乙方的金额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下一次支付中作为债务结转。

20.2甲方不按规定支付工程预付款，乙方按《合同条件》第20条享有权力。

21、工程量的确认

21.1工程量清单中开列的工程量是招标时估算的工程量，不能作为乙方按合同履行其责任时，所应当完成工程的实际工程量。

21.2除另有规定外，甲方代表应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，按照第22条规定，乙方应得到该价值的付款。当甲方代表要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知乙方参加。

21.2.1乙方按进度提交已完工程量报告时间是：_______________________

21.2.2乙方应提供工程师要求的一切详细资料。

21.2.3甲方代表接到报告后________天内进行计量，并在________时间前通知乙方参加计量。

甲方代表在约定的时间内未进行计量，则乙方报告中开列的工程量应视为正确，作为工程价款支付的依据。如果乙方不参加或由于疏忽而未派代表参加计量，则甲方代表进行的或由他批准的计量结果应视为正确，作为工程价款支付的依据。但甲方代表如果不按约定时间通知乙方参加计量，导致乙方不能参加计量，

该计量结果无效。

21.3计量方法

除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以本工程适用的《工程量计算规则》计算的净值为准。

21.4计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的《工程量计算规则》的标准。

22、工程款支付

22.1工程款的支付方式：________________________________________

22.2甲方根据以下方面乙方应得到的金额计算应支付工程价款：_________

22.2.1经甲方代表计量的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

22.2.2合同规定的乙方有权得到的其他金额；

22.2.3根据第19条、第26条进行的调整；

22.2.4减去第20.1.3款规定应扣回的预付款；

22.2.5从第一次支付开始，在每次乙方应得的工程款中扣留投标书附录中规定金额做为保留金，直至保留金总额达到投标书附录中规定的限额为止。

22.3甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：___________________

#### 材料和设备供应

23、甲方供应材料、设备

23.1甲方供应材料、设备一览表(如果有的话附后)。

23.2甲方未按照第23.1款约定的材料及设备的规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点供应材料及设备，所应承担的责任是：

24、乙方采购材料、设备

24.1除另有约定外，乙方负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。

24.1.1符合合同规定和甲方代表要求的品种和等级；

24.1.2随时按甲方代表的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行检查；

24.1.3在用于工程之前，乙方应按甲方的选择和要求，提交有关的材料样品，以供检验；

24.1.4在材料用于工程之前，必须向甲方代表提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的；

24.1.5乙方应将他与合格的材料供应部门签订的材料供应协议副本提交甲方。

24.2清除不合格的工程、材料或永久设备

甲方代表有权随时发出下述指示：

24.2.1在指示中规定的时间内，将不符合合同规定的材料或永久设备从现场搬走；

24.2.2用合格适用的材料或永久设备取代原来的材料或永久设备；

24.2.3尽管先前已进行了检验，但甲方代表认为在下述方面仍不符合合同规定的工程，均要拆除和重新施工：

(1)材料、永久设备或工艺；

(2)乙方所做的或由他负责的设计。

24.3乙方不执行上述指示，应承担的违约责任为：

24.4合同规定检验项目的费用

若检验属下述情况，则应由乙方承担检验费用：

24.4.1合同中明确表明或规定的检验；

24.4.2在合同中有具体的说明(仅限于荷载试验或确定竣工和部分竣工的工程设计是否达到预定目的那种试验)，足以使乙方定价或在投标书中报价的检验。

24.5合同中未规定项目检验的费用

若甲方代表要求作的检验：

24.5.1合同中未规定，或

24.5.2甲方代表要求的检验是在现场以外或在被检验材料或工程设备的制造、生产或准备场所以外的其他地点进行。

检验结果表明材料、工程设备或操作工艺未能按合同规定满足甲方代表的要求，则该检验费用应由乙方承担。

若符合合同规定，甲方代表在与甲方和乙方协商后，确定：

(1)按第12条规定给予乙方延长工期的权利；

(2)发生的费用追加到合同价款中。

#### 设计变更

25、设计变更

施工中如发生设计变更，双方按以下协议的方法办理：

26、确定变更价款

根据《合同条件》第26条规定：

26.1乙方提出变更价款的时间是：___________________________________

26.2甲方确认变更价款的时间是：___________________________________

26.3双方对变更价款不能达成一致意见时的解决办法和时间要求：_______

#### 竣工与结算

27、竣工验收

27.1乙方向甲方代表提交完整竣工资料的份数为：

提交的时间是：___________________________________________________

27.2乙方向甲方代表提交竣工图的份数为：

提交的时间是：___________________________________________________

27.3乙方向甲方代表提交竣工验收报告的时间是：

27.4甲方代表在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是：_______

27.4.1甲方代表应在收到竣工验收报告后__________天内组织验收；

27.4.2甲方代表应在验收后________天内给予批复。

甲方代表未按合同规定有关竣工验收期限履行时，乙方提交的竣工验收报告可视为已被批准，可办理结算手续。

27.5竣工时间

整个工程和部分工程(如果有的话)，应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在第十二条允许的延长了的工期内完成。

27.6如有特殊原因，双方协议为：____________________________________

28、竣工结算

28.1乙方向甲方代表提交竣工结算证书的时间是：_____________________

28.2甲方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是：_____________

28.3中方代表将拨款通知送经办银行的时间是：_______________________

28.4乙方在收到工程结算款后将竣工工程交给甲方的时间是：___________

28.5在办理全部工程移交手续时，甲方出具证明，把保留金的一半及利息付给乙方。

28.6甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：______________

28.7竣工结算证书

乙方向甲方代表提交的竣工结算证书。应附有支持文件，并详细说明以下内容：

28.7.1按照合同完成的全部工程的最终价值；

28.7.2乙方认为应付的任何追加金额；

28.7.3乙方认为按照合同将付给他的其他金额。

上述其他金额应单独列出。甲方代表应在第28.3款规定的时间内开具付款证明。

28.8结清

根据第29.6款，在缺陷责任证书签发后的14天之内，乙方应交给甲方一份书面结清单，同时给甲方代表一份副本，确认最终申请的总额包括了合同中发生的或与合同有关的所有应付给他的最终金额。此结清单只有在支付了根据第28.9款签发的最终付款证书规定的金额，及第8.1款中提到的履约保证金退还给乙方之后才生效。

28.9最终付款证书

在收到乙方结清单之后的7天内，甲方代表应送给甲方一份最终付款证书，并交给乙方一份副本、说明：

28.9.1甲方代表认为按照合同最终应付的款额；

28.9.2甲方应支付给乙方，或乙方应支付给甲方的余额。

28.10支付的时间

在甲方代表按照此条款，或者合同的其他条款签发的付款证书交给甲方的7天之内，或者按第28.9款签发的最终付款证书交给甲方后的7天之内，甲方应支付规定应给乙方的金额。如果甲方支付延误，则应在下次支付时加付利息。利息从应支付之日算起，利率按应支付之日的中国国家银行发布的贷款利率计算。

29、保修

29.1保修期

在本款中，“保修期”一词的意思为投标书附录中所指的保修期，计算时间是：

29.1.1从甲方代表按第27条规定批准的工程实质竣工之日算起，或

29.1.2在甲方代表按第27条规定批准的部分工程实质竣工之日算起。

29.2修补缺陷

甲方代表在保修期期满之前，指示乙方重建、修补缺陷、差缩损失或其它毛病时，乙方应在保修期内或期满后的14天之内实施甲方代表指示的上述所有工作。

29.3修补缺陷的费用

如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由下述情况造成，则第29.2款所述的全部工作应由乙方自费完成：

29.3.1未按合同规定使用材料、工程设备或工艺；或者

29.3.2乙方负责设计的部分永久工程出现了缺陷；或者

29.3.3由于乙方的疏忽或者未能按合同规定履行乙方应承担的责任。如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由其他原因造成的，甲方应按合同规定在合同价格上追加相应的费用或向乙方支付这部分。

29.4乙方在合理时间内未能执行甲方代表修补缺陷的指示时，甲方有权雇用其他人来完成这项工作。

如果这些工作按合同规定应由乙方自费完成，那么甲方代表在与甲方和乙方商议之后确定所有有关的费用，这些费用应由乙方支付。

29.5乙方调查缺陷的原因

在保修期期满之前，如工程出现缺陷、差失或其他毛病，甲方代表可指示乙方在甲方代表的指导下调查原因。

29.5.1如果这些缺陷、差失或其他毛病不属乙方的合同责任，甲方代表应在与甲方和乙方商议之后决定，乙方进行这项调查的费用由甲方支付。

29.5.2如果这种缺陷、差失或其他毛病属乙方的责任，则上述调查工作的费用应由乙方支付。并且根据本条规定，乙方应自费修补这种缺陷、差失或其他毛病。

29.6甲方代表签发缺陷责任证书后送交给甲方，并将一副本交乙方，申明乙方已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合甲方要求。缺陷责任证书应由甲方代表在最迟的保修期期满，或根据本合同第29.2条和29.5条规定，任何被指令进行的工作已完成，并符合甲方代表要求的21天内发出缺陷责任证书。

29.7在保修期满后28天内，甲方出具证明，把另一半保留金及其利息付给乙方。

#### 争议、违约和索赔

30、争议

30.1甲方代表的决定

如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端，包括对甲方代表的观点、指示、决定、证书或估价等产生争议时，首先应以书面形式提交甲方代表，并将此件复印提交另一方。甲方代表在收到信件后的7天内必须将其决定通知甲方和乙方。

只要合同未终止，乙方在各种情况下都应继续认真施工。

如果甲方或乙方中任何一方对甲方代表的决定不满意，则在接到甲方代表决定后的14天内；或者甲方代表在收到要求调解的信件后的7天内未能发出他所做的决定的通知，则任何一方可将其准备提交仲裁或告到法院的意向通知另一方，并通知甲方代表。这个通知确立了可以提交仲裁或法院裁决的权力，如果没有发出这个通知，仲裁或法院裁决不能开始。

如果甲方代表已经将有关争端事项所做的决定通知了甲方和乙方，而甲方或乙方在收到甲方代表对该争端所做决定后的14天内，又未发出打算把该争端提交仲裁或法院裁决的通知，则甲方代表作出的决定即为最终决定，并对甲方和乙方均具有约束力。

30.2友好解决

甲、乙双方可将争端提交有关的合同管理部门，以求得调解，如果争端在双方协商或提交有关合同管理部门后21天内得不到友好解决，可以提交仲裁或法院裁决。

30.3仲裁

未能在第30.2款规定的期间内达成友好解决；除非第30.4款规定可以直接向人民法院起诉，否则应根据《中华人民共和国仲裁法》，由当事人选定的仲裁人做出最后裁决。上述仲裁人有权查看、修改甲方代表所做的与争端有关的决定、意见、指示、证明或估价。

仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行。但甲方、甲方代表和乙方的责任在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变。除了仲裁决定中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。

30.4双方发生经济合同纠纷，可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，按下列第__________项方式解决：

30.4.1向__仲裁委员会申请仲裁；

30.4.2向人民法院起诉。

31、违约

31.1乙方违约

31.1.1乙方违约和补救

如果乙方破产或者乙方违反了合同规定，或甲方代表向甲方证明并将一份副本交乙方，他认为乙方有下述行为时：

(1)已不再履行合同；或

(2)无正当理由而未能

Ⅰ按第10.1款开工，或

Ⅱ按第13.3款，在接到通知后的7天内按要求施工；或

(3)按第24.2款发出指示的7天内未能采取相应行动；或

(4)无视甲方代表事先的书面警告，仍一贯或公然忽视履行合同的责任；或

(5)违反第36.2款规定。

则甲方在向乙方发出通知的14天后，可以进驻现场和工程，将乙方驱逐出现场而不因此使合同无效，或解除合同规定的乙方的任何义务和责任或影响合同授予甲方及甲方代表的各种权力，甲方可自行完成剩余工程，或雇用其他承包人完成剩余工程。当甲方或上述其他承包人认为合适时，可使用按合同规定用于本工程的原承包人的一切设备、临时设施和材料。在任何时候，甲方都可以出售上述原承包人的设备、临时设施和未用的永久设备及材料，将出售收入作为按合同规定乙方应付或将付给甲方的款额。

31.1.2在没收日进行的估价

在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后，甲方代表应尽快证明：

(1)在上述进驻和驱逐时，乙方根据合同实际完成的工作已经合理地得到或应得到的款额。以及

(2)未用或已部分使用的材料、乙方设备和临时设施的价值(如有时)。

31.1.3没收后的付款

在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后，乙方仅有权得到由甲方代表证明的乙方已合格完成的工作量而应支付给他的，并扣除了甲方应得金额之后的金额。如果甲方应得金额超过乙方已经完成工作应支付给他的金额，则乙方应将此超出部分视为乙方欠甲方而应偿还的债务。

31.1.4协议利益转让给甲方

在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后的14天内，如果甲方代表指示，而且法律许可，乙方应将其为本合同的目的而签订的任何协议的利益，如工程施工、提供材料、货物、服务等协议的利益转让给甲方。

31.2甲方违约

31.2.1如果甲方发生下述情况时：

(1)在第28.10款规定的应当付款的时间期满后的7天内，未能根据甲方代表的付款证书付给乙方应付的金额；或

(2)干涉、阻挠或拒绝任何付款证书颁发所需要的批准；

乙方有权终止受雇，并在通知甲方和将通知副本提交甲方代表的21天后，合同终止生效。

31.2.2乙方撤离施工设备

根据第31.2.1款规定发出的通知满21天之后，乙方可不受第8.10款规定的约束而尽快从工地撤离所有他带至工地的设备。

31.2.3终止后的付款

如果合同因甲方违约而终止，则甲方应以合同规定的单价和合价向乙方支付在合同终止之日以前乙方完成的全部合格工程的费用。并另外支付下述费用：

(1)即将交付乙方的或乙方依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用，甲方一经支付此项费用，该材料、工程设备或货物即成为甲方的财产。

(2)乙方为完成整个工程而合理发生的其他费用，而该费用未在本条款的其它各项下支付。

(3)考虑已完工程的付款比例，将乙方设备运回目的地的合理费用的一部分。

(4)乙方雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费。

(5)由于终止造成乙方的损失或损坏的费用。

但甲方除按本款规定应支付上述费用外，亦应有权要求乙方偿还在合同终止日之前，按合同规定可由甲方向乙方收回的任何金额。

本款规定的任何应付金额，应由甲方代表在与甲方和乙方协商后确定。

31.2.4乙方暂停工程的权力

在不影响乙方按第31.2.1款享有终止合同的权力的情况下，如果甲方未能在第28.10款规定的应当付款的时间期满后21天内，按照甲方代表签发的付款证书向乙方付款，则乙方在通知甲方，并把副本送交甲方代表后21天后，有权暂停工程或放慢施工进度。

如果乙方根据本款的规定暂停工程或放慢工程进度而造成延误或发生费用时，甲方代表在与甲方和乙方进行协商后应决定：

(1)按第12条规定给予乙方延长工期的权利；

(2)费用追加到合同价款中。

31.2.5恢复工作

如果乙方根据第31.2.4款发出通知后，暂停工程或放慢工程进度，随后甲方支付了应付款，这时如果终止合同的通知尚未发出，乙方根据第31.2.1款享有的权力消失，并且应尽快合理地恢复施工。

31.3不可抗力终止合同

在合同履行中，由于不可抗力造成了双方都无法控制的意外情况，使双方中的一方受阻而不能履行其合同责任，或者成为不合法时，双方都毋需进一步履行合同。此时，由甲方支付给乙方的已完工程的金额应与本条第31.2.3款规定的应付款额相同。

32、索赔

32.1打算索赔的通知

如果乙方打算依据本合同条款及其他情况要求额外付款的话，应在第一次出现引起索赔的事件后14天内将其索赔意图通知甲方。

32.2保持当时记录

在发生第32.1款提到的索赔事件时，乙方应有当时记录。甲方在接到第32.1款规定的索赔通知后，应对这些记录进行检查，也可以指示乙方继续作合理记录。这些记录可作已经发出的索赔通知的补充材料。乙方应允许甲方代表对按照本条款所作的所有记录进行检查，并在甲方发出指示时向甲方递交记录副本。

32.3索赔证实

在按照第32.1款递交索赔通知书后的14天内或甲方代表同意的合理时间内，乙方应向甲方代表递交一份说明索赔数额利索赔依据等详情的帐单。如果导致索赔的事件继续产生影响，乙方应按照甲方要求的时间间隔，向甲方递交列出索赔累计金额和提出索赔依据的中期帐单，并在索赔事件影响结束后的14天内递交最终帐单。如果甲方要求，乙方应向甲方提供按照本款规定递交甲方代表的所有帐单副本。

32.4乙方未遵守本条规定

如果乙方试图进行的索赔不符合本款规定，其有权得到的付款不能超过甲方或按照第30条指派的审定索赔金额的仲裁人根据现场记录核实的金额。

32.5索赔的支付

在乙方提供了足够的资料后，乙方有权得到已满足甲方代表要求的那部分索赔付款，甲方代表经过同甲方和乙方协商，决定应当付给乙方的索赔金额，在由甲方代表按照第28条核准的付款支付中支付。甲方代表应把根据本款作出的决定通知乙方，并把副本交给甲方。

#### 其他

33、安全施工

33.1乙方应保持现场安全在工程施工、竣工及保修的整个过程中，乙方应当：

33.1.1全面关照所有有权留在现场上的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和甲方尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故；

33.1.2在需要的时间和地点，或根据有关当局要求，自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

33.2甲方的安全责任

如果甲方要雇用其他承包人时，他应要求他们在安全和避免事故方面负有同样的责任。

33.3避免污染、噪声等

乙方应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。

非乙方责任产生的不可避免的污染、噪声需要处理时，乙方提出方案，甲方承担所发生的费用。

33.4紧急补救

无论在工程施工期间或是在保修期内，如果在工程的任何部分中发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而乙方无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，甲方可在甲方代表认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。如果甲方代表认为由甲方如此完成的工作或修理按合同规定应由乙方自费进行，则经与甲方和乙方商议后，甲方代表将确定此项工作的全部费用，并由甲方向乙方索回，甲方可从将付或应付给乙方的金额中扣除，甲方代表应通知乙方，并将一副本交甲方。但在发生上述情况后，甲方代表应尽快通知乙方。

33.5双方其他协议为：_____________________________________________

34、专利技术、特殊工艺和合理化建议

34.1乙方应保证甲方免于受到由于工程上使用的或准备采用的乙方设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证甲方免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其他开支，但由于甲方代表提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。

34.2双方的协议为：_______________________________________________

35、地下障碍和文物

35.1化石及文物

在工程现场发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、建筑结构，以及有地质或考古价值的其他遗物等均为国家财产。乙方应采取合理的预防措施，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何上述物品。但发现上述物品，应在移动之前，立即把发现的情况通知甲方代表和有关部门，并按甲方代表的指示处理。

35.2若由于第35.1款规定的指示使乙方遭受工期延误和/或产生费用，则甲方代表在与甲方和乙方协商后，确定：

35.2.1按第12条规定给予乙方延长工期的权力；

35.2.2把产生的费用加到合同价格中，并通知乙方，送甲方一份副本。

35.3对不利的自然条件和障碍的补救

如果在工程施工过程中乙方在现场遇到了气候条件以外的不利的自然障碍和条件、在他看来这些障碍和条件是一个有经验的乙方无法预见的，乙方应立即通知甲方代表，并交甲方一份副本。在收到该通知后，如果甲方代表认为这类障碍或条件是一个有经验的乙方无法合理预见的，经过与甲方和乙方协商后，他应决定：

35.3.1按第12条规定，给予乙方延长工期的权力；

35.2.2乙方因遇到这类障碍或条件而发生的费用加到合同价格上。

这类决定应将甲方代表发给乙方的与此有关的指示，以及在甲方代表未发出具体的指示之前，乙方采取的并为甲方代表接受的合理的措施考虑在内。

36、工程分包

36.1乙方可以在甲方代表准许的情况下将工程分包，但没有甲方的书而批准不得分包合同。分包不能改变合同规定的乙方任何义务，分包的最大限额为：

36.2分包工程的内容及对分包单位的资质要求：

36.3乙方不能把整个工程分包出去，除合同另有规定者外。任何按第36.1款规定将工程分包时，均不能解除合同中规定的乙方应承担的责任和义务，并应将任何分包人、分包人代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，视为乙方、其代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，并应为之负完全责任。但不要求乙方就下

列事项征得同意：

36.3.1使用劳务；

36.3.2采购符合合同规定标准的材料；

36.3.3第36.2款中明确的部分工程的分包。

36.4责任转让给甲方

如果分包人为乙方承担的施工、提供材料、设备和服务等责任，在时间上超过本合同规定的保修期，乙方应在保修期满后，按甲方的要求和由甲方承担费用，将未到期的上述分包人义务的利益转让给甲方。

37、不可抗力

37.1不可抗力包括：_______________________________________________

37.2在第37.1款中规定的以及____________等级以上的风、雨、雪、震等自然灾害。

38、保险

38.1工程的风险

38.1.1甲方的风险是：

(1)因甲方使用或占用永久工程的某一部分而造成的损失或破坏，但合同中规定的除外；

(2)因工程设计不当而造成的损失或破坏，而这种设计不是由乙方提供的或不是由乙方负责的。

38.1.2不可抗力

发生第37条中规定的不可抗力(指发生在现场者)，而一个有经验的乙方不可能合理投保。

38.1.3其他非甲、乙双方责任的风险：________________________________

38.1.4除了上面第38.1.1款、第38.1.2款及第38.1.3款规定的风险以外的风险是乙方的风险。

38.2d1乙方和甲方对工程的照管

从工程开工日期直到为全部工程发出移交证书时止，乙方应全面负责照管工程以及材料和待安装的设备。发出全部工程移交证书后则上述照管责任移交给甲方，但下列情况除外：

38.2.1如果甲方代表为永久工程的某一部分发出了移交证书，则乙方自发出该部分的移交证书之日起，停止那一部分工程的照管责任，此时对那一部分工程的照管责任移交给甲方；

38.2.2乙方应对那些尚未竣工的工程，以及材料和在其保修期期间应予完成的待安装的设备的照管负有全责，直到这些未完成的工程按第二十九条规定完成为止。

38.3补偿损失或损坏的责任

38.3.1出于乙方风险造成的损失和损坏

在乙方负责照管期间，如果工程或部分工程、材料或待安装的工程设备，由于第38.1.4款所规定的风险

发生的损失或损坏，乙方应自费弥补这些损失或损坏，以使永久工程符合合同的规定。乙方还应对其根据第29条规定履行本条责任而引起的损失或破坏负责。

38.3.2由于甲方风险和不可抗力造成的损失和损坏

当损失或破坏是由于第38.1.1、第38.1.2款和第38.1.3款规定的风险，或其他风险综合作用造成时，如果甲方代表要求，乙方应按甲方代表要求的程度来补救这些损失或破坏，而甲方代表则应增加合同价款，并通知乙方，将副本交给甲方。对因综合风险造成的损失或破坏，这种加款的决定应考虑乙方和甲方应分别

承担责任的比例。

38.4对工程的保险

保险(如有时)双方按《合同条件》第38条约定如下：_____________________

39、工程停建或缓建

双方协议为：_____________________________________________________

40、合同生效及终止

40.1本合同自________________________________________之日起生效。

40.2乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合甲方代表的要求。只有第29.6条规定的缺陷责任证书能被视为对合同结束的认可。且甲方按合同规定全部支付完毕后，合同即告终止。

41、合同份数

41.1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

41.2本合同副本__________份。

42、补充条款：

### 第四章合同格式

合同协议书格式

本协议由__________(以下简称“发包方”)与________(以下简称“承包方”)于________年____月____日商定并签署。

鉴于发包方拟修建__(工程简述)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了承包方以人民币________元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的组成部分：

(1)本合同协议书；

(2)合同协议条款；

(3)建设工程施工合同条件(GF-91-0201)；

(4)双方协商同意的变更纪要、协议；

(5)中标通知书；

(6)投标书；

(7)招标文件补遗；

(8)标准、规范和有关技术资料；

(9)已标价的工程量清单；

(10)图纸；

(11)其他有关文件。

3.上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.考虑到发包方将按下条规定付款给承包方，承包方在此与发包方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修。

5.考虑列承包方将进行本工程的施工、竣工和保修，发包方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包方。

为此，双方代表在此签字并加盖公章。

| 发包方代表(签名盖公章)： | 承包方代表(签名盖公章)： |
| --- | --- |
| 发包方(公章) | 承包方(公章) |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 电传： | 电传： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 建设行政主管部门意见： 经办人： 审查机关(盖公章)： 年 月 日 |  |

银行履约保函格式

建设单位名称：___________________

鉴于__________(下称“承包单位”)已保证按_________(下称“建设单位”)____________工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合

同责任的保证金；

本银行同意为承包单位出具本保函；

本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币____元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

日期：________年____月____日

履约担保书格式

根据本担保书，投标单位__________作为委托人和__________(担保单位名称)作为担保人共同向债权人__________(下称“建设单位”)承担支付人民币__________元的责任，承包单位和担保人均受本履约担保书的约束。

鉴于承包单位已于________年____月____日向建设单位递交了__________工程的投标文件，愿为投标单位在中标后(下称“承包单位”)同建设单位签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；

本担保书的条件是：如果承包单位在履行了上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

除了建设单位以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

承包单位和担保人的法定代表人在此签字盖公章，以资证明。

| 担保单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |
| --- | --- |
| 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |

预付款银行保函格式

建设单位名称：___________________________________

根据你单位__________工程合同的合同协议条款第20条规定，______________(下称“承包单位”)应向你方提交预付款银行保函，金额为人民币__________元，以保证其忠实地履行合同的上述条款。

我银行____________________(银行名称)受承包单位委托，做为保证人和主要债务人，当你方以书面形式提出要求就无条件地、不可撤消地支付不超过上述保证金额的款额；也不要求你方先向承包单位提出此项要求；以保证在承包单位没有履行合同协议条款第20条的责任时，你方可以向承包单位收回全部或部分预付款。

我银行还同意：在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无须通知我银行。

本保函的有效期从预付款支付日期起至你方向承包单位全部收回预付款的日期止。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

日期：________年____月____日

## 第二卷技术规范

第五章 技术规范

工程建设地点的现场条件

一、现场自然条件

二、现场施工条件

三、本工程采用的技术规范

### 第五章技术规范

工程建设地点的现场条件：

现场自然条件

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)

现场施工条件

(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)

三、本工程采用的技术规范

## 第三卷投标文件

第三卷 投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

第九章 资格审查表

### 第六章投标书及投标书附录

投标书

建设单位：_______________________________

1、根据已收到的招标编号为________的________________工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币__________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在________年____月____日开工，________年____月____日竣工，即________天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币__________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：________年____月____日

投标保证金银行保函

鉴于__________(下称“投标单位”)于________年____月____日参加__________(下称“招标单位”)__________工程的投标。

本银行__________(下称“本银行”)在此承担向招标单位支付总金额人民币__________元的责任。

本责任的条件是：

一、如果投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

二、如果投标单位人在投标有效期内收到招标单位的中标通知书后：

1.不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；或

2.不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标单位指明投标单位出现上述情况的条件，则本银行在接到招标单位的通知就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标单位申述和证实他的要求。

本保函在投标有效期后或招标单位在这段时间内延长的投标有效期28天内保持有效，本银行不要求得

到延长有效期的通知，但任何索款要求应在有效期内送到本银行。

银行名称：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

银行地址：

邮政编码：

电话：

日期：________年____月____日

投标书附录

| 序号 | 项日内客 | 协议条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 银行保函金额 履约担保书金额 | 8.1 8.1 | 合同价格的 %(5%) 合同价格的 %(10%) |
| 7 | 发出开工通知的时间 | 10.1 | 签订合同协议书后天内 |
| 3 | 误期赔偿费金额 | 12.5 | 元/天 |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 12. | 合同价格的 % |
| 5 | 提前工期奖 | 13.1 | 元/天 |
| 6 | 工程质量达到优良标准补偿金 | 1.1 | 元 |
| 7 | 工程质量未达到要求优良标准时的赔偿费 | 15. | 元 |
| 8 | 预付教金额 | 20.1 | 合同价格的 % |
| 9 | 保留金金额 | 22.2.5 | 每次付款额的 %(10%) |
| 10 | 保留金限额 | 22.2.5 | 合同价格的物 %(3%) |
| 11 | 竣工时间 | 27.5 | 天(日历日) |
| 12 | 保修期 | 29.1 | 天(日历日) |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

法定代表人资格证明书

| 单位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |
| 姓名： | 性别： | 年龄： | 职务： |

系__________的法定代表人。为施工、竣工和保修__________的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

| 投标单位：(盖章) | 上级主管部门：(盖章) |
| --- | --- |
| 日期：________年____月____日 | 日期：________年____月____日 |

授权委托书

本授权委托书声明：我__________(姓名)系__________(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托__________(单位名称)的__________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加__________(招标单位)的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

| 代理人： | 性别： | 年龄： |
| --- | --- | --- |
| 单位： | 部门： | 职务： |
| 投标单位：(盖章) |  |  |
| 法定代表人：(签字、盖章) |  |  |

日期：________年____月____日

### 第七章工程量清单与报价表

采用综合单价投标报价的说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2、工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的，作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

3、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

4、工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

6、所有报价应以人民币表示。

表7.1报价汇总表

| 建筑面积：__________m2 |  |  | 金额单位：人民币元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表号 | 工碾项目名称 | 金额 | 备注 |
| 投标总价（大写）_______________元 |  |  |  |  |

| 投标单位：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |

表7.2工程量清单报价表

| ____________________工程 |  |  |  |  | 金额单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 项目名称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 贷 | 其他 直接 费 | 间 接 费 | 利 润 | 税 金 | 材 差 | 风 险 金 | 其 他 |
| 共__________页，本页小计：__________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________工程量清单报价 合计：__________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标单位：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |

表7.3设备清单及报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____页，本页小计______元(其中设备出厂价________元运杂费______元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日

表7.4现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共________页，本页小计________元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日

表7.5材料清单及材料差价

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 ① | 预算价格 中供应单 价② | 预算供应 价合计 ③=①*② | 市场供 应单价 ④ | 市场供应 价合计 ③=①*④ | 材料差价 合计 ⑥=⑤-③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日

### 第八章辅助资料表

表8.l 项目经理简历表

表8.2 主要施工管理人员表

表8.3 主要施工机械设备表

表8.4 项目拟分包情况表

表8.5 劳动力计划表

表8.6 施工方案或施工组织设计

表8.7 计划开、竣工日期和施工进度表

表8.8 临时设施布置及临时用地表

表8.1项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

表8.2主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1项目主管 2其他人员 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 |  |  |  |  |

表8.3主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.4项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表8.5劳动力计划表

投标单位应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.6施工方案或施工组织设计

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划：

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、雨季施工措施；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

表8.7计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表8.8临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、涉及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积(m2) | 位置 | 留用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(1)投标单位应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

### 第九章资格审查表

(未经过资格预审的招标采用)

表9.1 投标单位企业概况

表9.2 近3年来所承建工程情况一览表

表9.3 目前正在承建工程情况一览表

表9.4 目前剩余劳动力和施工机械设备情况

表9.5 财务状况

表9.6 其他资料(如各种奖励或处罚等)

表9.7 联营体协议书和授权书

(注：如以联营体投标表9.1~9.6每一成员应分别填写)

表9.1投标单位企业概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 批准单位 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 职工 总数 | 人 |  |  |  | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高工 |  | 工程师 |  | 助工 |  | 技术员 |  |  | 4~8级 |  | 1~3级 |  | 无级 |
| 主 要 施 工 机 械 设 备 | 名称 |  | 型号 |  |  | 数量(台) |  |  |  | 总功率 (kW/hp) |  |  | 制造国或产地 |  |  |  | 制造年份 |  |
|  | 塔吊 t—m | 80以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 并合机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他起重机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2近3年来所承建工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及 建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9.3目前正在承建工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及 建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 计划 开竣工日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9.4目前剩余劳动力和施工机械设备情况

一、剩余劳动力情况

| 剩余人员数 | 共计： |  | 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 其他管理人员 |
|  | 高级工程师 | 工程师 |  | 助理工程师 | 技术员 |  |
|  | 技术工人 |  |  |  |  | 普通工人 |
|  | 8级以上 | 6—8级 |  | 4—6级 | 1—3级 |  |

二、剩余施工机械设备情况

| 机械或设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 总功率 (kW/hp) | 制造国或产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9.5财务状况

一、基本资料

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |
| 最高年施工能力 |  | m2 |  |  |

二、最近三年每年完成投资金额和本年预计完成投资金额

| 年度 | 年完成金额(元) |
| --- | --- |

三、最近2年经审计的财务报表

(附财务报表)

四、下一年度的财务预测报告

(附财务预测报告)

五、可以查列财务信息的开户银行的银行名称、地址，及投标单位向其开户银行出具的招标单位可查证的授权书。

表9.6其他资料(如各种奖励或处罚等)

(如有时投标单位将有关资料附上)

表9.7联营体协议书和授权书

附联营体协议书副本和各成员法定代表授权书

## 第四卷图纸

### 第十章图纸

图纸另详。

# 建设工程施工邀请招标程序

建设工程施工邀请招标程序

建设工程施工邀请招标程序流程图

一、建设工程项目报建

二、审查建设单位资质

三、招标申请

四、招标文件的编制与送审

五、发出投标邀请书

六、工程标底价格的编制

七、发放招标文件

八、勘察现场

九、投标预备会

十、投标文件的编制与递交

十一、工程标底价格的报审

十二、开标

十三、评标

十四、中标

十五、合同签订

附件：

附件一：建设工程项目报建登记表

附件二：建设工程施工招标申请表

附件三：投标邀请书

附件四：评标报告提要

附件五：中标通知书

工作内容

管理部门

建设工程项目报建

建设行政主管部门或招标管理机构

招标文件的编制与送审

审查建设单位资质

招标管理机构审查

招标申请

招标管理机构审查

招标管理机构审查

工程标底价格的编制

发出投标邀请书

发放招标文件

勘察现场

投标预备会

招标管理机构监督

投标文件的编制与递交

工程标底价格报审

招标管理机构审定

开标

中标

评标

招标管理机构全过程监督

合同签订

建设工程施工邀请招标程序流程图

## 建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建范围：各类房屋建筑(包括新建、改建、扩建、翻建、大修等)、土木工程(包括：道路、桥梁、房屋基础打桩)、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程。

3、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。

4、办理工程报建时应交验的文件资料：

4.1立项批准文件或年度投资计划；

4.2固定资产投资许可证；

4.3建设工程规划许可证；

4.4资金证明。

5、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”(附件一)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

﹡建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

## 审查建设单位资质

1、建设单位办职招标应具备以下条件：

1.1是法人、依法成立的其他组织；

1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3有组织编制招标文件的能力；

1.4有审查投标单位资质的能力；

1.5有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

2、建设单位或中介机构以下称“招标单位”。

## 招标申请

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”(附件二)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标申请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、拟邀请的投标单位名称、施工前期准备情况(土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等)、招标机构组织情况等。

2、一般结构不太复杂及中小型工程应采用邀请招标。

3、采用邀请招标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的审查，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于3家。

﹡招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制招标文件。

## 招标文件的编制与送审

1、招标文件

招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后方可向邀请参加投标的施工单位发放。

招标文件应包括以下内容：

1.1投标邀请书；

1.2投标须知前附表和投标须知；

1.3合同条件；

1.4合同协议条款；

1.5合同格式；

1.6技术规范；

1.7图纸；

1.8投标文件参考格式：

投标书及投标附录；

工程量清单与报价表；

辅助资料表。

2、招标文件部分内容编写说明

2.1评标原则和评标办法

2.2投标价格

2.2.1一般结构不太复杂或工期在12个月以内的工程，可以采用固定价格，考虑一定的风险系数。

2.2.2结构较复杂或大型工程，工期在12个月以上的，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

2.3投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

2.3.1工程计价类别；

2.3.2执行的定额标准及取费标准；

2.3.3执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

2.3.4材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

2.3.5工程量清单。

2.4质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准的，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确。

2.5招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短20%以上(含20%)的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

2.6由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

2.7如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

2.8投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间为28天以内。

2.9投标保证金

2.9.1在招标文件中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

2.9.2投标保证金的有效期应超过投标有效期的28天。

2.10履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。

履约担保比率为：

2.10.1银行出具的银行保函为合同价格的5%；

2.10.2履约担保书为合同价格的10%。

2.11投标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为28天以内；结构复杂的大型工程投标有效期可定为56天以内。

2.12材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期和交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

2.13工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

2.14合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

2.14.1在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况；并依据“招标文件合同条件”中相应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

2.14.2投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

2.14.3建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。

﹡招标文件经招标管理机构审查同意后，招标单位可向具有承担本合同工程施工能力的施工单位发出投标邀请书。

## 发出投标邀请书

1、发出“投标邀请书”

招标单位可通过建设工程交易中心发布信息；向有能力承担本合同工程的施工单位发出投标邀请书。投标邀请书格式见(附件三)。

2、收到投标邀请书的施工单位应于7日内以书面形式进行确认，说明是否愿意参加投标。

## 工程标底价格的编制

1、工程标底价格的编制程序

当招标文件中的商务条款一经确定，即可进入标底价格编制阶段。

1.1确定标底价格的编制单位

标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底价格资格和能力的中介机构代理编制。

1.2提供以下资料

1.2.1全套施工图纸从现场地质、水文、地上情况的有关资料；

1.2.2招标文件；

1.2.3领取标底价格计算书、报审的有关表格；

1.3参加交底会及现场堪查

标底价格编、审人员均应参加施工图交底、施工方案交底以及现场勘查、投标预备会，便于标底价格的编、审工作。

1.4标底价格的编制

标底价格编制人员应严格按照国家的有关政策；规定，科学公正的编制标底价格。

2、标底价格的编制原则

2.1根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范，以及要素市场的价格确定工程量和编制标底价格。

2.2标底价格的计价内容、计价依据应与招标文件的规定完全一致。

2.3标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量。

2.4标底价格应由成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。

2.5一个工程只能编制一个标底价格。

3、标底价格的编制依据

3.1招标文件的商务条款。

3.2工程施工图纸、工程量计算规则。

3.3施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。

3.4施工方案或施工组织设计。

3.5现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。

3.6招标时建筑安装材料及设备的市场价格。

4、标底价格的计价方法及组成内容

4.1标底价格的计价方法

根据我国现行的工程造价计算方法又考虑到与国际惯例靠拢，所以在工程量清单的配价上采用以下两种方法：

4.1.1工料单价：工程量清单的单价，按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定。其他直接费、间接费、利润、材料计划内调价、材料差价、税金等按现行的计算方法计取列入其他相应标底价格计算表中。

4.1.2综合单价：工程量清单的单价综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险等一切费用。

4.1.3工程量清单的配价方法可以采用工料单价或综合单价，应在招标文件中明确。

4.2标底价格的组成内容

4.2.1标底价格的综合编制说明；

4.2.2标底价格审定书、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等；

4.2.3主要材料用量；

4.2.4标底附件：如各项交底纪要、各种材料及设备的价格来源、现场的地质、水文、地上情况的有关资料、编制标底价格所依据的施工方案或施工组织设计等。

## 发放招标文件

1、招标文件、图纸和有关技术资料发放给被邀请的，并且愿意参加投标的投标单位。投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后，应认真核对，核对无误后应以书面形式予以确认。

2、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充，须报招标管理机构审查同意后，在投标截止日期之前，同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应以书面形式予以确认。

3、修改或补充文件做为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4、投标单位收到招标文件后，若有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后7日内以书面形式向招标单位提出，招标单位应以书面形式或投标预备会形式予以解答。

## 勘察现场

1、招标单位组织投标单位进行勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取投标单位认为有必要的信息。为便于投标单位提出问题并得到解答，勘察现场一般安排在投标预备会的前1~2天。

2、投标单位在勘察现场中如有疑问问题，应在投标预备会前以书面形式向招标单位提出，但应给招标单位留有解答时间。

3、招标单位应向投标单位介绍有关现场的以下情况：

3.1施工现场是否达到招标文件规定的条件；

3.2施工现场的地理位置和地形、地貌；

3.3施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况；

3.4施工现场气候条件，如气温、湿度、风力、年雨雪量等；

3.5现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等；

3.6工程在施工现场中的位置或布置；

3.7临时用地、临时设施搭建等。

## 投标预备会

投标单位在领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场提出的疑问问题，招标单位可通过以下方式进行解答。

1、收到投标单位提出的疑问问题后，以书面形式进行解答，并将解答同时送达所有获得招标文件的投标单位。

2、收到提出的疑问问题后，通过投标预备会进行解答，并以会议记录形式同时送达所有获得招标文件的投标单位。

3、投标预备会

3.1投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，解答投标单位对招标文件和现场勘察中所提出的疑问问题。投标预备会可安排在发出招标文件7日后28日内举行。

3.2投标预备会在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持召开，在预备会上对招标文件和现场情况做介绍或解释，并解答投标单位提出的疑问问题，包括书面提出的和在预备会上口头提出的询问。

3.3在投标预备会上还应对图纸进行交底和解释。

3.4投标预备会结束后，由招标单位整理会议记录和解答内容，报招标管理机构核准同意后，尽快以书面形式将问题及解答同时发送到所有获得招标文件的投标单位。

3.5在召开投标预备会时，参加投标预备会的投标人应签到登记，以证明出席投标预备会。

3.6不论招标单位以书面形式向投标单位发放的任何资料文件，还是投标单位以书面形式提出的问题，均应以书面形式予以确认。

3.7投标预备会程序：

3.7.1宣布投标预备会开始；

3.7.2介绍参加会议单位和主要人员；

3.7.3介绍问题解答人；

3.7.4解答投标单位提出的问题

招标文件中的疑问问题；勘察现场中的疑问问题；对施工图纸进行交底。

3.7.5通知有关事项；

3.7.6宣布会议结束。

4、为了使投标单位在编写投标文件时，充分考虑招标单位对招标文件的修改或补充内容，以及投标预备会会议记录内容，招标单位可根据情况延长投标截止时间。

﹡投标预备会结束后，投标单位可进行投标文件的编制与递交。

## 投标文件的编制与递交

1、投标文件的编制

1.1编制投标文件准备工作

1.1.1投标单位领取招标文件，图纸和有关技术资料后，应仔细阅读“投标须知”，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。

1.1.2投标单位应根据图纸核对招标单位在招标文件中提供的工程量清单中的工程项目和工程量；如发现项目或数量有误时应在收到招标文件7日内以书面形式向招标单位提出。

1.1.3组织投标班子，确定参加投标文件编制人员，为编制好投标文件和投标报价，应收集现行定额标准、取费标准及各类标准图集。收集掌握政策性调价文件，以及材料和设备价格情况。

1.2投标文件编制

1.2.1投标单位依据招标文件相工程技术规范要求，并根据施工现场情况编制施工方案或施工组织设计。

1.2.2投标单位应根据招标文件要求编制投标文件和计算投标报价，投标报价应按招标文件中规定的各种因素和依据进行计算；应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。

1.2.3按招标文件要求投标单位提交投标保证金。

1.2.4投标文件编制完成后攻仔细整理、核对，并按招标文件的规定进行密封和标悉。并提供足够份数的投标文件副本。

1.3投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制，包括以下内容：

投标书；

投标书附录；

投标保证金；

法定代表人资格证明书；

授权委托书；

具有标价的工程量清单与报价表；

辅助资料表；

对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应；

按招标文件规定提交的其他资料。

2、投标文件的递交和接收

2.1投标文件的递交

在投标截止时间前按规定的地点递交至招标单位。在递交投标文件以后，投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封和标志。

2.2投标文件的接收

2.2.1在投标截止时间前，招标单位做好投标文件的接收工作，在接收，中应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标志。并做好接收时间的记录等。

2.2.2在开标前，应妥善保管好投标文件、修改和撤回通知等投标资料；由招标单位管理的投标文件需经招标管理机构密封或送招标管理机构统一管理。

﹡完成接受投标工作后，招标单位应按规定准时开标。

## 工程标底价格的报审

工程施工招标的标底在开标前报招标管理机构审定，招标管理机构在规定的时间内对完成标底价格的审定工作，未经审定的标底价格一律无效。

1、标底价格审定的内容与标底价格的组成内容相同。

2、标底价格的保密：

标底价格的编制人员应在保密的环境中编制，完成之后应密封送审标底价格。标底价格审定完后应及时封存，直至开标。所有接触过标底价格的人员都有保密责任，不得泄露。

3、标底价格的审定时间一般在投标截止日后，开标之前。结构不太复杂的中小型工程7天以内；结构复杂的大型工程14天以内。

## 开标

1、在投标截止后，按规定时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持。

2、开标会议在招标管理机构监督下进行；开标会议可以邀请公证部门对开标全过程进行公证。

3、开标会议宣布开始后；应首先请各投标单位代表确认其投标文件的密封完整性。并签字予以确认。当众宣读评标原则、评标办法。由招标单位依据招标文件的规定核查投标单位提交的证件和资料；并审查投标文件的完整性、文件的签署、投标担保等，但提交合格“撤回通知”和逾期送达的投标文件不予启封。

4、唱标应按报送投标文件时间先后的逆顺序进行。当众宣读有效标函的投标单位名称、投标报价、工期、质量、主要材料用量、修改或撤回通知、投标保证金、优惠条件，以及招标单位认为有必要的内容。

5、唱标内容应做好记录，并请投标单位法定代友人或授权代理人签字确认。

6、开标会议程序：

6.1主持人宣布开标会议开始；

6.2宣读招标单位法定代表人资格证明书及授权委托书；

6.3介绍参加开标会议的单位和人员名单；

6.4宜布公证、唱标、记录人员名单；

6.5宣布评标原则、评标办法；

6.6由招标单位检验投标单位提交的投标文件和资料，并宣读核查结果；

6.7宣读投标单位的投标报价、工期、质量、主要材料用量、投标保证金、优惠条件等；

6.8宣读评标期间的有关事项；

6.9宣布休会：进入评标阶段；

6.10宣布复会：

6.10.1由招标管理机构当众宣布审定后的工程标底价格；

6.10.2公布评标结果；

6.1l会议结束。

7、评标原则、评标办法由招标单位依据《工程建设施工招标投标管理办法》制订。并在开标前报招标管理机构审查。

﹡开标过程结束后，进入评标阶段。

## 评标

1、评标由评标委员会或评标小组进行，招标管理机构监督。评标委员会或评标小组由招标单位、建设单位上级主管部门、招标单位邀请的有关技术专家组成(以经济技术专家为主)。

2、投标文件的符合性鉴定

2.1投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符、无显著差异或保留。

2.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3、对投标文件的技术方面评估

对投标单位所报的施工方案或施工组织设计、施工进度计划，施工人员相施工机械设备的配备，施工技术能力、以往履行合同情况，临时设施的布置和临时用地情况等进行评估。

4、综合评价与比较

招标单位依据评标原则、评标办法，对投标单位的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或组织设计、以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定。评标应本着公正合理、详细，择优选定中标单位。但对于投标价格采用价格调整的，在评标时不考虑招标文件中规定的价格变化因素和允许调整的规定。

5、投标文件澄清

在必要时，为有助于投标文件的审查、评价相比较，评标委员会或评标小组有权个别要求投标单位澄清其投标文件。投标文件的澄清一般召开澄清会，在澄清会上分别对投标单位进行质询，先以口头形式询问并解答，随后在规定的时间内投标单位以书面形式予以确认做出正式答复，澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

6、对于当日定标的工程项目，可复会宣布中标单位名称、中标标价、工期、质量、主要材料用量，优惠条件等。

7、对于当日不能定标的工程项目，自开标之日起至定标期限，结构不太复杂的中小型工程不超过7天，结构复杂的大型工程不超过14天。特殊情况下经招标管理机构同意可适当延长。

8、评标报告

招标单位根据评标委员会或评标小组评审情况编写评标报告，评标报告编写完成后报招标管理机构审查。评标报告内容见(附件四)。

9、当下述情况之一发生时经招标管理机构同意可以拒绝所有投标，宣布招标失败。

9.1最低投标报价高于或低于一定幅度时；

9.2所有投标单位的投标文件均实质上不符合招标文件要求。

若发生招标失败，招标单位应认真审查招标文件及工程标底，做出合理修改后经招标管理机构同意方可重新办理招标或转为议标。

﹡评标报告被批准后，可进行确定中标单位。

## 中标

l、确定中标单位后，招标单位应于5日内持评标报告到招标管理机构核准，招标管理机构在2日内提出核准意见，经核准同意后招标单位向中标单位发放“中标通知书”(附件五)。

2、中标单位收到中标通知书后，按规定提交履约担保，并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订。

## 合同签订

1、建设单位与中标的投标单位在规定的期限内签订合同。结构不太复杂的中小型工程为7天，结构复杂的大型工程14天以内。在约定的日期、时间和地点；根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，依据招标文件、投标文件双方签订施工合同。

2、中标单位拒绝在规定的时间内提交履约担保和签订合同，则招标单位报请招标管理机构批准同意取消其中标资格，并按规定没收投标保证金，而考虑与另一参加投标的投标单位签订合同。

3、建设单位如拒绝与中标单位签订合同除双倍返还投标保证金外还需赔偿有关损失。

4、建设单位与中标单位签订合同后，招标单位及时通知其他投标单位其投标未被接受，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退回投标保证金(无息)。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

5、建设单位与中标单位签订施工合同前，到建设行政主管部门或其授权单位进行合同审查。

﹡招标工作结束后、招标单位将开标、评标过程有关纪要、资料、评标报告、中标单位的投标文件一份副本报招标管理机构备案。

## 附件

附件一：

建设工程项目报建登记表

报建审字第____________号

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 建设规模 |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  | 总投资＜万元) |  |  |  |  |
| 当年投资额 (万元) |  |  |  |  |  | 立项或投资计划 批难单位及文号 |  |  |  |  |  | 投资许可证文 号及审批单位 |  |  |  |  |
| 建设规划许可证 批准单位及证号 |  |  |  |  |  | 计划开工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  | 年 月 日 |
| 工 程 筹 建 情 况 | 建设用地 |  |  | 负责人 |  |  | 建 设 单 位 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  | 所 属 主 管 部 门 意 见 | (盖章) 年 月 日 |  | 建 设 行 政 主 管 部 门 | 意 见 | (盖章) 年 月 日 |  |
|  | 拆迁 |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘探 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 |  |  | 报审日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，建设行政主管部门、招标管理机构、建设单位各一份。

附件二：

建设工程施工招标申请表

招审字第__________号

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报建批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概(预)算(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年月日 |
| 招标方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求投标单位 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟邀请投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标前期准备情况 |  |  | 施工 现场 条件 | 水 |  |  |  |  | 电 |  |  |  |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单位供应 的材料或设备 |  |  |  | 如有附材料、设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 工 作 组 | 人 员 名 单 | 姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 从事专业年限 |  |  |  | 负责招标内容 |
| 招标单位 |  |  |  |  |  | (公章)负责人：(签字、盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 |  |  |  |  |  | (公章)负贵人：(签字、盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位上级 主管部门意见 |  |  |  |  |  | (盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标管理 机构意见 |  |  |  |  |  | (盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表招标管理机构、标底审定部门、建设单位、招标单位各留存一份。

附件三：

投标邀请书

____________________(邀请施工单位名称)：

1、__________(建设单位名称)的__________工程，建设地点在__________，结构类型为__________，建设规模为：__________。招标申请已得到招标管理机构批准，现通过邀请招标选定承包单位。

2、工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日，工期________天(日历日)。

3、__________受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的投标单位，进行密封投标，通过评审择优选出中标单位，来完成本合同工程的施工、竣工和保修。

4、投标单位的施工资质等级须是____级以上的施工企业，施工单位如愿意参加投标，可携带营业执照、施工资质等级证书向招标单位领取招标文件。同时交纳押金__________元。

5、该工程的发包方式为(包工包料或包工不包料)，招标范围为__________

6、招标工作安排：

(1)勘察现场时间：

联系人：

(2)投标预备会时间：

地点：

(3)投标截止日期：

(4)开标日期：

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

联系人：

电话：

日期：________年____月____日

附件四：

评标报告提要

一、招标过程

(一)、工程综合说明

| 工程名称： | 建设地点： | 结构类型： | 建设规模： |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包方式： | 质量标准： | 招标范围： |  |

(二)、招标过程

1、招标文件报审时间、招标管理机沟核准时间；

2、发出投标邀请书的时间；

3、发放招标文件的情况；

4、参加现场勘察和投标预备会情况；

5、至投标截止时间收到投标单位投标情况；

二、开标

开标时间、地点，参加单位、及开标情况；

三、评标过程

(一)、评标委员会或评标小组的组成单位及人员情况；

(二)、评标考虑的内容：

1、投标文件符合性鉴定

2、审核报价

3、投标文件的澄清

4、投标文件的综合评价

四、具体评审和推荐意见

五、附件

(一)、评标委员会或评标小组人员名单；

(二)、投标文件符合性鉴定表；

(三)、投标报价评比表；

建设单位、招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

委托代理人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

(一)、评标委员会或评标小组人员名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 专业技术职称 | 评标委员会中 所承担的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)、投标文件符合性鉴定表(1)

| 序 号 | 投标单位 | 投标书 绩写签 署情况 | 投标书附 录填写签 署情况 | 法人代 表资格 证明书 | 授权 委托 书 | 投标 担保 情况 | 工程量 清单报 价表 | 施工措 施费用 报价表 | 材料 差价 表 | 设备 报价 表 | 报价 汇总 表 | 材料用 量表填 写情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)、投标文件符合性鉴定表(2)

| 序 号 | 投标 单位 | 项目 经理 情况 | 施工 人员 配备 情况 | 施工 机械 配备 情况 | 项目 拟分 包情 况 | 劳动 力所 需计 划 | 施工方 案或施 工组织 设计 | 开竣工 及施工 进度计 划表 | 临时设 施和临 时用地 情况 | 财务 状况 | 剩余劳 力和施 工机械 情况 | 过去三 年已完 工程情 况 | 目前在 建工程 情况 | 其他 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(三)、投标报价评比表

| 序 号 | 段标 单位 名称 | 建筑 面积 m2 | 报价(元) |  | 单方 造价 (元/m2) | 其中 |  |  |  | 三材用量 |  |  | 超标 幅度 (％) | 工期 | 排 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标 报价 | 审核 限价 |  | 工程 量清 单报 价 | 设备报 价(含运 杂费) | 现场因索、 施工技术措 施、赶工措 施费报价 | 风险 全 | 钢材 t | 水泥 t | 术材 m2 |  |  |  |
| 审定 标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：

中标通知书

__________(建设单位名称)的__________(建设地点)__________工程，结构类型为__________，建设规模为__________经________年____月____日公开开标后，经评标委员会或评标小组评定并报招标管理机构核准，确定__________为中标单位，中标标价为人民币__________元，中标工期自________年____月____日开工，________年____月____日竣工，工期__________天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。

中标单位收到中标通知书后，在________年____月____日____时前到__________(地点)与建设单位签订承发包合同。

| 建设单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |

| 招标单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |

| 招标管理机构： | (盖章) |
| --- | --- |
| 审核人： | (签字、盖章) |
| 审核日期： | ________年____月____日 |

# 建设工程施工邀请招标招标文件

__________(工程名称)

施工邀请招标招标文件

招标编号:

| 招标单位： | (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | (签字、盖章) |
| 日期： | ________年____月____日 |

建设工程施工邀请招标招标文件

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式

第一章 投标须知

第二章 合同条件

第三章 合同协议条款

第四章 合同格式

第二卷 技术规范

第五章 技术规范

第三卷 投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

第四卷 图纸

第九章 图纸

## 第一卷投标须知、合同条件及合同格式

### 第一章投标须知

前附表

一、总则

1、工程说明

2、资金来源

3、投标费用

二、招标文件

4、招标文件组成

5、招标文件的解释

6、招标文件的修改

三、投标报价说明

7、投标价格

四、投标文件的编制

8、投标文件的语言

9、投标文件的组成

10、投标有效期

11、投标保证金

12、投标预备会

13、投标文件的份数和签署

五、投标文件的递交

14、投标文件的密封与标志

15、投标截止期

16、投标文件的修改与撤回

六、开标

17、开标

七、评标

18、评标内容的保密

19、投标文件的澄清)

20、投标文件的符合性鉴定

21、投标文件的评价与比较

八、授予合同

22、中标通知书

23、合同协议书的签署

24、履约担保

前附表

| 项号 | 条款号 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明 工程名称： 建设地点： 结构类型及层数： 建筑面积： 承包方式： 要求质量标准： 要求工期： 年 月 日开工， 年 月 日竣工 工期 天(日历日)； 招标范围： |
| 2 | 1.1 | 合同名称： |
| 3 | 2 | 资金来源： |
| 4 | 10.1 | 投标有效期为 天(日历日)。 |
| 5 | 11.1 | 投标保证金数额为： ％ 或 元 |
| 6 | 12.1 | 投标预备会 时间： 地点： |
| 7 | 13.1 | 投标文件副本份数为 份。 |
| 8 | 14.4 | 投标文件递交至： 单位： 地址： |
| 9 | 15.1 | 投标截止日期： 时间： |
| 10 | 17.1 | 开标 时间： 地点： |
| 11 | 21.1 | 评标办法： |

#### 总则

1、工程说明

1.1工程的说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项和第2项所述。

1.2上述工程按照《工程建设施工招标投标管理办法》，已办理招标申请，并得到建设行政主管部门批准，现通过招标来择优选定施工单位。

2、资金来源

建设单位的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

#### 招标文件

4、招标文件的组成

4.1本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的投标预备会记录。

招标文件包括下列内容：

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 合同条件

第三章 合同协议条款

第四章 合同格式

第二卷 技术规范

第五章 技术规范

第三卷 投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

第四卷 图纸

第九章 图纸

4.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、格式、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标单位编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

5、招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后7日内，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

6.3为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.4补充通知须报招标管理机构核准。

#### 投标报价说明

7、投标价格

7.1投标价格

7.1.1除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所行风险、责任等各项应有费用。

7.1.2投标单位应按招标单位提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

7.2投标价格采用方式

7.2.1如果采用7.2.2价格固定，则删除7.2.3价格调整；反之，采用7.2.3价格调整，则删除7.2.2价格固定。

7.2.2价格固定(备选条款A)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数。

7.2.3价格调整(备选条款B)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化因素而变动。

7.3投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

#### 投标文件的编制

8、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、投标文件的组成

9.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标书

投标书附录

投标保证金

法定代表人资格证明书

授权委托书

具有标价的工程量清单与报价表

辅助资料表

按本须知规定提交的其它资料

9.2投标单位应使用招标文件第三卷提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

10、投标有效期

10.1投标文件在本须知第15条规定的投标截止日期之后的前附表第4项所列的日历日内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第11条的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1投标单位应提供不少于前附表第5项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

11.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票。也可以是在中国注册的银行出具的银行保函，银行保函的格式，应符合招标文件的格式，银行保函的有效期应超出投标有效期28天。

11.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而拒绝。

11.4未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还(无息)，最迟不超过规定的投标有效期期满后的14天。

11.5中标单位按要求提交履约保证金并签署合同协议后，将退还其投标保证金(无息)。

11.6如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

11.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

11.6.2中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

12、投标预备会

12.1投标单位派代表于前附表第6项所述时间和地点出席投标预备会。

12.2勘察现场

12.2.1投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察；以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

12.2.2招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

12.2.3投标单位提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开7天前，以书面形式送达招标单位。

12.2.4投标预备会会议记录包括所有问题和答复，会议记录的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标单位。由于投标预备会而产生的对本须知第4.1款中所列招标文件内容的修改，由招标单位按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13、投标文件的份数和签署

13.1投标单位按本须知第9条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投际文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

#### 投标文件的递交

14、投标文件的密封与标志

14.1投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

14.2内层和外层包封都应写明招标单位名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。在内腰包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

14.3如果内、外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

14.4投标文件递交至前附表第8项所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1投标单位应按前附表第9项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位。

15.2招标单位可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务、将适用于延长后新的投标截止期。

16、投标文件的修改与撤回

16.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时问以后，不能更改投标文件。

16.2投标单位的修改或撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交(在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样)。

16.3根据本须知第11条的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### 开标

17、开标

17.1招标单位将于前附表第10项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

17.2开标会议在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

17.3投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

17.3.1投标文件未按规定标志、密封；

17.3.2未经法定代表人签署或未盖投标单位公章或未盖法定代表人印鉴；

17.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

17.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

17.4招标单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量、投标保证金以及招标单位认为适当的其他内容。

#### 评标

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

19、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或评标小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第21条规定校核时发现的算术错误不在此列。

20、投标文件的符合性鉴定

20.1在详细评标之前，评标委员会或评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

20.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

21、投标文件的评价与比较

21.1在评价与比较时应根据前附表第11项内容的规定，通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

21.2投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调整的规定。

#### 授予合同

22、中标通知书

22.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书而形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招标单位对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价(以下合同条件中称为“合同价格”)，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

22.2中标通知书为合同的组成部分。

22.3在中标单位按本须知第24条的规定提供了履约担保后，招标单位及时将未中标的结果通知其他投标单位。

23、合同协议书的签署

中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

24、履约担保

24.1中标的投标单位应按规定向建设单位提交履约担保。履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的5%；也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保书为合同价格的10%(投标单位可任选一种)。投标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式。

24.2如果中标单位不按本须知第23条或第24条的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

### 第二章合同条件

《建设工程施工邀请招标招标文件》的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)的“合同条件”。

### 第三章合同协议条款

一、合同文件

1、工程概况

2、合同文件及解释顺序

3、合同文件使用语言文字、标准和适用法律

4、图纸

二、双方一般责任

5、甲方代表

6、乙方驻工地代表

7、甲方工作

8、乙方工作

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

10、延期开工

11、暂停施工

12、工期延误

13、工期提前

四、质量与验收

14、质量检查和返工

15、工程质量等级

16、隐蔽工程和中间验收

17、试车

18、验收和重新检验

五、合同价款与支付

19、合同价款及调整

20、工程款预付

21、工程量的确认

22、工程款支付

六、材料和设备供应

23、甲方供应材料、设备

24、乙方采购材料、设备

七、设计变更

25、设计变更

26、确定变更价款

八、竣工与结算

27、竣工验收

28、竣工结算

29、保修

九、争议、违约和索赔

30、争议

31、违约

32、索赔

十、其他

33、安全施工

34、专利技术、特殊工艺和合理化建议

35、地下障碍和文物

36、工程分包

37、不可抗力

38、保险

39、工程停建或缓建

40、合同生效与终止

41、合同份数

42、补充条款

合同协议条款内容，依据《合同条件》结合具体工程情况，涉及招标单位的条款在招标文件中提出；涉及投标单位的条款在投标文件中进行响应。本合同协议条款是模拟提示性的，招标单位应结合工程的实际情况制订具体内容。

本合同发包方(甲方)是：________________________________________________

本合同承包方(乙方)是：________________________________________________

#### 合同文件

一、合同文件

1、工程概况

见投标须知前附表第1项及第2项所述。

合同价款：(中标通知书中的中标标价)。

2、合同文件及解释顺序

双方协议为：____________________________________________________

3、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1本合同使用的语言为：_________________________________________

3.2本合同适用的标准、规范的编号及名称如下：___________________

4、图纸

4.1甲方提供图纸的日期是：___________________________________

4.2甲方免费提供图纸的份数是：________________________________

4.3甲方对图纸的特殊保密要求及费用的承担双方约定如下：___________

#### 双方一般责任

5、甲方代表

5.l甲方代表是：________________________________________________

(委派人员的名单和职责附后)

5.2总监理工程师是：____________________________________________

被授权范围是：_________________________________________________

6、乙方驻工地代表

乙方驻工地代表是：_____________________________________________

(有关人员的名单和职责附后)

7、甲方工作

7.1甲方为使施工场地具备施工条件，应负责的工作为：_____________

完成的日期是：________________________________________________

7.2甲方负责将施工所需水、电、电讯等管网线路从施工场地外部，接至__________位置；并保证施工期间的需要。

完成的日期是：________________________________________________

7.3甲方负责提供的施工通道____________________并满足施工运输需要。

完成的日期是：________________________________________________

7.4甲方负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

完成的日期是：________________________________________________

7.5甲方负责办理的有关证件、批件是(如：临时用地、占道及铁路专用线等许可证)：_______________________________________________________

完成的日期是：_______________________________________________

7.6甲方负责在施工现场将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方，交验要求是：____________________________________________

7.7甲方负责组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

完成的日期是：_______________________________________________

7.8协调处理施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求及应支付的费用承担，双方约定为：

甲方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：_________

甲方赔偿乙方损失的范围及计算方法是：_________________________

8、乙方工作

8.1履约保证金

乙方应按投标书附录第1项的规定的金额向甲方提交履约保证金，履约保证金可采用银行保函或履约担保书形式。

在乙方根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前，履约保证金将一直有效。甲方在根据第29.6款发出全部工程缺陷责任证书之后的14天内，将保证金退给乙方。

乙方应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议书，如需要可进行适当修改，该协议书的拟定与完成费用由甲方承担。

8.2甲方代表要求的由乙方负责设计的内容是：______

在本款中规定的由乙方设计的那一部分永久工程，尽管该部分工程设计曾经过甲方代表批准，乙方仍应对这部分工程负全责。

8.3乙方负责向甲方代表提供的(年度、季度、月)工程进度计划及相应进度统计报表是：__________份数：______________________________________

完成的日期是：_______________________________________________

乙方负责向甲方代表提供工程事故报告(如果发生的话)。

8.4乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求是：____________________费用承担：____________________________________

8.5对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用承担，双方约定为：__________________________________________________________________

8.6乙方负责已完工程的成品特别保护的要求是：__________________费用承担：____________________________________________________________

8.7乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求是：________________费用承担：________________________________________

8.8乙方负责施工场地清洁，交工前现场应达到的要求是：__________

乙方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：__________

乙方赔偿甲方损失的范围及计算方法是：__________________________

#### 施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间是：________

9.2甲方代表应于____________________________________时间内批复。

10、延期开工

10.1工程开工

乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施工。甲方代表的开工通知将在投标书附录第2项规定的时间内发出。

10.2如发生延期开工：___________________________________________

11、暂停施工

如发生，双方按以下约定办理：__________________________________

12、工期延误

12.1对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：

如果由于：__________________________________________________

12.2首次出现第12.1款情况后，双方按以下约定办理：____________________________________________________________

12.3非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付投标书附录第3项规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限按投标书附录第4项规定。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

12.4误期赔偿费按比例减少

在本合同中没有其他代替条款的情况下，误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少。本款的规定仅适用于误期赔偿费费率，而不影响其限额。

13、工期提前

施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，甲方应向乙方支付投标书附录第5项规定金额的提前工期奖。

#### 质量与验收

14、质量检查和返工

双方协议为：_________________________________________________

15、工程质量等级

15.1甲方对工程质量的特殊要求：______________________________

经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款质量要求时，甲方应按投标书附录第6项规定的金额向乙方支付工程质量补偿金。

15.2因乙方原因达不到第15.1款中规定的工程质量要求，甲方有权从乙方应得的金额中扣除与投标书附录第7项规定的工程质量补偿金等额的赔偿费，乙方同时应承担的违约责任为：_______________________________________

15.3双方对工程质量有争议时，请_______________质量监督部门仲裁。

16、隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程和中间验收一览表：(如果有的话附后)

17、试车

双方责任及费用承担：________________________________________

18、验收和重新检验

双方协议为：________________________________________________

#### 合同价款与支付

19、合同价款的调整

19.1价格浮动对成本的影响

合同价格根据第19.2.1款规定固定不变或第19.2.2款规定随价格浮动而调整。

19.2合同价格采用方式

19.2.1合同价格固定

投标单位所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位在计算报价时应考虑风险系数和固定价格包括的范围。

19.2.2合同价格调整

(1)发生下列情况之一时合同价款可做调整：____________________

(2)如发生上述情况，双方按以下约定办理：____________________

19.3同价格采用前附表中第5项规定的方式。如果采用第19.2.1款，则第19.2.2款略去；反之采用第19.2.2款，则第19.2.1款略去。

20、工程预付款

20.1投标书附录第8项列出金额的无息工程预付款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。

20.1.1在乙方向甲方提交金额等于预付款数额(甲方认可的银行开出)的银行保函后，甲方按规定的金额和第20.1.2款规定的时间向乙方支付预付款，在甲方全部扣回预付款之前，该银行保函将一直有效。当预付款被甲方扣回时，银行保函金额相应递减。

20.1.2在乙方完成下述工作后的2天之内：

Ⅰ签订合同协议，和

Ⅱ提交履约保证金，和

Ⅲ提交接受工程预付款的银行保证书。

甲方代表将向甲方提交一份证书(交给乙方一份副本)，以下称为“工程预付款支付证书”，甲方应在得到“证书”后的7天内向乙方支付预付款。

20.1.3在乙方完成金额累计达到合同总价的10%后，由乙方开始向甲方还款，甲方从每次应付给乙方的金额中扣回工程预付款，甲方至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。当甲方一次付给乙方的金额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下一次支付中作为债务结转。

20.2甲方不按规定支付工程预付款，应承担的责任为：____________________________________________________________

21、工程量的确认

21.1工程量清单中开列的工程量是招标时估算的工程量，不能作为乙方按合同履行其责任时，所应当完成工程的实际工程量。

21.2除另有规定外，甲方代表应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，按照第22条规定，乙方应得到该价值的付款。当甲方代表要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知乙方参加。

21.2.1乙方按进度提交已完工程量报告的时间和要求是：____________________________________________________________

21.2.2甲方核实已完工程量报告的时间和要求是：____________________________________________________________

21.3计量方法

除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以本工程适用的《工程量计算规则》计算的净值为准。

21.4计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的《工程量计算规则》的标准。

22、工程款支付

22.1工程款的支付方式：________________________________________

22.2甲方根据以下方面乙方应得到的金额计算应支付工程价款：

22.2.1经甲方代表计量的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

22.2.2合同规定的乙方有权得到的其他金额；

22.2.3根据第19条、第26条进行的调整；

22.2.4减去第21.1.3款规定应扣回的预付款；

22.2.5从第一次支付开始，在每次乙方应得的工程款中扣留投标书附录第9项规定的金额做为保留金，直至保留金总额达到投标书附录第10项列出的限额为止。

22.3甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：____________________

#### 材料和设备供应

23、甲方供应材料、设备

23.1甲方供应材料、设备一览表(如果有的话附后)。

23.2甲方未按照第23.1款约定的材料及设备的规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点供应材料及设备，所应承担的责任是：________________

24、乙方采购材料、设备

24.1特殊要求为：_______________________________________________

24.2应承担的违约责任为：_______________________________________

#### 设计变更

25、设计变更

施工中如发生设计变更，双方按以下协议的方法办理：_____________

26、确定变更价款

发生第25条规定的变更后，双方约定如下：______________________

26.1乙方提出变更价款的时间是：______________________________

26.2甲方确认变更价款的时间是：______________________________

26.3双方对变更价款不能达成一致意见时的解决办法和时间要求：___________________________________________________________________

#### 竣工与结算

27、竣工验收

27.1乙方向甲方代表提交完整竣工资料的份数为：__________交的时间是：__________________________________________

27.2乙方向甲方代表提交竣工图的份数为：__________提交的时间是：__________________________________________

27.3乙方向甲方代表提交竣工验收报告的时间是：__________

27.4甲方代表组织有关部门进行竣工验收的约定是：__________

27.4.1甲方代表应在收到竣工验收报告后__________天内组织验收；

27.4.2甲方代表应在验收后__________天内给予批复。

甲方代表未按合同规定有关竣工验收期限履行时，乙方提交的竣工验收报告可视为已被批准，可办理结算手续。

27.5竣工时间

整个工程和部分工程(如果有的话)，应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在第12条允许的延长了的工期内完成。

28、竣工结算

28.1乙方向甲方代表提交竣工结算证书的时间是：__________

28.2甲方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是：__________

28.3甲方代表将拨款通知送经办银行的时间是：__________

28.4乙方在收到工程结算款后将竣工工程交给甲方的时间是：__________

28.5在办理全部工程移交手续时，甲方出具证明，把保留金的一半及利息付给乙方。

28.6甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：__________

29、保修

29.1对本工程的保修双方约定如下：______________________________

29.2甲方代表签发缺陷责任证书后送交给甲方，并将一副本交乙方，申明乙方已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合甲方要求。缺陷责任证书应由甲方代表在最迟的保修期期满，及乙方按指令进行的工作已完成，并符合甲方代表要求的21天内，发出缺陷责任证书。

29.3在保修期满后28天内，甲方出具证明，把另一半保留金及其利息付给乙方。

#### 争议、违约和索赔

30、争议

双方发生经济合同纠纷，可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，可直接向人民法院起诉。否则应根据《中华人民共和国仲裁法》由当事人选定的仲裁人做出最后裁决。

按下列第____________________项方式解决：

30.1向____________________仲裁委员会申请仲裁；

30.2向人民法院起诉。

31、违约

如违约应承担的经济责任为：____________________________________

32、索赔

如发生索赔，双方按以下约定办理：______________________________

#### 其他

33、安全施工

双方协议为：_________________________________________________

34、专利技术、特殊工艺和合理化建议

双方协议为：________________________________________________

35、地下障碍和文物

如发生，双方按以下约定办理：_________________________________

36、工程分包

36.1乙方可以在甲方代表准许的情况下将工程分包，但没有甲方的书面批准不得分包合同。分包不能改变合同规定的乙方任何义务，分包的最大限额为：_________________________________________________________________

36.2分包工程的内容及对分包单位的资质要求：__________________

36.3分包工程款结算办法为：__________________________________

37、不可抗力

不可抗力包括：______________________________________________

38、保险

双方约定如下：_______________________________________________

39、工程停建或缓建

双方约定为：________________________________________________

40、合同生效及终止

40.1本合同自______________________________之日起生效。

40.2乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和保修本工程并符合甲方代表的要求，只有第29.2条规定的缺陷责任证书能被视为对合同结束的认可。且甲方按合同规定全部支付完毕后、合同即告终止。

41、合同份数

41.1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

41.2本合同副本______份。

42、补充条款：

### 第四章合同格式

合同协议书格式

本协议由________________(以下简称“发包方”)与________________(以下简称“承包方”)于________年____月____日商定并签署。

鉴于发包方拟修建____________(工程简述)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了承包方以人民币____________元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的组成部分：

(1)本合同协议书；

(2)合同协议条款；

(3)建设工程施工合同条件(GF-91-0201)；

(4)双方协商同意的变更纪要、协议；

(5)中标通知书；

(6)投标书；

(7)招标文件补遗；

(8)标准、规范和有关技术资料；

(9)已标价的工程量清单；

(10)图纸；

(11)其他有关文件。

3.上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.考虑到发包方将按下条规定付款给承包方，承包方在此与发包方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修。

5.考虑到承包方将进行本工程的施工、竣工和保修，发包方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包方。

为此，双方代表在此签字并加盖公章。

| 发包方代表(签名盖公章)： |  | 承包方代表(签名盖公章)： |
| --- | --- | --- |
| 发包方(公章) |  | 承包方(公章) |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 帐号： |  | 帐号： |
| 电话： |  | 电话： |
| 电传： |  | 电传： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 建设行政主管部门意见： |  |  |
| 经办人： | 审查机关(盖公章)： |  |
|  |  | 年 月 日 |

银行履约保函格式

建设单位名称：____________________________________________________

鉴于_________________(下称“承包单位”)已保证按________________(下称“建设单位”)________________工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同责任的保证金；

本银行同意为承包单位出具本保函；

本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币____________元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

日期：________年____月____日

履约担保书格式

根据本担保书，投标单位____________作为委托人和____________(担保单位名称)作为担保人共同向债权人____________(下称“建设单位”)承担支付人民币____________元的责任，承包单位和担保人均受本履约担保书的约束。

鉴于承包单位已于________年____月____日向建设单位递交了________工程的投标文件，愿为投标单位在中标后(下称“承包单位”)同建设单位签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；

本担保书的条件是：如果承包单位在履行了上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，招保人将迅速予以支付。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

除了建设单位以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

承包单位和担保人的法定代表人在此签字盖公章，以资证明。

| 担保单位：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人：(签字、盖章)日期： | ________年____月____日 |

| 投标单位：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人：(签字、盖章)日期： | ________年____月____日 |

预付款银行保函格式

建设单位名称：________________________________________________

根据你单位____________工程合同的合同协议条款第20条规定，____________(下称“承包单位”)应向你方提交预付款银行保函，金额为人民币____________元，以保证其忠实地履行合同的上述条款。

我银行____________(银行名称)受承包单位委托，做为保证人和主要债务人，当你方以书面形式提出要求就无条件地、不可撤消地支付不超过上述保证金额的款额，也不要求你方先向承包单位提出此项要求；以保证在承包单位没有履行合同协议条款第20条的责任时，你方可以向承包单位收回全部或部分预付款。

我银行还同意：在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无须通知我银行。

本保函的有效期从预付款支付日期起至你方向承包单位全部收回预付款的日期止。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

日期：________年____月____日

## 第二卷技术规范

### 第五章技术规范

工程建设地点的现场条件：

一、现场自然条件

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)

二、现场施工条件

(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)

三、本工程采用的技术规范

## 第三卷投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

### 第六章投标书及投标书附录

投标书

投标书附录

投标保证金银行保函

法定代表人资格证明书

授权委托书

投标书

建设单位：________________________________________________________

1、根据已收到的招标编号为____________的____________工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币____________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在________年____月____日开工，________年____月____日竣工，即____________天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：________年____月____日

投标书附录

| 序号 | 项目内容 | 协议条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 银行保函金额 履约担保书金额 | 8.1 8.1 | 合同价格的%(5%) 合同价格的%(10%) |
| 2 | 发出开工通知的时间 | 10.1 | 签订合同协议书后 天内 |
| 3 | 误期赔偿费金额 | 12.3 | 元/天 |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 12.3 | 合同价格的 % |
| 5 | 提前工期奖 | 13 | 元/天 |
| 6 | 工程质量达到优良标准补偿金 | 15.1 | 元 |
| 7 | 工程质量未达到要求优良标准时的赔偿费 | 15.2 | 元 |
| 8 | 预付款金额 | 20.3 | 合同价格的 % |
| 9 | 保留金金额 | 22.2.5 | 每次付救额的 %(10%) |
| 10 | 保留金限额 | 22.2.5 | 合同价格的 %(3%) |
| 11 | 竣工时间 | 27.5 | 天(日历日) |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

投标保证金银行保函

鉴于____________(下称“投标单位”)于________年____月____日参加____________(下称“招标单位”)____________工程的投标。

本银行____________(下称“本银行”)在此承担向招标单位支付总金额人民币____________元的责任。

本责任的条件是：

一、如果投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

二、如果投标单位在投标有效期内收到招标单位的中标通知书后：

1.不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；或

2.不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标单位指明投标单位出现上述情况的条件，则本银行在接到招标单位的通知就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标单位申述和证实他的要求。

本保函在投标有效期后或招标单位在这段时间内延长的投标有效期28天内保持有效，本银行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在有效期内送到本银行。

银行名称：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

银行地址：

邮政编码：

电话：

日期：________年____月____日

法定代表人资格证明书

| 单位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |
| 姓名： | 性别： | 年龄： | 职务： |

系____________的法定代表人。为施工、竣工和保修____________的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

| 投标单位：(盖章) | 上级主管部门：(盖章) |
| --- | --- |
| 日期：________年____月____日 | 日期：________年____月____日 |

授权委托书

本授权委托书声明：我__________(姓名)系________(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托______(单位名称)的____(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加____(招标单位)的____________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切职务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

| 代理人： | 性别： | 年龄： |
| --- | --- | --- |
| 单位： | 部门： | 职务： |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

### 第七章工程量清单与报价表

一、采用工料单价投标报价的有关说明

表7.1.1报价汇总表

表7.1.2工程量清单报价汇总及取费表

表7.1.3工程量清单报价表

表7.1.4材料清单及材料差价报价表

表7.1.5设备清单及报价表

表7.1.6现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

二、采用综合单价投标报价的有关说明

表7.2.1报价汇总表

表7.2.2工程量清单报价表

表7.2.3设备清单及报价表

表7.2.4现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

表7.2.5材料清单及材料差价

#### 采用工料单价投标报价的有关说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2、工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的，作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

3、工程量清单中所填入的单价与合价，应按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定，作为直接费的基础。其他直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、材料差价、设备价、现场因素费用、施工技术措施费以及采用固定价格的工程所测算的风险金、税金等按现行的计算方法计取，计入其他相应报价表中。

4、工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

6、所有报价应以人民币表示。

表7.1.1报价汇总表

| 建筑面积：____________m2 |  |  | 金额单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报价组成 |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |  |
|  | 工程直接费 合计 | 间接费 合计 |  | 利润 | 其他费 | 税金 |  |  |  |
| 一、工程量清单 报价汇总及取费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料差价报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、设备报价(含运杂费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、现场因素、施工技术措施、赶工措施费报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、风险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(大写)____________________________________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.1.2工程量清单报价汇总及取费表

金额单位：人民币元

| 项目 |  |  | 单 位 | 费率 (%) | 工程项目名称 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土建工程 | 给排水工程 | 采暖工程 | 电气工程 |  |  |
| 一、工程直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1.工程量清单报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ③ | 人工费 材料费 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ③ ④ ⑤ | 冬雨季施工增加费 夜间总工增加费 二次搬运费 …… …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.现场经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、间接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1，企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.财务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | ① ② ③ | 预算包干费 地区差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单报价汇总及取费合计____________元(结转至表7.1。1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日

表7.1.3工程量清单报价表

工程金额单位：人民币元

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 共________页，本页小计：____________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________工程量清单报价合计：________________元(结转至表7.1.2工程量清单报价汇总及取费表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.1.4材料清单及材料差价报价表

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称 及规格 | 单位 | 数量 | 预算价格 中供应价 | 市场 供应价 | 差价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计____________________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料差价报价合计____________元(结转至表7.1.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.1.5设备清单及报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计____________元(其中设备出厂价____________元，运杂费____________元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计____________元(结转至表7.1.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.1.6现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计____________元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计____________元(结转至表7.1.1报价汇总表) |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

#### 采用综合单价投标报价的说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2、工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的，作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

3、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

4、工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

6、所有报价应以人民币表示。

表7.2.1报价汇总表

| 建筑面积：____________m2 |  |  | 金额单位：人民币元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表号 | 工程项目名称 |  | 金额 | 备注 |
| 投标总价(大写)元 |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.2.2工程量清单报价表

工程金额单位：人民币元

| 编 号 | 项目名称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 其他 直接 费 | 间 接 费 | 利 润 | 税 金 | 材 差 | 风 险 金 | 其 他 |
| 共____________页，本页小计：____________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单报价合计：____________元(结转至表7.2。1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.2.3设备清单及报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计____________元(其中设各出厂价____________元，运杂费____________元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计____________元(结转至表7.2.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.2.4现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计____________元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  | 元 |  |  |
| 合计____________元(结转至表7。2.1报价汇总表) |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

表7.2.5材料清单及材料差价

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称及规格 | 单 位 | 数量 ① | 项算价格 中供应单 价② | 领算供应 价合计 ③=①*② | 市场供 应单价 ④ | 市场供应 价合计 ⑤=①*④ | 材料差价 合计 ⑥=⑤-② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)    日期：________年____月____日

### 第八章辅助资料表

表8.1项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |  |

表8.2主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 ┆ 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 ┆ |  |  |  |  |

表8.3主要施工机械设备表

| 序 号 | 机械或设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 kW | 生产能力 | 各注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.4项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表8.5劳动力计划表

投标单位应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.6施工方案或施工组织设计

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案、保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三；工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、雨季施工措施；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

表8.7计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表8.8临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、涉及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积(m2) | 位篮 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(1)投标单位应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

## 第四卷图纸

### 第九章图纸

图纸另附。

# 建设工程邀请议标程序

建设工程施工邀请议标程序

建设工程施工邀请议标程序流程图

一、建设工程项目报建

二、审查建设单位资质

三、招标申请

四、招标文件的编制与送审

五、发出投标邀请书

六、发放招标文件

七、投标文件的编制与递交

八、开标、评标(议标)

九、中标

十、合同签订

附件：

附件一：建设工程项目报建登记表

附件二：建设工程施工招标申请表

附件三：投标邀请书

附件四：评标报告提要

附件五：中标通知书

附件六：工程标底价格的编制与报审

建设工程施工邀请议标程序流程图

工作内容

管理部门

建设工程项目报建

建设行政主管部门或招标管理机构

招标文件的编制与送审

审查建设单位资质

招标管理机构审查

招标申请

招标管理机构审查

招标管理机构审查

发出投标邀请

发放招标文件

招标文件的编制与递交

开标、评标（议标）

招标管理机构审查

中标

合同签订

## 建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建范围：各类房屋建筑(包括新建、改建、扩建、翻建、大修等)、土木工程(包括：道路、桥梁、房屋基础打桩)、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程。

3、建设工程项目报建内密主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。

4、办理工程报建时应交验的文件资料：

4.1立项批准文件或年度投资计划；

4.2固定资产投资许可证；

4.3建设工程规划许可证；

4.4资金证明。

5、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”(附件一)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

﹡建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

## 审查建设单位资质

1、建设单位办理招标应具备以下条件：

1.1是法人、依法成立的其他组织；

1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3有组织编制招标文件的能力；

1.4有审查投标单位资质的能力；

1.5有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介

机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

2、建设单位或中介机构以下称“招标单位”。

## 招标申请

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”(附件二)，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标申请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、拟邀请投标单位名称、要求施工企业等级、施工前期准备情况(土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等)、招标机构组织情况等。

2、一般专业性较强的特殊工程或具有保密不宜公开的项目采用邀请议标。

3、采用邀请议标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的评审，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于2家。

﹡招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可编制招标文件。

## 招标文件的编制与送审

1、招标文件

招标单位根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件。并报招标管理机构审查。招标文件应包括以下内容：

1.1投标须知前附表和投标须知；

1.2合同条件；

1.3合同协议条款；

1.4合同格式；

1.5技术规范；

1.6图纸；

1.7投标文件参考格式：

投标书及投标附录；

工程量清单(不具备条件的工程，可暂不采用)与报价表；

辅助资料表。

2、招标文件部分内容编写说明

2.1评标原则和评标办法

2.2投标价格

2.2.1一般结构不太复杂或工期在一年以内的工程，可以采用固定价格，考虑一定的风险系数。

2.2.2结构较复杂或大型工程，工期在一年以上的，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

2.3投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

2.3.1工程计价类别；

2.3.2执行的定额标准及取费标准；

2.3.3执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

2.3.4材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

2.3.5工程量清单。

2.4质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准时，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确。

2.5招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短20%以上(含20%)的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

2.6由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给招标单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

2.7如果招标单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

2.8投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间为28天以内。

2.9投标保证金

2.9.1在招标文件中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

2.9.2投标保证金的有效期应超过投标有效期的28天。

2.10履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。

履约担保比率为：

2.10.1银行出具的银行保函为合同价格的5%；

2.10.2履约担保书为合同价格的10%。

2.11投标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期为28天以内；结构复杂的大型工程投标有效期可定为56天以内。

2.12材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期和交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

2.13工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

2.14合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

2.14.1在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况，并依据“招标文件合同条件”中相应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

2.14.2投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

2.14.3建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。

3、工程标底价格

工程标底价格的编制与报审见(附件六)。

﹡招标文件须报招标管理机构审查，审查同意后可发出投标邀请书。

## 发出投标邀请书

1、发出“投标邀请书”

招标单位可通过建设工程交易中心发布信息；或直接向有能力承担本合同工程的投标单位发出投标邀请书。投标邀请书格式见(附件三)。

2、收到投标邀请书的施工单位应于7日内以书面形式进行确认，向招标单位说明是否愿意参加投标。

## 发放招标文件

1、招标文件、图纸和有关技术资料发放给被邀请的且愿意参加投标的施工单位。投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后，应认真核对，核对无误后应以书面形式予以确认。

2、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充，须报招标管理机构审查同意后，在投标截止日期之前，同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应以书面形式予以确认。

3、修改或补充文件做为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4、投标单位收到招标文件后，若有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后7日内以书面形式向招标单位提出，招标单位应以书面形式予以解答。

5、为了使投标单位在编写投标文件时，充分考虑招标单位对招标文件的修改或补充内容，招标单位可根据情况延长投标截止时间。

## 投标文件的编制与递交

1、投标文件的编制

1.1编制投标文件准备工作

1.1.1投标单位领取招标文件，图纸和有关技术资料后，应仔细阅读“投标须知”，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。

1.1.2投标单位应根据图纸核对招标单位在招标文件中提供的工程量清单中的工程项目和工程量；如发现项目或数量有误时应在收到招标文件7日内以书面形式向招标单位提出。

1.1.3组织投标班子，确定参加投标文件编制人员，为编制好投标文件和投标报价，应收集现行定额标准、取费标准及各类标准图集。收集掌握政策性调价文件，以及材料和设备价格情况。

1.2投标文件编制

1.2.1投标单位依据招标文件和工程技术规范要求，并根据施工现场情况编制施工方案或施工组织设计。

1.2.2投标单位应根据招标文件要求编制投标文件、计算投标报价，投标报价应按招标文件中规定的各种因素和依据进行计算；应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。

1.2.3按招标文件要求投标单位提交投标保证金。

1.2.4投标文件编制完成后应仔细整理、核对，并按招标文件的规定进行密封和标志。并提供足够份数的投标文件副本。

1.3投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制，包括以下内容：

投标书；

投标书附录；

投标保证金；

法定代表人资格证明书；

授权委托书；

具有标价的工程量清单(不具备条件的工程，可暂不采用)与报价表；

辅助资料表；

对招标文件中合同协议条款内容的确认和响应；

按招标文件规定提交的其他资料。

2、投标文件的递交和接收

2.1投标文件的递交

在投标截止时间前按规定的地点递交至招标单位。在递交投标文件以后、投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封和标志。

2.2投标文件的接收

在投标截止时间前，招标单位做好投标文件的接收工作，在接收中应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标志。并做好接收时间的记录等。

在开标前应妥善管理好投标文件，修改和撤回通知等投标资料；由招标单位管理的投标文件需经招标管理机构密封或送招标管理机构统一管理。

﹡完成接受投标工作后，招标单位应按规定进行评比报价。

## 开标、评标(议标)

1、在投标截止后，按规定时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下由招标单位组织并主持开标。

2、开标、评标(议标)过程在招标管理机构监督下进行。

3、评标原则、评标办法由招标单位依据《工程建设施工招标投标管理办法》制定。并报招标管理机构审查。

4、评标小组由招标单位、建设单位上级主管部门、招标单位邀请的有关技术专家组成，(以经济技术专家为主)。

5、投标文件的符合性鉴定

投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

6、综合评价与比较

招标单位依据评标原则、评标办法，对投标单位的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或组织设计、以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定。评标应本着公正合理、详细，择优选定中标单位。

但对于投标价格采用价格调整的，在评标时不考虑招标文件中规定的价格变化因素和允许调整的规定。

7、投标文件澄清

在必要时，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权个别要求投标单位澄清其投标文件。在规定的时间内投标单位以书面形式予以确认做出正式答复，澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。

8、对于当日定标的工程项目，可复会宣布中标单位名称、中标标价、工期、质量、主要材料用量，优惠条件(如有时)等。

9、对于当日不能定标的工程项目，自投标截止日起至定标期限，结构不复杂的中小型工程不超过3天；结构复杂的大型工程不超过7天。特殊情况下经招标管理机构同意可适当延长。

10、评标报告

招标单位根据评标小组评审情况编写评标报告，评标报告编写完成后报招标管理机构审查。评标报告内容见(附件四)。

﹡评标报告被批准后，可向中标单位发出中标通知书。

如果邀请议标，采用直接谈判形式进行的。双方依据招标文件经协商后签署“协议书”，协议书内容包括：工程造价、工程质量标准、工程工期、工程款的支付、材料设备的采购及责任，对招标文件有关条款的响应等内容。协议书经招标管理机构核准后，可签发中标通知书。

## 中标

1、确定中标单位后招标单位应于5日内持评标报告到招标管理机构核准，招标管理机构在2日内提出核准意见，经核准同意后招标单位向中标单位发放“中标通知书”(附件五)。

2、中标单位收到中标通知书后，按规定提交履约担保，并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订。

## 合同签订

1、建设单位与中标的投标单位在规定的期限内签订合同。结构不太复杂的中小型工程7天以内，结构复杂的大型工程14天以内。在约定的日期、时间和地点；根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，依据招标文件、投标文件双方签订施工合同。

2、中标单位拒绝在规定的时间内提交履约担保和签订合同，则招标单位报请招标管理机构批准同意取消其中标资格，并按规定没收投标保证金，而考虑与另一参加投标的投标单位签订合同。

3、建设单位如拒绝与中标单位签订合同除双倍返还投标保证金外还需赔偿有关损失。

4、建设单位与中标单位签订合同后，招标单位及时通知其他投标单位其投标未被接受，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退回投标保证金(无息)。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

5、建设单位与中标单位签订施工合同前，到建设行政主管部门或其授权单位进行合同审查。

﹡招标工作结束后，招标单位将开标、评标过程有关纪要、资料、评标报告、中标单位的投标文件一份副本报招标管理机构备案。

## 附件

附件一：

建设工程项目报建登记表

报建审字第________号

| 建设单位 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 建设规模 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  | 总投资(万元) |  |  |  |
| 当年投资额 (万元) |  |  |  |  | 立项或投资计划 批准单位及文号 |  |  |  |  |  | 投资许可证文 号及审批单位 |  |  |  |
| 建设规划许可证 批准单位及证号 |  |  |  |  | 计划开工日期 |  |  | 年月日 |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 年月日 |
| 工 程 筹 建 情 况 | 建设用地 |  | 负责人 |  |  | 建 设 单 位 意 见 | (盖章) 年月日 |  | 所 属 主 管 部 门 意 见 | (盖章) 年月日 |  | 建 设 行 政 主 管 部 门 | 意 见 | (盖章) 年月日 |
|  | 拆迁 |  | 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘探 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 |  | 报审日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，建设行政主管部门、招标管理机构、建设单位各一份。

附件二：

建设工程施工招标申请表

招审字第________号

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 招标建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报建批准文号 |  |  |  |  |  |  | 概(预)算(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  | 年月日 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 招标方式 |  |  |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求投标单位 资质等级 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟邀请投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标 前期 准备 情况 | 施工 现场 条件 | 水 |  |  |  | 电 |  |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位供应 的材料或设备 |  |  | 如有附材料、设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标 工作 组人 员名 单 | 姓名 | 工作单位 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 从事专业年限 |  |  | 负责招标内客 |  |
| 招标单位 |  |  | (公章) 负贵人：(签字、盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 |  |  | (公章) 负责人：(签字、盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 上级主管 部门意见 |  |  | (盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标管理 机构意见 |  |  | (盖章) 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表招标管理机构、标底审定部门、建设单位、招标单位各留存一份。

附件三：

投标邀请书

______________________(邀请施工单位名称)：

1、______(建设单位名称)的______工程，建设地点在______，结构类型为______，建设规模为：______。招标申请已得到招标管理机构批准，现通过邀请议标选定承包单位。

2、工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，工期____天(日历日)。

3、______受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的投标单位，进行密封投标，通过评审择优选出中标单位，来完成本合同工程的施工、竣工和保修。

4、投标单位的施工资质等级须是__级以上的施工企业，愿意参加投标的施工单位可携带营业执照、施工资质等级证书向招标单位领取招标文件。同时交纳押金______元。

5、该工程的发包方式为(包工包料或包工不包料)，招标范围为________。

6、招标工作安排：

(1)勘察现场时间：

联系人：

(2)投标预备会时间：

地点：

(3)投标截止日期：

(4)议标日期：

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

联系人：

电话：

日期：____年__月__日

附件四：

评标报告提要

一、招标过程

(一)、工程综合说明

| 工程名称： | 建设地点： | 结构类型： | 建设规模： |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包方式： | 质量标准： | 招标范围： |  |

(二)、招标过程

1、招标文件报审时间、招标管理机构核准时间；

2、发出投标邀请书的时间；

3、发放招标文件的情况；

4、至投标截止时间收到投标单位的投标文件情况；

二、开标

开标时间、地点。参加单位、及开标情况；

三、评标过程

(一)、评标小组的组成单位及人员情况；

(二)、评标考虑的内容：

1、投标文件符合性鉴定

2、审核报价

3、投标文件的澄清

4、投标文件的综合评价

四、具体评审和推荐意见

五、附件

(一)、评标小组人员名单：

(二)、投标文件符合性鉴定表；

(三)、投标报价评比表；

建设单位、招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

委托代理人：(签字、盖章)

日期：____年__月__日

(一)、评标小组人员名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 专业技术职称 | 评标小组中 所承担的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)、投标文件符合性鉴定表(1)

| 序 号 | 投标单位 | 投标书 填写签 署情况 | 投标书附 录填写签 署情况 | 法人代 表资格 证明书 | 授权 委托 书 | 投标 担保 情况 | 工段量 清单报 价表 | 施工措 施费用 报价农 | 材料 差价 表 | 设备 报价 表 | 报价 汇总 表 | 材料用 量表填 写情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)、投标文件符合性鉴定表(2)

| 序 号 | 投标单位 | 项目 经理 情况 | 施丈人 员配备 情况 | 施工机 械配备 情况 | 项目拟 分包情 况 | 劳动力 所需计 划 | 施工方案 或施工组 织设计 | 开竣工及 施工进度 计划表 | 临时设施 和临时用 地情况 | 财务 状况 | 剩余劳力 和施工机 械情况 | 过去三年 已完工程 情况 | 目前在 施工程 情况 | 其他 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(三)、投标报价评比表

| 序 号 | 投标单位 名称 | 建筑 西积 m2 | 报价(元) |  | 单方造价 (元/米2) | 其中 |  |  |  | 三材用量 |  |  | 超扔 幅度 (%) | 工期 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标 报价 | 审核 报价 |  | 工程量 清单报 价 | 设备报价 (含运杂 费) | 现场因素、施工 技术措施、赶工 措施费报价 | 风险金 | 钢材 t | 水泥 t | 木材 m3 |  |  |  |
| 审定标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：

中标通知书

_______________(建设单位名称)的______(建设地点)______工程，结构类型为______，建设规模为____经____年__月__日公开开标后，经评标小组评定并报招标管理机构核准，确定______为中标单位，中标标价为人民币______元，中标工期自____年__月__日开工，____年__月__日竣工，工期__天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。

中标单位收到中标通知书后，在____年__月__日__时前到______(地点)与建设单位签订承发包合同。

建设单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：____年__月__日

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：____年__月__日

招标管理机构：(盖章)

审核人：(签字、盖章)

审核日期：____年__月__日

附件六：

工程标底价格的编制与报审

一、工程标底价格的编制、审查程序

当招标文件中的商务条款一经确定，即可进入标底价格编制阶段。

(一)、确定标底价格的编制单位

标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制。

(二)、提供以下资料

1.全套施工图纸及现场地质、水文、地上情况的有关资料；

2.招标文件；

3.领取标底价格计算书、报审的有关表格；

(三)、参加交底会及现场勘查

标底价格编、审人员均应参加施工图交底、施工方案交底以及现场勘查、投标预备会，便于标底价格的编、审工作。

(四)、标底价格的编制

标底价格编制人员应严格按照国家的有关政策、规定，科学公正的编制标底。

(五)、标底的报审

标底价格编制完后应将必要的资料报送招标管理机构审定。招标管理机构在规定的时间内完成标底价格的审定工作。

二、标底价格的编制原则

(一)、根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范，以及要素市场的价格，确定工程量和编制标底价格。

(二)、标底价格的计价内容、计价依据应与招标文件的规定完全一致。

(三)、标底价格作为招标单位的期望计划价应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量。

(四)、标底价格应由成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。

(五)、一个工程只能编制一个标底。

三、标底价格的编制依据

(一)、招标文件的商务条款。

(二)、工程施工图纸、工程量计算规则。

(三)、施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。

(四)、施工方案或施工组织设计。

(五)、现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。

(六)、招标时建筑安装材料及设备的市场价格。

四、标底价格的计价方法及组成内容

(一)、标底价格的计价方法

根据我国现行的工程造价计算方法在工程量清单的配价上采用工料单价的方法：

工料单价：工程量清单的单价，按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定。其他直接费、间接费、利润、材料计划内调价、材料差价、税金等按现行的计算方法计取列入其他相应标底计算表中。

(二)、标底价格的组成内容

1.标底的综合编制说明；

2.标底价格审定书、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等；

3.主要材料用量；

4.标底价格附件：如各项交底纪要、各种材料及设备的价格来源、现场的地质、水文、地上情况的有关资料、编制标底价格所依据的施工方案或施工组织设计等。

五、标底价格的报审

工程施工招标的标底价格在开标前报招标管理机构审定，未经审定的标底价格一律无效。

(一)、标底价格审定的内容与标底的组成内容相同。

(二)、标底价格的保密：

标底价格的编制人员应在保密的环境中编制，完成之后应密封送审标底。标底价格审定完后应及时封存，直至开标。所有接触过标底价格的人员都有保密责任，不得泄露。

(三)、标底价格的审定时间—般在投标截止日后，开标之前。结构不太复杂的小小型工程7天以内；结构复杂的大型工程14天以内。

# 建设工程施工邀请议标招标文件

_____________(工程名称)

施工邀请议标招标文件

招标编号：

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、益章)

日期：________年____月____日

建设工程施工邀请议标招标文件

第一卷 标须知、合同条件及合同格式

第一章 投标须知

第二章 合同条件

第三章 合同协议条款

第四章 合同格式

第二卷 技术规范

第五章 技术规范

第三卷 投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

第四卷 图纸

第九章 图纸

## 第一卷投标须知、合同条件及合同格式

### 第一章投标须知

#### 总则

1、工程说明

1.1工程的说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项和第2项所述。

1.2上述工程按照《工程建设施工招标投标管理办法》，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准。现通过招标来择优选定施工单位。

2、资金来源

建设单位的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

#### 招标文件

4、招标文件的组成

4.1本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料。

招标文件包括下列内容：

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 合同条件

第三章 合同协议条款

第四章 合同格式

第二卷 技术规范

第五章 技术规范

第三卷 投标文件

第六章 投标书及投标书附录

第七章 工程量清单与报价表

第八章 辅助资料表

第四卷 图纸

第九章 图纸

4.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、格式、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标单位编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

5、招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后7日内，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

6.3为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.4补充通知须报招标管理机构核准。

#### 投标报价说明

7、投标价格

7.1投标价格

7.1.1除非合同中另行规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.1.2投标单位应按招标单位提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

7.2投标价格采用方式

7.2.1如果采用7.2.2价格固定，则删除7.2.3价格调整；反之，采用7.2.3价格调整，则删除7.2.2价格固定。

7.2.2价格固定(备选条款A)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数。

7.2.3价格调整(备选条款B)

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化因素而变动。

7.3投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

#### 投标文件的编制

8、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、投标文件的组成

9.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标书

投标书附录

投标保证金

法定代表人资格证明书

授权委托书

具有标价的工程量清单与报价表

辅助资料表

按本须知规定提交的其它资料

9.2投标单位应使用招标文件第三卷提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

10、投标有效期

10.1投标文件在本须知第14条规定的投标截止日期之后的前附表第4项所列的日历日内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第11条的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1投标单位应提供不少于前附表第5项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

11.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票。也可以是在中国注册的银行出具的银行保函，银行保函的格式，应符合招标文件的格式，银行保函的有效期应超出投标有效期28天。

11.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而拒绝。

11.4未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还(无息)，最迟不超过规定的投标有效期期满后的14天。

11.5中标单位按要求提交履约保证金并签署合同协议后，将退还其投标保证金(无息)。

11.6如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

11.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

11.6.2中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

12、投标文件的份数和签署

12.1投标单位按本须知第9条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第6项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

#### 投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

13.2内层和外层包封都应写明招标单位名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、井注明开标时间以前不得开封。在内层包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

13.3如果内、外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

13.4投标文件递交至前附表第7项所述的单位和地址。

14、投标截止期

14.1投标单位应按前附表第8项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位。

14.2招标单位可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

15.2投标单位的修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交(在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样)。

15.3根据本须知第11条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### 议标

16、议标

16.1招标单位将于前附表第9项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

16.2开标会议在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查、确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

16.3投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

16.3.1投标文件未按规定标志、密封，

16.3.2未经法定代表人签署或未盖投标单位公章或未盖法定代表人印鉴；

16.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

16.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

#### 评标

17、评标内容的保密从议标开始，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

18、投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

19、投标文件的符合性鉴定

19.1在详细评标之前，评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

19.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制。

20、投标文件的评价与比较在评价与比较时应根据前附表第10项内容的规定，通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

#### 授予合同

21、中标通知书

21.1确定中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招标单位对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价(以下合同条件中称为“合同价格”)，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

21.2中标通知书为合同的组成部分。

21.3在中标单位按本须知第23条的规定提供了履约担保后，招标单位及时将未中标的结果通知其他投标单位。

22、合同协议书的签署

中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

23、履约担保

23.1中标的投标单位应按规定向建设单位提交履约担保。履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的5%；也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书。履约担保书为合同价格的10%。投标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式。

23.2如果中标单位不按本须知第22条或第23条的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

### 第二章合同条件

《建设项目施工邀请议标招标文件》的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)的“合同条件”。

### 第三章合同协议条款

合同协议条款内容，依据《合同条件》结合具体工程情况，涉及招标单位的条款在招标文件中提出；涉及投标单位的条款在投标文件中进行响应。本合同协议条款是模拟提示性的，招标单位应结合工程实际情况制订具体内容。

本合同发包方(甲方)是：_______________________

本合同承包方(乙方)是：_______________________

#### 合同文件

1、工程概况

见投标须知前附表第1项及第2项所述。

合同价款：(中标通知书中的中标标价)。

2、合同文件及解释顺序

双方协议为：______________________________

3、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1本合同使用的语言为：______________

3.2本合同适用的标准、规范的编号及名称如下：____________

4、图纸

4.1甲方提供图纸的日期是：_______________________

4.2甲方免费提供图纸的份数是：_______________________

4.3甲方对图纸的特殊保密要求及费用的承担双方约定如下：_______________________

#### 双方一般责任

5、甲方代表

5.1甲方代表是：______________________________________________

(委派人员的名单和职责附后)

5.2总监理工程师是：_______________________

被授权范围是：_______________________

6、乙方驻工地代表

乙方驻工地代表是：_______________________

(有关人员的名单和职责附后)

7、甲方工作

7.1甲方为使施工场地具备施工条件，应负责的工作为：___________________

完成的日期是：_______________________

7.2甲方负责将施工所需水、电、电讯等管网线路从施工场地外部，接至_______________________位置；

并保证施工期间的需要。

完成的日期是：_______________________

7.3甲方负责提供的施工通道_______________________并满足施工运输需要。

完成的日期是：_______________________

7.4甲方负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

完成的日期是：_______________________

7.5甲方负责办理的有关证件、批件是(如：临时用地、占道及铁路专用线等许可证)：

完成的日期是：______________________________________________

7.6甲方负责在施工现场将水准点与座标控制点位置以书面形式交给乙方，交验要求是：

7.7甲方负责组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

完成的日期是：_______________________

7.8协调处理施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求及应支付的费用承担，双方约定为：______________________________________________

甲方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：_______________________

甲方赔偿乙方损失的范围及计算方法是：_______________________

8、乙方工作

8.1履约保证金

乙方应按投标书附录第1项的规定的金额向甲方提交履约保证金，履约保证金可采用银行保函或履约担保书形式。

在乙方根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前，履约保证金将一直有效。甲方在根据第29.6款发出全部工程缺陷责任证书之后的14天内，将保证金退给乙方。

乙方应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议书，如需要可进行适当修改，该协议书的拟定与完成费用由甲方承担。

8.2甲方代表要求的由乙方负责设计的内容是：

在本款中规定的由乙方设计的那一部分永久工程，尽管该部分工程设计曾经过甲方代表批准，乙方仍应对这部分工程负全责。

8.3乙方负责向甲方代表提供的(年度、季度、月)工程进度计划及相应进度统计报表是：_______________________份数：_______________________

完成的日期是：______________________________________________

乙方负责向甲方代表提供工程事故报告(如果发生的话)。

8.4乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求是：_______费用承担：______________________________________________

8.5对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用承担，双方约定为：________

8.6乙方负责已完工程的成品特别保护的要求是：_______________________费用承担：_______________________

8.7乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求是：_______________________费用承担：_______________________

8.8乙方负责施工场地清洁，交工前现场应达到的要求是：_________________

乙方未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：______________

乙方赔偿甲方损失的范围及计算方法是：_______________________

#### 施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间是：

9.2甲方代表应于__________时间内批复。

10、延期开工

10.1工程开工

乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施工。甲方代表的开工通知将在投标书附录第2项规定的时间内发出。

10.2如发生延期开工：

11、暂停施工

如发生，双方按以下约定办理：_________________________

12、工期延误

12.1对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：

如果由于：___________________

12.2首次出现第12.1款情况后，双方按以下约定办理：__________

12.3非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付投标书附录第3项规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限按投标书附录第4项规定。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

12.4误期赔偿费按比例减少

在本合同中没有其他代替条款的情况下，误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少。本款的规定仅适用于误期赔偿费费率，而不影响其限额。

13、工期提前

施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，甲方应向乙方支付投标书附录第5项规定金额的提前工期奖。

#### 质量与验收

14、质量检查和返工

双方协议为：____________________

15、工程质量等级

15.1甲方对工程质量的特殊要求：

经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款质量要求时，甲方应按投标书附录第6项规定的金额向乙方支付工程质量补偿金。

15.2因乙方原因达不到第15.1款中规定的工程质量要求，甲方有权从乙方应得的金额中扣除与投标书附录第7项规定的工程质量补偿金等额的赔偿费，乙方同时应承担的违约责任为：__________

15.3双方对工程质量有争议时，请__________质量监督部门仲裁。

16、隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程和中间验收一览表：(如果有的话附后)

17、试车

双方责任及费用承担：__________

18、验收和重新检验

双方协议为：____________________

#### 合同价款与支付

19、合同价款的调整

19.1价格浮动对成本的影响

合同价格根据第19.2.1款规定固定不变或第19.2.2款规定随价格浮动而调整。

19.2合同价格采用方式

19.2.1合同价格固定

投标单位所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位在计算报价时应考虑风险系数和固定价格包括的范围。

19.2.2合同价格调整

(1)发生下列情况之一时合同价款可做调整：_________________

(2)如发生上述情况，双方按以下约定办理：_______________

19.3合同价格如果采用第19.2.1(1)款，则第19.2.2(2)款略去；反之采用第19.2.2(2)款，则第19.2.2(1)款略去。

20、工程预付款

20.1投标书附录第8项列出金额的无息工程预付款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。

20.1.1在乙方向甲方提交金额等于预付款数额(甲方认可的银行开出)的银行保函后，甲方按规定的金额和第20.1.2款规定的时间向乙方支付预付款，在甲方全部扣回预付款之前，该银行保函将一直有效。当预付款被甲方扣回时，银行保函金额相应递减。

20.1.2在乙方完成下述工作后的2天之内：

Ⅰ签订合同协议，和

Ⅱ提交履约保证金，和

Ⅲ提交接受工程预付款的银行保证书。

甲方代表将向甲方提交一份证书(交给乙方一份副本)，以下称为“工程预付款支付证书”，甲方应在得到“证书”后的7天内向乙方支付预付款。

20.1.3在乙方完成金额累计达到合同总价的10%后，由乙方开始向甲方还款，甲方从每次应付给乙方的金额中扣回工程预付款，甲方至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。当甲方一次付给乙方的金额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下一次支付中作为债务结转。

20.2甲方不按规定支付工程预付款，应承担的责任为：

21、工程量的确认

21.1工程量清单中开列的工程量是招标时估算的工程量，不能作为乙方按合同履行其责任时，所应当完成工程的实际工程量。

21.2除另有规定外，甲方代表应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，按照第22条规定，乙方应得到该价值的付款。当甲方代表要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知乙方参加。

21.2.1乙方按进度提交已完工程量报告的时间和要求是：

21.2.2甲方核实已完工程量报告的时间和要求是：

21.3计量方法

除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以本工程适用的《工程量计算规则》计算的净值为准。

21.4计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的《工程量计算规则》的标准。

22、工程款支付

22.1工程款的支付方式：____________________

22.2甲方根据以下方面乙方应得到的金额计算应支付工程价款：

22.2.1经甲方代表计量的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

22.2.2合同规定的乙方有权得到的其他金额；

22.2.3根据第19条、第26条进行的调整；

22.2.4减去第20.1.1款规定应扣回的预付款；

22.2.5从第一次支付开始，在每次乙方应得的工程款中扣留投标书附录第9项规定的金额做为保留金，直至保留金总额达到投标书附录第10项列出的限额为止。

22.3甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：__________

#### 材料和设备供应

23、甲方供应材料、设备

23.1甲方供应材料、设备一览表(如果有的话附后)

23.2甲方未按照第23.1款约定的材料及设备的规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点供应材料及设备，所应承担的责任是：____________________

24、乙方采购材料、设备

24.1特殊要求为：____________________

24.2应承担的违约责任为：__________

#### 设计变更

25、设计变更

施工中如发生设计变更，双方按以下协议的方法办理：__________

26、确定变更价款

发生第二十五条规定的变更后，双方约定如下：

26.1乙方提出变更价款的时间是：____________________

26.2甲方确认变更价款的时间是：____________________

26.3双方对变更价款不能达成一致意见时的解决办法和时间要求：______________________________________

#### 竣工与结算

27、竣工验收

27.1乙方向甲方代表提交完整竣工资料的份数为：____提交的时间是：____

27.2乙方向甲方代表提交竣工图的份数为：____提交的时间是：________

27.3乙方向甲方代表提交竣工验收报告的时间是：____________________

27.4甲方代表组织有关部门进行竣工验收的约定是：____________________

27.4.1甲方代表应在收到竣工验收报告后____天内组织验收；

27.4.2甲方代表应在验收后________天内给予批复。

甲方代表未按合同规定有关竣工验收期限履行时，乙方提交的竣工验收报告可视为已被批准，可办理结算手续。

27.5竣工时间

整个工程和部分工程(如果有的话)，应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在第12条允许的延长了的工期内完成。

28、竣工结算

28.1乙方向甲方代表提交竣工结算证书的时间是：__________

28.2甲方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是：_________________

28.3甲方代表将拨款通知送经办银行的时间是：__________

28.4乙方在收到工程结算款后将竣工工程交给甲方的时间是：__________

28.5在办理全部工程移交手续时，甲方出具证明，把保留金的一半及利息付给乙方。

28.6甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：__________

29、保修

29.1对本工程的保修双方约定如下：__________

29.2甲方代表签发缺陷责任证书后送交给甲方，并将一副本交乙方，申明乙方已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合甲方要求。缺陷责任证书应由甲方代表在最迟的保修期期满，及乙方按指令进行的工作已完成，并符合甲方代表要求的21天内，发出缺陷责任证书。

29.3在保修期满后28天内，甲方出具证明，把另一半保留金及其利息付给乙方。

#### 争议、违约和索赔

30、争议

双方发生经济合同纠纷，可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，可直接向人民法院起诉，否则应根据《中华人民共和国仲裁法》由当事人选定的仲裁人做出最后裁决。

按下列第____项方式解决：

30.1向仲裁委员会申请仲裁；

30.2向人民法院起诉。

31、违约

如违约应承担的经济责任为：__________

32、索赔

如发生索赔，双方按以下约定办理：__________

#### 其他

33、安全施工

双方协议为：__________

34、专利技术、特殊工艺和合理化建议

双方协议为：__________

35、地下障碍和文物

如发生，双方按以下约定办理：___________________

36、工程分包

36.1乙方可以在甲方代表准许的情况下将工程分包，但没有甲方的书面批准不得分包合同。分包不能改变合同规定的乙方任何义务，分包的最大限额为：________________

36.2分包工程的内容及对分包单位的资质要求：____________

36.3分包工程款结算办法为：________________

37、不可抗力

不可抗力包括：____________________

38、保险

双方约定如下：__________________________

39、工程停建或缓建

双方约定为：____________________________

40、合同生效及终止

40.1本合同自______之日起生效。

40.2乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和保修本工程并符合甲方代表的要求，只有第29.2条规定的缺陷责任证书能被视为对合同结束的认可。且甲方按合同规定全部支付完毕后，合同即告终止。

41、合同份数

41.1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

41.2本合同副本____份。

42、补充条款：

### 第四章合同格式

合同协议书格式

本协议由__________(以下简称“发包方”)与__________(以下简称“承包方”)于________年____月____日商定并签署。

鉴于发包方拟修建____________(工程简述)，并通过_____年____月____日的中标通知书接受了承包方以人民币___________元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的组成部分：

(1)本合同协议书；

(2)合同协议条款；

(3)建设工程施工合同条件(GF-91-0201)；

(4)双方协商同意的变更纪要、协议；

(5)中标通知书；

(6)投标书；

(7)招标文件补遗；

(8)标准、规范和有关技术资料；

(9)已标价的工程量清单；

(10)图纸；

(11)其他有关文件。

3.上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.考虑到发包方将按下条规定付款给承包方，承包方在此与发包方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修。

5.考虑到承包方将进行本工程的施工、竣工和保修，发包方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包方。

为此，双方代表在此签字并加盖公章。

| 发包方代表(签名盖公章)： | 承包方代表(签名盖公章)： |
| --- | --- |
| 发包方(公章) | 承包方(公章) |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 电传： | 电传： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 建设行政主管部门意见： 经办人： | 审查机关(盖公章)： 年 月 日 |

银行履约保函格式

建设单位名称：__________________

鉴于________________(下称“承包单位”)已保证按__________________(下称“建设单位”)_____________________________工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同责任的保证金；

本银行同意为承包单位出具本保函；

本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币_________________元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

日期：_________年____月____日

履约担保书格式

根据本担保书，投标单位______________作为委托人和____________(担保单位名称)作为担保人共同向债权人______________(下称“建设单位”)承担支付人民币______元的责任，承包单位和担保人均受本履约担保书的约束。

鉴于承包单位已于______年___月___日向建设单位递交了____________工程的投标文件，愿为投标单位在中标后(下称“承包单位”)同建设单位签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；

本担保书的条件是：如果承包单位在履行了上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

除了建设单位以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效；

承包单位和担保人的法定代表人在此签字盖公章，以资证明。

| 担保单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |
| --- | --- |
| 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) | 日期：________年____月____日 |

预付款银行保函格式

建设单位名称：___________________________

根据你单位_______________________工程合同的合同协议条款第20条规定，___________________(下称“承包单位”)应向你方提交预付款银行保函，金额为人民币__________元，以保证其忠实地履行合同的上述条款。

我银行_______________________(银行名称)受承包单位委托，做为保证人和主要债务人，当你方以书面形式提出要求就无条件地、不可撤消地支付不超过上述保证金额的款额，也不要求你方先向承包单位提出此项要求；以保证在承包单位没有履行合同协议条款第20条的责任时，你方可以向承包单位收回全部或部分预付款。

我银行还同意：在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无须通知我银行。

本保函的有效期从预付款支付日期起至你方向承包单位全部收回预付款的日期止。

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签字、盖章)

地址：

日期：________年____月____日

## 第二卷技术规范

### 第五章技术规范

工程建设地点的现场条件：

一、现场自然条件

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)

二、现场施工条件

(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)

三、本工程采用的技术规范

## 第三卷投标文件

### 第六章投标书及投标书附录

投标书

建设单位：__________________________

1、根据已收到的招标编号为________的_____________________________工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币______________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在________年____月____日开工，________年____月____日竣工，即____________天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币______________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：________年____月____日

投标书附录

| 序号 | 项目内客 | 协议条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 银行保函金额 履约担保书金额 | 8.1 8.1 | 合同价格的 %(5%) 合同价格的 %(10%) |
| 2 | 发出开工通知的时间 | 10.1 | 签订合同协议书后 天内 |
| 3 | 误期赔偿费金额 | 12.3 | 元/天 |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 12.3 | 合同价格的% |
| 5 | 提前工期奖 | 13 | 元/天 |
| 6 | 工程质量达到优良标准补偿金 | 15.1 | 元 |
| 7 | 工程质量未达到要求优良标准时的赔偿贷 | 15.2 | 元 |
| 8 | 预付款金额 | 20.1 | 合同价格的 % |
| 9 | 保留金金额 | 22.2.5 | 每次付款额的 %(10%) |
| 10 | 保留金限额 | 22.2.5 | 合同价格的 %(3%) |
| 11 | 竣工时间 | 27.5 | 天(日历日) |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

投标保证金银行保函

鉴于_______________(下称“投标单位”)于________年____月____日参加_______________(下称“招标单位”)__________________工程的投标。

本银行_______________(下称“本银行”)在此承担向招标单位支付总金额人民币__________元的责任。

本责任的条件是：

一、如果投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

二、如果投标单位人在投标有效期内收到招标单位的中标通知书后：

1.不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；或

2.不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标单位指明投标单位出现上述情况的条件，则本银行在接到招标单他的通知就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标单位申述和证实他的要求。

本保函在投标有效期后或招标单位在这段时间内延长的投标有效期28天内保持有效，本银行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在有效期内送到本银行。

银行名称：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

银行地址：

邮政编码：

电话：

日期：________年____月____日

法定代表人资格证明书

| 单位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |
| 姓名： | 性别： | 年龄： | 职务： |

系__________________的法定代表人。为施工、竣工和保修_____________的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

| 投标单位：(盖章) 日期：________年____月____日 | 上级主管部门：(盖章) 日期：________年____月____日 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我____________(姓名)系________________(投标单位名称)的法定代表入，现授权委托____________(单位名称)的____________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________________(招标单位)的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

| 代理人： | 性别： | 年龄： |
| --- | --- | --- |
| 单位： | 部门： | 职务： |
| 投标单位：(盖章) |  |  |
| 法定代表人：(签字、盖章) |  |  |

日期：________年____月____日

### 第七章工程量清单与报价表

采用工料单价投标报价的有关说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2、工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的，作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

3、工程量清单中所填入的单价与合价，应按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定，作为直接费的基础。其他直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、材料差价、设备价、现场因素费用、施工技术措施费以及采用固定价格的工程所测算的风险金、税金等按现行的计算方法计取，计入其他相应报价表中。

4、工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

6、所有报价应以人民币表示。

表7.1报价汇总表

| 建筑面积：____m2 |  |  | 金额单位：人民币元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报价组成 |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
|  | 工程直接费 合计 | 间接费 合计 |  | 利润 | 其他费 | 税金 |  |  |
| 一、工程量清单 报价汇总及取费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料差价报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、设备报价(含运杂费) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、现场因素、施工技术 措施、赶工措施费报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、风险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)__________________________________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.2工程量清单报价汇总及取费表

金额单位：人民币元

| 项目 |  |  | 单位 | 费率 (%) | 工程项目名称 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土建工程 | 给排水工程 | 采暖工气 | 电气工程 | …… |  |
| 一、工程直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1.工程量清单报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ③ | 人工费 材料费 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其它直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ② ④ ⑥ | 冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 二次搬运费 …… …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.现场经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、间接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1.企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.财务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | ① ② ③ | 预算包干费 地区差价 …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单报价汇总及取费合计_________________元(结转至各7.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.3工程量清单报价表

工程金额单位：人民币元

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 共________页，本页小计：_______________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单报价合计：_________元(结转至表7.2工程量清单报价汇总及取费表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.4材料清单及材料差价报价表

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称 及规格 | 单位 | 数量 | 预算价格 中供应价 | 市场 供应价 | 差价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共____________页，本页小计_______________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料差价报价合计__________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.5设备清单及报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备品称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共_____页，本页小计__________元(其中设备出厂价______元运杂费______元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计__________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

表7.6现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共__________页，本页小计__________元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计__________元(结转至表7.1报价汇总表) |  |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

### 第八章辅助资料表

表8.1项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 本加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  | 工程质量 |

表8.2主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 …… 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 …… |  |  |  |  |

表8.3主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.4项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表8.5劳动力计划表

投标单位应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8.6施工方案或施工组织设计

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、雨季施工措施；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

表8.7计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表8.8临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积(m2) | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(l)投标单位应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

## 第四卷图纸

### 第九章图纸

# 建设工程施工招标工程标底

—、总则

二、标底价格编、审程序

三、标底价格编、审说明及附表

1.采用工料单价

1.1工程量清单的有关说明

1.2标底价格审定书

1.3株底价格计算用表

表1.1标底价格汇总表

表1.2工程量清单汇总及取费表

表1.3工程量清单表

表1.4材料清单及材料差价

表1.5设备清单及价格

表1.6现场因素、施工技术措施及赶工措施费用表

2.采用综合单价

2.1工程量清单的有关说明

2.2标底价格审定书

2.3标底价格计算用表

表2.1标底价格汇总表

参2.2工程量清单表

表2.3设备清单及价格

表2.4现场因素、施工技术措施及赶工措施费用表

表2.5材料清单及材料差价

表2.6人工工日及人工费

表2.7机械台班及机械费

四、施工方案及现场条件

1.施工方法给定条件

2.工程建设地点现场条件

3.临[叶设施布置及3临时用地表

## 总则

1、工程施工招标必须编制标底价格，标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底价格资格和能力的中介机构代理编制。

2、编制标底价格应遵循下列原则：

2.1根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范，以及要素市场价格确定工程量和编制标底价格。

2.2按工程项目类别计价。

2.3标底价格作为建设单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量。

2.4标底价格应由成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。

2.5标底价格应考虑人工、材料、设备、机械台班等价格变化因素，还应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费(赶工措施费、施工技术措施费)现场因素费用、保险以及采用固定价格的工程的风险金等。工程要求优良的还应增加相应的费用。

2.6计价方法

根据我国现行的工程造价计算方法又考虑到与国际惯例靠拢，所以在工程量清单的配价上采用以下两种方法：

2.6.1工料单价：工程量清单的单价，按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定。其他直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、风险金、税金等费用计入其他相应标底价格计算表中。

2.6.2综合单价：工程量清单的单价综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险金等一切费用。

2.7一个工程只能编制一个标底价格。

3、标底价格必须报经招标管理机构审定。

4、标底价格编制完成后，应密封报送招标管理机构审定，标底价格审定后必须及时妥善封存.直至开标时，所有接触过标底价格的人员均负有保密责任，不得泄漏。

## 标底价格编、审程序

1、标底具备条件

1.1确定招标商务条款。

1.2工程施工图纸、编制工程量清单的基础资料、编制标底所依据的施工方案、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料。

1.3编制标底价格前的施工图纸设计交底及施工方案交底。

2、标底价格编制

2.1确定标底价格计价内容及计价方法、编制总说明、施工方案或施工组织设计、编制(或审查确定)工程量清单、临时设施布置及临时用地表、材料设备清单、“生项”补充定额单价、钢筋铁件调整、预算包干费、按工程类别的取费标准等。

2.1.1编制标底价格所依据施工方案或施工组织设计指：

(1)大型工程、高层建筑、高级装饰装修工程以及采用新技术、新工艺、新结构的工程。

(2)施工现场作业环境特殊的工程。

(3)招标工程给定工期比定额工期缩短20%以上(含20%)的工程。

(4)工程质量要求达到优良的工程。

2.1.2钢筋、铁件调整：

(1)全现浇框架、框剪结构；

(2)现浇混凝土框轻结构

(3)钢筋混凝土排架结构；

(4)升板、滑模、内浇外砌、内浇外挂、大模大板工程。

2.2确定材料设备的市场价格；

2.3采用固定价格的工程测算的施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数。

2.4确定施工方案或施工组织设计中的计费内容。

3、标底价格送审

标底价格应在投标截止日期后、开标之前报招标管理机构审查，结构不太复杂的中小型工程7天以内；结构复杂的大型工程14天以内。未经审查的标底价格一律无效。

4、标底价格审定

4.1提交工程施工图纸、施工方案或施工组织设计、填有单价与合价的工程量清单、标底价格计算书、标底价格汇总表、标底价格审定书、采用固定价格的工程的风险系数测算明细、以及现场因素、各种施工措施测算明细、材料设备清单等。

4.2标底价格审定交底。

4.3标底价格审定内容：

4.3.1采用工料单价

(1)标底价格计价内容：承包范围、招标文件规定的计价方法及招标文件的其他有关条款。

(2)预算内容：工程量清单单价、“生项”补充定额单价、直接费、其他直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准、利润、设备费、税金以及主要材料设备数量等。

(3)预算外费用：材料、设备的市场供应价格、措施费(赶工措施费、施工技术措施费)、现场因素费用、不可预见费(特殊情况)、材料设备差价、对于采用固定价格的工程测算的在施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数等。

4.3.2采用综合单价

(1)标底价格计价内容：承包范围、招标文件规定的计价方法及招标文件的其他有关条款。

(2)工程量清单单价组成分析，人工、材料、机械台班计取的价格、直接费、其他直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准、利润、税金、采用固定价格的工程测算的在施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数、不可预见费(特殊情况)以及主要材料数量等。

(3)设备市场供应价格、措施费(赶工措施费、施工技术措施费)、现场因素费用等。

## 标底价格编、审说明及附表

1、采用工料单价

1.1标底价格的计算说明

1.1.1工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

1.1.2工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的、作为编制标底价格及投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

1.1.3工程量清单中所填入的单价与合价，应按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定，作为直接费的基础。其他直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、材料差价、设备价、现场因素费用、施工技术措施费、赶工措施费以及采用固定价格的工程所测算的风险金、税金等的费用，计入其他相应标底价格计算表中。

1.1.4工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

1.1.5标底价格中所有标价应以人民币表示。

1.2标底价格审定书

| 建设 单位 |  |  |  |  | 工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报建 建筑面积 |  |  |  | m2 |  |  |  | 层数 |  |  |  |  |  | 结构 类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标底价格 编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报审年 时间月日 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 类别 |  |  |  |  |  |
| 报 送 标 底 价 格 | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审 定 标 底 价 格 | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单方价 (元/m2) |  |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单方价 (元/m2) |  |  |  |  |  | 合价 (元) |
|  | 工程直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程间接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程间接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标底价格总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标底价格总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 总量 |  | 钢材 |  |  | 木材 |  |  |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  | 主要 材料 总量 |  |  | 钢材 |  |  |  | 木材 |  |  |  |  | 水泥 |  |  |  |
| 审定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加项目 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 减少项目 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定人 |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  | 审定时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3标底价格计算用表

表1.3.1标底价格汇总表

金额单位：人民币元

| 项目 | 标底价格组成 |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程直接曾 合计 | 工程间接费 合计 | 利润 | 其他资 | 税金 |  |  |
| 一、工程量清单汇总及取费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、材料差价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、设备价(含运杂费) |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、现场因素、施工技术措施、赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、风险金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、标底价格总价 元 |  |  |  |  |  |  |  |

表l.3.2工程量清单汇总及取费表

金额单位：人民币元

| 项目 |  |  | 单位 | 费率 (%) | 工程项目名称 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土建工程 | 给排水工程 | 采暖工程 | 电气工程 | …… |  |
| 一、工程直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1.工程量清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ③ | 人工费 材料费 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① ② ③ ④ ⑤ | 冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 —二次搬运好 … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.现场经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、间接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 1.企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.财务傍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 中 | ① ② ③ | 预算包干费 地区差价 … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单汇总及取费合计 元(结转至表1.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.3工程量清单表

工程金额单位：人民币元

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 共 页，本页小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单合计： 元(结转至表1.3.2工程量清单汇总及取费表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.4材料清单及材料差价

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称 及规格 | 单位 | 数量 | 预算价格 中供应价 | 市场 供应价 | 差价 | 价格来源及 询价时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 页，本页小计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料差价合计 元(结转表1.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

表l.3.5设备清单及价格

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 价格来源 及询价时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 页，本页小计 元(其中设备出厂价 元，运杂费 元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计 元(结转表1.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.6现场因素、施工技术措施及赶工措施费用表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 页，本页小计 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计 元(结转表1.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |

2、采用综合单价

2.1标底价格的计算说明

2.1.1工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2.1.2工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的，作为编制标底价格及投标报价的共同基础。付款以实际完成的工程量为依据。由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

2.1.3工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料差价以及采用固定价格的工程所测算的风险金等的全部费用。

2.1.4工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款。

2.1.5标底价格中所有标价应以人民币表示。

2.2标底价格审定书

| 建设 单位 |  |  |  | 工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 报建 建筑面积 |  |  |  | m2 |  |  |  | 层数 |  |  |  |  |  | 结构 类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标底价格 编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 编制 人 |  |  |  |  |  |  | 报审年 时间 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 类别 |  |  |  |  |  |
| 报 送 标 底 价 格 |  | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审 定 标 底 价 格 |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 |  |  | 单方价 (元/m2) |  |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单方价 (元/m2) |  |  | 合价 (元) |  |
|  |  | 报送标底价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定标底价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料 |  |  | 单方用量 |  |  |  |  | 总用量 |  |  |  |  |  |  | 主要材料 |  |  |  |  |  |  | 单方用量 |  |  | 总用量 |  |
|  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 木材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定说明 |  |  |  |  |  |  |
| 增加项目 小计： 元 |  |  |  |  |  |  | 减少项目 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定人 |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  | 审定单位盖章 |  |  |  |  | 审定时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3标底价格计算用表

表2.3.1标底价格汇总表

金额单位：人民币元

| 序号 | 表号 | 工程项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送标底价格 元 |  |  |  |  |

表2.3.2工程量清单表

工程金额单位：人民币元

| 编 号 | 项目名称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 其他 直接 费 | 间 接 费 | 利 润 | 税 金 | 材 差 | 风 险 金 | 其 他 |
| 共 页，本页小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单合计： 元(结转至表2.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.3设备清单及价格

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 出厂价 | 运杂费 | 合价 | 价格来源 及询价时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 页，本页小计 元(共中设备出厂价 元，运杂费 元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备价格(含运杂费)合计 元(结转表2.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.4现场因素、施工技术措施及赶工措施费用表

金额单位：人民币元

| 序号 | 计价内容及计算过程 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共页、本页小计元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |
| 税金 |  | 元 |  |  |
| 合计 元(结转至表2.3.1标底价格汇总表) |  |  |  |  |

表2.3.5材料清单及材料差价

金额单位：人民币元

| 序 号 | 材料名称及规格 | 单 位 | 数量 ① | 预算价格 中供应单 价② | 预算供应 价合计 ③=①*② | 市场供 应单价 ④ | 市场供应 价合计 ⑤=①*④ | 材料差 价合计 ⑥=⑤-③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.6人工工日及人工费

金额：人民币元

| 序号 | 工种 | 工日 | 定额人工费 |  | 计算标底价格取定 |  | 人工费差价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 每工差价 | 差价合计 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.7机械台班及机械费

金额：人民币元

| 序号 | 施工机械 名称及型号 | 台班 | 定额初.械费 |  | 计算标底价格取定 |  | 机械费差价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台班单价 | 合价 | 台班单价 | 合价 | 台班差价 | 差价合计 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 施工方案及现场条件

1、施工方法给定条件：

1.1编制标底价格所依据的方案应先进、可行、经济、合理，并能指导施工。

1.2各分部分项工程与工程造价有关的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，要求量化图文并茂。至少应包括：

1.2.1各分部分项工程的完整的施工方法，保证质量的措施，

1.2.2各分部位施工进度计划；

1.2.3施工机械的进场计划；

1.2.4工程材料的进场计划；

1.2.5施工现场平面布置图及施工道路平面图；

1.2.6冬、雨季施工措施；

1.2.7地下管线及其它地上地下设施的加固措施；

1.2.8保证安全生产、文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

2.工程建设地点现场条件：

2.1现场自然条件

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)

2.2现场施工条件

(包括：建设用地面积、建筑物占用面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)

3.临时设施布置及临时用地表

3.1临时设施布置

招标单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

3.2临时用地表

| 用途 | 面积(m2) | 布置 | 需用时间(自________至________止) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注明全部临时设施用地面积以及详细用途。

# 建设工程施工招标资格预审文件

______________工程(工程名称)

资格预审文件

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：________年____月____日

资格预审通告

一、资格预审须知

二、资格审查中请书

l、申请资格预审单位的概况

2、财务状况

3、拟投入的主要管理人员情况

4、目前剩余劳动力和施工机械设备情况

5、近3年来所承建工程情况一览表

6、目前正在承建工程情况一览表

7、目前和过去2年涉及的诉讼案件情况

8、其他资料(如各种奖励或处罚等

9、联营体协议书和授权书

三、资格预审合格通知书

资格预审通告

1、__________(建设单位名称)的________工程，建设地点在________，结构类型为____，建设规模为________。招标申请已得到招标管理机构批准，现通过资格预审确定出合格的施工单位参加投标。

2、参加资格预审的施工单位其资质等级须是____级以上的施工单位，这些施工单位应具备以往类似经验和在施工机械设备、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程的令招标单位满意的证明，以便通过资格预审。

3、工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为________年____月____日，工期______天(日历日)。

4、__________受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的施工单位就下述工程内容的施工、竣工、保修所需的劳动力、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请书。该工程的承包方式为(包工包料或包工不包料)，工程招标范围：(工程发包内容)________。

5、有意的合格的施工单位可按下述地点向招标单位提出申请参加资格预审，并获取进一步的信息和领取资格预审文件。资格预审文件的发放日期为________年____月____日至________年____月____日，每天____时至____时(公休日及节假日除外)。

6、施工单位所填写的资格预审文件须在________年____月____日____时前，按下述地点送达招标单位。

7、资格预审合格的施工单位名单确定后，招标单位在________年____月____日之前发出资格预审合格通知书。

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

联系人：

电话：

日期：________年____月____日

## 资格预审须知

1、工程概况

1.1工程的综合说明

| 工程名称： | 建设地点： |
| --- | --- |
| 结构类型： | 建设规模： |
| 发包方式： | 工程质量要求： |

计划开工日期：________年____月____日；竣工日期________年____月____日；工期________天(日历日)；

发包范围：

2、资金来源

2.1本工程的资金来源是：

3、资格与合格条件的要求

3.1参加资格预审的单位必须具有独立法人资格和相应资质的施工单位，非本国注册的施工单位应按建设行政主管部门有关管理规定取得相应的资质。

3.2为能通过资格预审，并在此之后参加本工程合同的投标，参加资格预审的施工单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。为此，所提交的资格审查申请书中应包括下列资料：

3.2.1有关确立法律地位原始文件的副本(包括营业执照、资质等级证书和非本国注册的施工企业经建设行政主管部门核准的资质证件)。

3.2.2在过去3年完成的与本合同相似的工程的情况和现在正在履行的合同的工程情况。

3.2.3提供管理和执行本合同拟在施工现场或不在施工现场的管理人员和主要施工人员情况。

3.2.4提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

3.2.5提供本工程拟分包的项目及拟承担分包项目施工单位情况。

3.2.6提供财务状况情况，包括最近2年经过审计的财务报表，下一年度财务预测报告。

3.2.7有关目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料。

4、如果参加资格预审的施工单位是一个由几个独立的分支机构或专业单位组成的，其预审申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。在本款项下，申请书中提供的材料应仅涉及实际参加施工的分支机构或单位，评估也仅仅考虑该分支机构或单位的资格条件、经验、规模、设备和财务能力，以确定施工单位是否能够通过资格预审。

5、由两个或两个以上施工单位组成的联营体，按下列条件提交资格审查申请书：

5.1由两个或两个以上施工单位组成的联营体，如果达不到要求，其提交的资格预审申请将被拒绝。

5.2任何施工单位可以单独参加资格预审，也可以作为联营体的成员参加资格预审，但不允许任何施工单位提交或参加一个以上的投标，任何违反这一规定的资格预审申请将被拒绝。

5.3联营体提交的资料应符合下列要求：

5.3.1联营体的每一个成员须提交向单独参加资格预审的施工单位要求的全套文件。

5.3.2在资格预审文件中须保证，资格预审合格后，做为投标单位将参加投标并递交合格的投标文件。然后：

(1)该投标文件连同后来的合同应加以签署，以便对所有联营体成员作为整体并对他们各自作为独立体均具有法律约束力；

(2)在提交投标文件的同时，应附上联营体协议，该协议中应规定所有联营体成员在合同中共同的和各自的责任。

5.3.3预审文件须包括一份联营体各方计划承担的合同额和责任的说明。联营体的每一成员须具备执行它所承担的工程的充足经验和能力。

5.3.4预审文件中应指定一个联营体成员作为主办人，主办人应被授权代表所有联营体成员接受指令，并且由主办人负责整个合同的全面实施。

5.4资格预审后，任何联营体的组成和资审合格的联营体的任何变化，须在投标截止日之前征得招标单位的书面同意。如果联营体的变化导致情况，则不能获得允许：

5.4.1联营体成员中有事先未通过资格预审单位(无论单独或作为另一联营体的成员)；或

5.4.2使联营体的资格条件降到了资格预审文件中规定的标准以下。

6、作为联营体提出资格预审申请并合格，不得分开或加入其他联营体或自动认为资格预审合格。在下列第8款规定的申请截止日期之后重新组合的联营体，如提出资格预审申请，招标单位保留是否考虑的权利。

7、资格预审合格的分包人承担合同为基础而通过资格预审的单位，在改变所列明的任何分包单位或各分包单位所承担的责任之前，必须征得招标单位的书面同意，否则，他们的资格预审文件将视为无效。

8、资格预审文件一份正本，两份副本，在规定的截止时间前，按规定地点送达招标单位。

9、施工单位提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格预审将完全依据资格预审文件中提供的资料或者应招标单位要求，对所报资格预审文件的澄清。如果没按要求在资格预审文件中提供具体证明材料，可能将导致资格预审不合格。

10、对资格预审合格的单位数量不作限制。所有符合本文件中规定的标准，资格预审合格的施工单位，均有资格参加投标。

11、招标单位向所有资格预审合格的施工单位发出资格预审合格通知书。收到通知后应以书面形式通知招标单位确认准备参加投标。

## 资格审查申请书

1、申请资格预审单位的概况

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

1.1企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代在 |  |  | 职称 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  | 经管 方式 |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2人员和机械设备情况

| 企业职 工总数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高工 |  | 工程师 |  | 助工 | 技术员 |  | 4~8级 | 1~3级 | 无级 |  |
| 主 要 施 工 机 械 设 备 | 名称 |  | 型号 |  | 数量 (台) |  |  | 总功率 (kw/hp) |  | 制造国 或产地 |  | 制造年份 |

2、财务状况

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

2.1基本资料

| 资产总额 | 元 |  | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 |  | 其中 | 长期负倩 | 元 |
|  |  |  |  | 流动负份 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |  |
| 最高年施工能力 |  | M2 |  |  |  |

2.2最近3年每年完成投资金额和本年预计完成投资金额

| 年度 | 年完成金额(元) |
| --- | --- |

2.3最近2年经审计的财务报表

(附财务报表)

2.4下一年度的财务预测报告

(附财务预测报告)

2.5可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址，及申请单位其开户银行出具的招标单位可查证的授权书。

3、拟投入的主要管理人员情况

(按专业、管理类别和在现场的、不在现场的列明；如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

| 姓名 | 职务 | 职称 | 在本工程中拟担任工作 | 主要经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、目前剩余劳动力和施工机械设备情况

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

4.1剩余劳动力情况

| 剩余人员数 | 共计： 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 有职称管理人员 |  |  |  | 其他管理人员 |
|  | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |  |
|  | 技术工人 |  |  |  | 普通工人 |
|  | 8级以上 | 6~8级 | 4~6级 | 1~3级 |  |

4.2剩余施工机械设备情况

| 机械或设备名称 | 型号 | 数量(台) | 总功率(kw/hp) | 制造国或产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、近3年来所承建工程情况一览表

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格 | 质量达 到标准 | 合同履 约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、目前正在承建工程情况一览表

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报)

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 计划开竣工日期 | 合同价格 | 质量要求标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、目前和过去2年涉及的诉讼案件情况(如有时)

(如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报将有关资料附上)

8、其他资料(如各种奖励或处罚等)

(如是联营体，主力人和联营体各成员情况分别填报将有关资料附上)

9、联营体协议书和授权书

(附联营体协议书副本和各成员法定代表签署的授权书)

## 资格预审合格通知书

三、资格预审合格通知书

________________ (建设单位名称)座落在__________的______工程，结构类型为__________，建设规模__________。经招标单位申请，招标管理机构批准同意，通过对参加资格预审单位以往经验和施工机械设备、人员、财务状况，以及施工技术能力等方面审查，确定以下短名单中的施工单位为资格预审合格单位，现就上述工程的施工、竣工和保修所需的劳动力、材料和服务的供应，按照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定进行招标，择优选定承包单位，望收到该通知书后于________年____月____日前，到______领取招标文件、图纸和有关技术资料。同时交纳押金______元。

| 资审合格单位名单： |  |
| --- | --- |
| 招标单位：(盖章) | 招标管理机构审核意见：(盖章) |
| 法定代表人：(签字、盖章) |  |
| 日期：________年____月____日 | 日期：________年____月____日 |

# 建设工程施工招标评标办法

一、评标机构

二、评标原则及程序

三、评审指标设置

四、评标方法

## 评标机构

1、评标机构的设立

评标机构是在招标管理机构监督下，由招标单位设立的负责评标的临时组织。评标机构根据招标工程规模情况、结构类型设立；其形式可以是评标小组或评标委员会。

评标机构由招标单位与技术、经济专家组成，人数应为不少于5人的奇数。招标单位及其有直接利益关系的单位，参加人数占评标机构总人数不大于三分之一；专家人数不少于评标机构入数的三分之二。招标单位外请的评委，由招标单位在开标前一天从招标管理机构或上一级招标管理机构设置的相应评委库中随机选定，选出的评委与招标单位或投标单位有直接利益关系的应重选。

评标机构负责人由建设单位法定代表人或授权代理人担任。

2、评委库的设立

2.1评委库可按专业、级别设置。

2.2评委库由本地区各类建设工程管理和工程技术人员设立；可以是有影响的在职或离退休建设工程管理或工程技术人员，上述人员由单位推荐、本人自荐，经招标管理机构审查，建设行政主管部门审批后，亦可成为评委库评委。

2.3评委库评委应具备以下条件：

2.3.1熟悉建筑市场和建设工程管理的有关法律、法规、规章和规范标准，有丰富的工作实践经验；

2.3.2能自觉遵守招投标工作纪律，廉洁自律。作风正派，秉公办事，敢于坚持真理，抵制不正之风；

2.3.3具有中级以上职称，且在本专业从事建设工程(技术或经济)管理工作一定年限的。

## 评标原则及程序

1、评标应遵循下列原则

1.1竞争优选；

1.2公正、公平、科学合理；

1.3质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行；

1.4反不正当竞争；

1.5规范性与灵活性相结合。

2、评标程序

评标可按两段三审进行，两段指初审和终审；三审指符合性评审，技术性评审和商务性评审。

评标只对有效投标进行评审。

2.1初审

2.1.1投标文件符合性评审，包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的所有条款、条件，无显著的差异或保留。

2.1.2技术性评估：包括方案可行性评估和关键工序评估；劳务、材料、机械设备、质量控制措施评估以及对施工现场周围环境污染的保护措施的评估；

2.1.3商务性评估：包括投标报价校核；审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性，并与标底价格进行对比分析。

修正后的投标报价经投标单位确认后对其起约束作用。

2.2终审

通过初审阶段后，筛选出若干个具备授标资格的投标单位，对他们进行终审，即对筛选出具备授标资格的投标单位进行澄清或答辩，以进一步评审，择优选择中标单位。

不实行合理低标价的评标，可不进行终审。

## 评审指标设置

评审指标一般设置标价、施工方案(或施工组织设计)、质量、信誉和业绩、工期等。

1、标价是指投标报价。评定标价时，可选择以标底为中准时浮动幅度方法或合理低标价。

2、施工方案(或施工组织设计)应包含施工方法是否先进、合理；进度计划及措施是否科学、合理、可取；质量保证措施是否可靠；安全保证措施是否可靠；现场平面布置及文明施工措施是否合理可靠；主要施工机具及劳动力配备是否合理；项目主要管理人员及工程技术人员的数量和资历；施工组织设计是否完整等。

此项评价应适当突出关键部位施工方法或特殊技术措施及保证工程质量、工期的措施。

3、质量是指工程质量应达到国家施工验收规范合格标准或优良标准。质量必须符合招标文件要求。质量措施是否全面和可行。

4、工期指工程施工期，由工程正式开工之日至施工单位提交竣工报告之日止的期间；工期必须满足招标文件的要求。

5、信誉和业绩包含近期施工承包合同履约情况；服务态度；是否承担过类似工程；近期获得的优良工程及优质以上的工程情况；经营作风和施工管理情况；是否获得过部、省(自治区、直辖市)、市级的表彰和奖励；企业在社会整体形象等。

为贯彻信誉好，质量高的企业多得标，得好标的原则，使用评审指标时；应适当侧重施工方案、质量和信誉。

## 评标方法

评标方法可采用百分法、评议法或合理低标价法。

1、百分法

这种方法是将评审各指标分别在百分之内所占比例和评标标准在招标文件内规定。开标后按评标程序，根据评分标准，由评委对各投标单位的标书进行评分，最后以总得分最高的投标单位为中标单位。

2、评议法

评议法不量化评价指标，通过对投标单位的能力、业绩、财务状况、信誉、投标价格、工期质量、施工方案(或施工组织设计)等内容进行定性的分析和比较，进行评议后。选择投标单位在各指标都较优良者为中标单位，也可以用表决的方式确定中标单位。

3、合理低标价法

按照评标程序，经初审后，以合理低标价作为中标的主要条件。

合理的低标价必须是经过终审，进行答辩，证明是实现低标价的措施有力可行的报价。但不保证最低的投标价中标。

# 工程招标书模板

## 第一章：招标需知

### 一、总则

1、工程说明

1.1工程概况：(略)

本工程已完成施工图设计，投标单位依据施工图内容进行施工投标。

1.2工程综合说明：

1.2.1工程名称：**工程

1.2.2建设地点：**

1.2.3结构类型及层数：(略)

1.2.4建筑面积：(略)

1.2.5承包方式：包工包料

1.2.6保修要求：按建设部80号令

1.2.7质量要求：确保优良

1.2.8要求工期：要求工期为****天。

1.2.9招标范围：****。

2、资金来源：（略）

3、资质与合格条件的要求

3.1为履行本施工合同的目的，参加投标的施工企业(以下称“投标单位”)至少须满足前附表第4项所要求的资质等级。

3.1.1参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，持有建设行政管理部门颁发的工程*级以上施工企业，投标的施工单位委派的项目经理资质要求*级及以上，项目经理备案后无特殊原因不允许更换。如投标单位代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》(统一格式)。

2.2承诺履行《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及《湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法》等的规定；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；

3.3为具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

3.3.1有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本[包括营业执照、资质等级证书(以建设部颁发的新资质为准)和项目经理资质证书、身份证、法定代表人资格证明书(或授权委托书)]。

4、投标费用

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

### 二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充资料和第13条所述的招标答疑会由招标方发出的书面记录。

招标文件包括下列内容：

第一卷投标须知、合同条件及合同格式

第一章  投标须知前附表和投标须知

第二章  合同条件

第三章  合同协议条款(略)

第四章  合同格式(略)

第五章  技术规范

第六章  投标书

第七章  报价表及工程预算书，第八章：施工组织设计

第九章  资质及相关资料

第十章  图纸及工程量清单

第十一章  评标办法

5.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范和图纸。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6、招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后招标答疑会前以书面形式(包括书面文字、传真等，下同)向招标代理机构提出，招标单位将以书面形式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复将以书面形式送给所有获得招标文件的投标单位。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止日期前五天，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

8、投标价格

8.1投标报价

### 三、投标报价说明

8.1.1投标报价应按报价表中所列项目详细列出。

8.1.2投标报价是投标单位对投标工程的期望承包价。

8.1.2.1投标单位根据自己的实际情况，在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下，按招标文件提供设计图纸、报出自己的投标报价。

8.1.2.2投标报价应与投标须知、合同条件、合同协议条款、投标时有关承诺、技术规范和图纸一起考虑。业主要求工程造价优惠**％

8.1.2.3按国家有关政策规定，投标报价不能低于其企业成本价。

8.1.3投标报价的主要计价依据

8.1.3.1经招标投标管理机构备案核准的招标文件和补充文件。

8.1.3.2工程设计图纸和有关技术资料。

8.1.3.3施工现场条件情况。

8.1.3.4施工方案。

8.1.3.5现行预算定额、取费标准和有关规定。

工程按**年定额；安装工程按2002年新定额，《**省统一安装工程基价表》以及相应的收费文件，制定报价，投标书中只能有一个投标报价。

8.1.3.6工程所在地人工、材料和施工机械台班的价格信息。

8.1.3.7主材价格参照相关信息及市场价。

8.1.4投标报价费用计取规定：

8.1.4.1**********按规定不列入投标报价。

8.1.4.2劳保基金不列入投标报价。

8.1.4.3投标报价不计取“单独计取的费用”中特殊保健费、副食品价格调节基金、远地施工增加费、施工机构迁移费。

8.1.4.4人工费、机械费调整按***造价管理部门文件规定。

8.2投标价格采用方式。

8.2.1采用价格固定方式。

8.2.1.1投标报价为固定价格；投标单位所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数：

8.2.1.2招标方不接受任何有选择的报价，对同一工程只允许有一个报价;

8.2.2结算价格采用方式

8.2.2.1结算价格为合同金额加设计变更签证和建设单位现场管理人员签证工程量变更价格。中标价中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中。

8.2.2.2结算调整价格以投标时的同等条件为依据。即变更价=（经审核后变更工程量）X（中标时的单价）。

8.2.2.3招标方对材料标准如有调整或招标范围的变化，合同价格按招标方认可的材料价、范围进行调整。

8.3投标货币

8.3.1投标文件报价单价和总价采用人民币表示。

8.3.2投标单位在投标文件所附的投标报价表中的投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

8.4不保证最低的投标价中标。

### 四、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10、投标文件的组成

10.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标文件分商务标(明标)和技术标(暗标)，技术标、商务标分开制作。10.1.1商务标部分(一式肆份，其中正本一份，副本叁份)包含以下内容：

投标书报价表

法定代表人资格证明书

授权委托书

工程预算书及工程量清单

主要材料和设备清单

资质及相关资料

10.1.2技术标部分(一式叁份，不分正副本)

技术标要求：

技术标属暗标，投标单位只能在标书封底规定之处(密封线内)填写招标单位及项目名称和投标单位名称，并加盖公章，法定代表人签名(盖章)，在密封线内用统一提供的封盖硬纸裁减至密封圈大小后将其密封，上面再用统一提供的技术标封底密封条(密封条裁成21厘米*21匣米)密封。

不得在标书内出现投标单位名称及能判断出投标单位的内容，不得在标书上划线打圈、涂改或出现任何人为标记。

标书内容统一采用仿宋体3号字体表格内文字采用仿宋5号字体，页码用仿宋5号阿拉伯数字，统一编在正中下方。

技术标不做目录。技术标的文字部分采用A4纸张，施工平面图、网络图、计划措施图等图表采用A3纸张；文字部分和图表部分都要编页码。用黑色喷墨(或激光)打印机打印(或复印)，技术标统一不用彩色打印。

CAD图纸绘制要求遵照制图规范：字体采用仿宋体，字体为5号字，字体高度按制图规范规定的序列，线条粗细按制图规范。有图框，无会签栏。标题写在图纸中下方。

未按照规定要求提供的技术标计零分。

10.2投标单位必须使用招标文件第三卷提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。

11、投标有效期

11.1开标之日起**天(日历日)内有效。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

12、投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的必须要件。投标保证金用于保护招标人因投标单位行为而蒙受的损失。投标单位应提供不少于前附表第6项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标单位应交投标保证金*万元(发出中标和落标通知书后一周内退还)。

12.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是支票、银行汇票、现金。但必须在投标截止时间前两天交纳到招标公司保证金账户内。

保证金开户名称：

开户银行：******支行

账    号：*******

12.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标书予以拒绝。

12.4未中标的投标单位的投标保证金将在中标通知书发出后7天内退还。

12.5中标单位的投标保证金，按要求提交签署合同协议和履行承诺后，予以无息退还;

12.6如投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还：

12.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件：

12.6.2投标单位在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行，

13、招标答疑会

13.1投标单位派代表于2003年*月*日上午9：30到*******参加投标答疑会。

13.2投标答疑会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题和组织投标单位考察现场，了解情况。

13.3勘察现场

13.3.1投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

13.3.2招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

13．4投标单位提出的与投标有关的任何问题须在投标答疑会召开前，以书面形式送达招标单位。(  月   日上午9：30点钟前)

联系单位及联系人：

单位：公司

联系人：

地址：

电话：

邮政编码：

13．5会议记录包括所有问题和答复的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标单位。由于投标答疑会而产生的对本须知第5.1款中所列的招标文件内容的修改，由招标单位按照本须知第7条的规定，以补充通知的方式发出。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标单位按本须知第10条的规定，技术标、商务标分开制作，编制投标文件商务标一份“正本”和叁份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。技术标一式叁份，不分“正本”和“副本”。

14.2投标文件商务标正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，加盖法人单位公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委托代理人)印鉴，技术标按招标文件的要求。

14.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。

### 五、投标文件的递交

15、投标文件的密封与标志

投标人只能在投标文件封底规定之处(密封线内)填写招标人及项目名称和投标人名称并加盖公章法定代表人签名(或盖章)，按密封线将其密封。不得在投标文件内出现投标人名称，不得在投标文件上出现任何能引起判断出投标人的内容。

15.1投标单位应将投标文件技术标、商务标分开制作，分开密封。商务标的正本和副本一起密封，封口处应有投标签署人的印鉴及投标单位的公章。封皮上应注明招标编号、招标项目名称、投标单位名称。技术标采用统一的专用密封袋、封口密封条。技术标书装在统一的专用密封袋中，密封条帖在专用密封袋反面(封口面)的两头封口处。技术标专用密封袋上不要有任何标记。

15.2如果投标单位没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝或技术标无效，并退还给投标单位。

15.3投标文件递交至前附表第10项所述的单位和地址。

16、投标截止期

16.1投标单位应按前附表第11项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位。

16.2招标单位可以按本须知第7条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3投标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

17.2投标单位的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封。标志和递交(在内层包封标明“修改”或“撤回”)字样。

17.3根据本须知第12条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 六、开标

18、开标

18.1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，评标委员会成员、投标单位及有关人员参加。

18.2开标会议在招标投标管理机构监督下，由招标单位组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

18.3投标单位须派法定代表人(或委托代理人)持营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、企业法定代表人资格证明书(或授权委托书)；项目经理持项目经理证原件、身份证参加开标仪式。投标单位有下列情况之一者将投标视为无效：

18.3.1投标文件未按规定密封：

18.3.2商务标无投标单位公章及其法定代表人(或者授权委托人)印鉴(或签字)的：商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标单位提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。

18.3.3投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清;

18.3.4投标截止时间以后送达的投标文件；

18.3.5投标单位未按规定派法定代表人(或委托代理人)持营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、企业代表人资格证明书(或授权委托书)：项目经理持项目经理证原件、身份证参加开标仪式；

18.3.6项目经理与投标单位名称不符和与本人不符的；

18.3.7项目经理资质*级以下(不含*级的)；

18.3.8投标书中出现两个以上投标报价的；

18.3.9未按第12.1、12.3要求提交投标保证金的投标；

18.3.10投标单位串通投标抬高或压低报价的，有违反《中华人民共和国招标投标法》中有关废标规定的；

18.4招标单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价。

### 七、评标

19、评标内容的保密要求

19．1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息都不应向投标单位或与该过程无关的其他人泄露。

19．2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

20、评标原则和评标办法

20．1评标工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

20．2评标委员会将仅对按照本须知实质上响应招标文件要求的投标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》、建设部89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委联合发布的12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》及《**省实施中华人民共和国招标投标法办法》等的规定执行。

20.3具体实施办法按照湘建建字(2002)394号文件办法中综合评估法的规定。并在胜任程度及信誉评分表中设置加分项目，综合评出投标单位的得分排序。

20.4评标程序分为初步评审、详细评审、推荐中标候选人与定标。

20.4.1初步评审：评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法，对投标文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

20.4.2详细评审：评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对经初步评审合格的投标文件的技术部分和商务部分作进一步评审、比较、确定投标人的排名顺序。

20.4.3推荐中标候选人与定标：评标委员会推荐中标候选人名单，并提交书面评标报告。由招标领导小组根据评标报告在中标候选人中确定中标人。

20.5投标文件技术部分(技术标)内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计部分：商务部分(商务标)内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计以外的其它部分。技术标实行暗标、商务标实行明标，先评技术标，后评商务标。技术标必须符合招标文件中有关格式规定；未按照规定要求提供的技术标计零分。在详细评审阶段投标人得分汇总计算时打开技术标密封条。

20.6本工程招标人设标底价，评标时的基准价按如下方法计算：

A：+A：+A、+……An

基准价二B*30％十  （A1+A2+A3+。。。+An）/N*70％

B为招标人的标底。An为进入算术平均的投标报价，N为进入算术平均的投标报价的个数。

最高投标报价≥1．04X次高投标报价时，则最高投标报价不进入算术平均的投标报价；最低投标报价≤0．95X次低投标报价时，则最低投标报价不进入算术平均的投标报价：其余情况的投标报价均进入算术平均。

评标委员会应当在开标后十日内提出书面评标报告和推荐中标候选人。招标人应当自收到评标报告和推荐候选人名单之日起，在指定的媒介上对推荐的中标候选人进行公示，公示时间为十日。招标人应当在公示期满之日起十日内确定中标人。

20.8中标原则：评标委员会************号文件中综合评估法的规定评标，按得分高低推荐出有排序的中标候选人。

### 八、授予合同

21、合同授予标准

招标单位将把合同授予综合比较最优的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

22、中标通知书

22.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价(合同条件中称为“合同价格”)以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

22.2中标通知书将成为合同的组成部分。

22.3招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

23、合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人代表签订合同。

## 第二章：合同条件

《建设工程施工公开招标投标文件》的"合同条件"，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的"合同条件"。

## 第三章：合同协议

招标时明确的要求：

工期违约：

投标时承诺的工期为合同工期，实际工期比合同工期(含签证顺延工期)推迟一天交付使用，每天按工期总造价罚万分之二。

工程质量：

本工程实行优质优价，确保优良。

施工方必须服从建设方的管理及安排，并与其它专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则建设方有权终止合同，一切损失由施工方负责。

## 第四章：合同格式

## 第五章：技术规范

一、现场自然条件：（略）

二、现场施工条件

工程现场施工条件由投标单位自行考察，本工程位于***市**区。施工用水、电及有关勘探资料等均已满足施工条件。

三、技术要求

1、设计：

1.1本工程设计单位为**设计院，现已完成施工图设计。主要技术要求详见第四卷图纸。

1.2设计变更：详见设计院设计变更资料。

1.3抗震设计为六度。

2、技术要求：

2.1严格按国家现行的设计、施工、安装标准及技术规范，严格按图施工。

2.2施工时注意基础处理。须密切配合设计人员，发现问题及时解决。

3、材料：

3.1所有建安材料必须要有出厂合格证及试验报告，并达到国家和行业有关标准。主要建安材料必须为省、部优产品。

3.2工程所需主要材料需招标人认可档次和价格。

四、质量标准：

本工程质量必须达到优良。

## 第六章：投标书及投标书附录

### 投标书

建设单位：—------———————

1、根据已收到的招标编号为—-----————的—------—————工程的招标文件，

遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以投标报价表中的投标报价—------———————。

2、一旦我方中标，我方保证—------———————天(日历日)内竣工并移交整个工程，质量达到优良工程的承诺。保修期—------———————年。

3、如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方愿意将叁万元的投标保证金与本投标书同时递交。

7、招标方对材料标准如有调整或招标范围的变化，投标单位同意中标价格按招标方认可的材料价、范围进行调整。

8、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，作为承担责任的保证。如果不提交，招标方有权取消我方的中标资格，且可拒绝退还投标保证金。

9、投标书中载明的项目经理、技术负责人、施工员、质安员、我方承诺在施工过程中不得更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经建设单位批准，方可更换和离开现场。如建设单位在施工时发现我单位有挂靠、转包行为可停止合同，并没收履约保证金。

投标单位：(盖章)                     单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	邮政编码：

电    话：	传  真：

开户银行名称：	银行帐号：

开户行地址：

日期：2003年  月  日

开标一览表

投标单位名称：

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价为： | (大写人民币)： |  |  |  |
|  | (小写人民币)： |  |  |  |

请将开标一览表单独装在一信封内便于唱标。（放入商务标内）

报价表

施工单位名称：

招标文件编号：

| 序号 | 工 程 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
| l | 投标报价(大写) 金额单位：人民币元 |  |
| 2 | 要求工期天(日历日) |  |
| 3 | 保修承诺 |  |
| 4 | 质量等级 |  |
| 5 | 投标保证金 |  |
| 6 | 项目经理 |  |
| 7 | 项目经理资质等级 |  |
| 8 | 备注 |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

年  月   日

注：报价表装订在商务标书中；

法定代表人资格证明书

单位名称：—------———————

地     址：—------———————

姓名：—------———————性别：—----   年龄：—------——————— 职务：—------———————

系 —------———————的法定代表人。为施工、竣工和保修 —------———————工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务

特此证明。

投标单位：(盖章)                       上级主管部门：(盖章)

日期：    年   月    日                 日期：   年  月  日

授权委托书

本授权委托书声明，我 —------———————(姓名)系 —------———————(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托 —------———————(单位名称)的—------———————(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加—------———————(招标单位)的—------———————工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：              年龄：

单位：               部门：               职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：    年  月   日

## 第七章：工程预算书

l、工程预算书及工程量清单

2、主要材料、设备清单

## 第八章：资质及相关资料

投标单位资质证书（复印件）

营业执照（复印件）

项目经理证书（复印件）

主要技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员相应的上岗证件

表8．1项目经理及主要技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 工程竣工日期 |  |  | 工程质量表 |  |

表8．2主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 2、其他人员 二、现场 l、项目经理 2、项目副经理 3、质量管理 4、材料管理 5、计划管理 6、安全管理 |  |  |  |  |

项目经理部包括项目经理、主要技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员等

表8．3近3年来所承建工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8．4目前正在承建工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

履约情况、工程质量情况、安全文明施工情况、市场行为情况、获奖情况。

## 第九章：施工组织设计

应包括：

一、施工组织设计

二、施工进度计划及保证措施

三、保证质量措施

四、保证安全措施

五、文明施工现场措施

六、合理化建议

## 第十章：图纸（略）

## 第十一章：评标办法

1、本项目执行*******号文件《***省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标定标办法(试行)》

2、本项目采用综合评估法，分别从施工组织设计、对招标文件的响应程度、胜任程度及信誉，投标报价(经评审的最终投标价)等单项评分。单项评分按评分人的有效评分去掉一个最高分和一个最低分取算术平均值。各单项评分乘以相应的权数后之和为投标单位计算总分。(不设加分项)

3、计算规则：

计算判断投标报价是否为进入算术平均值的投标报价时，没有小数点位的限制；评分计算保留2位小数(百分比亦取2位小数)，第三位小数四舍五入；

有下列情况之一者单项评分为无效分：

评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

一个计分内容有2个或2个以上计分的。

(三)评标计分人必须在评标计分卡上签名。

### 附表1澄清、说明、补正事项纪要表

澄清、说明、补正事项纪要表

| 序 号 | 投标人 | 招标文件中需要澄清的页次 | 对投标文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表2资格性检查表

资格性检查表

| 序 号 | 投 标 人 | 违背法规有关规定的 | 证明文件 |  |  | 合 格 证 |  |  |  | 投标担保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标文件填写签署情况 | 法人代表资格证明文件 | 授权委托书 | 企业资质情况 | 营业执照 | 项目经理资质情况 | 其它资格证明文件情况 |  |

### 附表3符合性检查表

符合性检查表

| 序号 |  | 完整性 |  | 实质性响应 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人 | 投标文件的组成 | 投标文件的格式 | 报价范围 | 质量等级 | 工期 | 保修承诺 | 合同条款 | 其它实质性内容 |

### 附表4进入详细评审的投标人名单表

进入详细评审的投标人名单表

| 序号 | 投 标 人 |
| --- | --- |

不合格投标人名单表

| 投标人 不合格情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5（本次采用施工组织设计评分表2）

施工组织设计评分表（1）

技术标编号：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |  | 评分 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价结果 | 房屋建筑 |  |  |
| l | 施工方案 | 先 进 | 30 |  |  |
|  |  | 可 行 | 25—28 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 2l～23 |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 | 计划合理、措施可行 | 16 |  |  |
|  |  | 欠合理、欠完善 | 11～14 |  |  |
| 3 | 平面布置 | 合 理 | 10 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 6—8 |  |  |
| 4 | 保证质量措施 | 可 靠 | 12 |  |  |
|  |  | 还需要补充、完善 | 8～10 |  |  |
| 5 | 保证安全措施 | 可 靠 | 9 |  |  |
|  |  | 还需要补充、完善 | 5～7 |  |  |
| 6 | 文明施工现场措施 | 完 善 | 8 |  |  |
|  |  | 欠完善 | 5～7 |  |  |
| 7 | 劳动力安排计划 | 合 理 | 5 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 3～4 |  |  |
| 8 | 主要材料、构件用量计划 | 合 理 | 5 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 3～4 |  |  |
| 9 | 主要机具使用安排 | 合 理 | 5 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 3～4 |  |  |
| 10 | 合理化建议 | 建议对降低工程造价、缩短工期、 保证质量有采用价值的，每条加1 分，但最多加2分 |  |  |  |
| ll | 合 计 |  |  |  |  |
| 评价意见： |  |  |  |  |  |

施工组织设计评分表（2）

技术标编号：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |  | 评分 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价结果 | 计分范围 |  |  |
| l | 施工方案 | 先 进 | 35 |  |  |
|  |  | 可 行 | 28—32 |  |  |
|  |  | 欠合理 | 23～253 |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 | 计划合理、措施可行 | 20 |  |  |
|  |  | 欠合理、欠完善 | 14～18 |  |  |
| 3 | 保证质量措施 | 可靠 | 20 |  |  |
|  |  | 还需要补充、完善 | 14～18 |  |  |
| 4 | 保证安全措施 | 可靠 | 15 |  |  |
|  |  | 还需要补充、完善 | 10～13 |  |  |
| 5 | 文明施工现场措施 | 完善 | 10 |  |  |
|  |  | 欠完善 | 7～9 |  |  |
| 6 | 合理化建议 | 建议对降低工程造价、缩短工期、 保证质量有采用价值的，每条加1 分，但最多加2分 |  |  |  |
| 7 | 合 计 |  |  |  |  |
| 评价意见： |  |  |  |  |  |

### 附表6对招标文件的响应程度评分表

对招标文件的响应程度评分表

| 序号 | 项 目 | 评价内容 | 评分标准 | 评 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 投标范围 | 符合招标文件的规定 | 15 |  |  |  |
| 2 | 工期 | 符合招标文件的要求 | 15 |  |  |  |
|  |  | 投标工期小于招标文件规定工期时，每缩短规定工期1％加2分，最多加10分 |  |  |  |  |
| 3 | 质量 | 符合招标文件的要求 | 15 |  |  |  |
| 4 | 保修承诺 | 符合招标文件的要求 | 10 |  |  |  |
| 5 | 合同 | 符合招标文件的要求和条件 | 15 |  |  |  |
| 6 | 投标文件组成 | 符合招标文件的要求 | 15 |  |  |  |
| 7 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 | 15 |  |  |  |
| 8 | 存在细微偏差已改正的 | 每发现一处减3分 |  |  |  |  |
| 9 | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 对商务偏差的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

### 附表7胜任程度及信誉评分表

胜任程度及信誉评分表

| 序号 | 项 目 |  | 评 分 标 准 |  | 评 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 项目经理部 |  | 项目经理的资质登记满足招标文件的要求 | 8 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良记录扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良记录扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人满足招标文件的要求，有相应的技术职称和类似工程经验：班子五大员具备相应的上岗证件 | 10 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人无相应的技术职称或类似工程经验的、班子五大员每缺一项条件或证件扣2分 |  |  |  |
| 2 | 投入技术 装备 | 招标文件没有具体规定 | 满足招标文件要求 | 10 |  |  |
|  |  | 招标文件有具体规定的 | 满足工程需要 |  |  |  |
|  |  |  | 基本满足工程需要 | 8 |  |  |
| 3 | 类似工程 经验 | 招标文件有具体规定的 | 满足招标文件要求 | 12 |  |  |
|  |  | 招标文件没有具体规定的 | 有2个以上(含2个)的类似工程经验 |  |  |  |
|  |  |  | 有1个类似工各经验 | 10 |  |  |
|  |  |  | 无类似工程经验 | 8 |  |  |
| 4 | 履约情况 |  | 按合同要求履行质量、工期等义务 | 12 |  |  |
|  |  |  | 履行质量、工期等义务比合同要求差，每发现一例扣2分 |  |  |  |
| 5 | 工程质量情况 |  | 没有发生工程质量不良记录 | 15 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般工程质量不良记录扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重工程质量不良记录扣5分 |  |  |  |
| 6 | 安全文明生产情况 |  | 没有发生安全文明生产不良记录 | 18 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般安全文明生产不良记录扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重安全文明生产不良记录扣5分 |  |  |  |
| 7 | 市场行为情况 |  | 没有发生市场行为不良记录 | 15 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般市场行为不良记录扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重市场行为不良记录扣5分 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

### 附表8投标报价评分表

投标报价评分表

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （投标报价一基准价） *100%>2% 基准价 |  |  | 从2％开始每升1％减9分， 即96一(X—2)*9 |  | 1、投标报价(经评审的 最终投标价)得分最低 为0分。 2、X为投标报价升、降 率百分点数的绝对值，即： 投标报价一基准价 基准价 *100% |  |
| 2 | （投标报价一基准价） 0< *100%≤2% 基准价 |  |  | 从0开始每升1％减2分, 即100-2X |  |  |  |
| 3 | 投标报价二其准价 |  |  | 100分 |  |  |  |
| 4 | （投标报价一基准价） 3%< *100%≤0% 基准价 |  |  | 从0开始每降1％减1分， 即100一X |  |  |  |
| 5 | （投标报价一基准价） *100%<-3% 基准价 |  |  | 从一3％开始每降1％减6分， 即97一(X一3)*6 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经评审的最终投标价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准价 |  |  |  |  |  |  |  |
| X值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整意见： |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表9权数取值表

权数取值表

工程名称：

| 序号 | 项 目 | 权 数 |  | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工组织 设计评分的 | 施工组织设计不评分的 |  |
| 1 | 施工组织设计(k1) | 0.20～0.25 |  | 0.15 |
| 2 | 对招标文件的响应程度(k2) | 0.10～0.15 | 0.10～0.20 | 0.10 |
| 3 | 胜任程度及信誉(k3) | 0.15～0.20、 | 0.20～0.30 | 0.15 |
| 4 | 投标报价(k4) | 0.35～0.50 | 0.60～0.70 | 0.50 |
| 5 | 设计方案(k1) |  |  | 0.1 |

(注:设计方案被采用的计100分,未被采用的计50分)

### 附表10标价比较表

标价比较表

单位：万元

| 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |
| 经评审的最终投标价 |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |

### 附表11经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

| 排序 | 投 标 人 | 采用综合评估法的，得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

### 附表12中标候选人表

中标候选人表

| 排 序 | 中标候选人 | 采用综合评估法的，得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |

### 附表5施工组织设计评分表

# 建筑施工招标文件范本

## 第一章投标须知

前附表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联 系电话 |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |
| 招标方式 |  |  |  |  |
| 招标范围 |  |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | M2 | 结构类型及层数 |  |  |
| 承包方式 |  | 工程类别 |  |  |
| 定额工期 | ________天 | 工期要求 |  | _________天 |
| 工期提前率 | _______% | 投标保证金 |  | ________元人民币 |
| 现场踏勘 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后_______日内有效 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本_______套副本 |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交地点：同以下开标地点。 地址：江苏省南京市广州路183号 接收人：_______________________________（招标人名称） 投标截止时间：同以下开标时间 |  |  |  |
| 开 标 | 时间： 年 月 日 时 地点：南京市建设工程交易中心二楼第____会议室 |  |  |  |
| 评标办法 |  |  |  |  |

### 一、总则

（一）工程概况

1、现场施工条件

(1)建设用地面积__________________________________________；

(2)场地拆迁及平整情况_____________________________________；

(3)施工用水、电__________________________________________；

(4)有关勘探资料__________________________________________；

(5)其它_______________________________________________。

2、工程资金来源___________________________

3．工程资金落实情况_________________________________。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

（三）两个或两个以上投标人组成的联合体投标时，应该符合以下要求：

1．投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均构成法律约束。

2．应该指定一家联合体成员作为主办人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其主办人资格。

3．联合体主办人应该被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体主办人负责整个合同的全面实施，包括只有主办人可以支付费用等。

4．所有联合体成员应该按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应该对此作相应的声明。

5．联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应该随投标文件一起递交。

6．参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个和两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

### 二、招标文件

（四）招标文件的组成

招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

本招标文件所指的实质性要求和条件是_____________________

（五）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列第___种方式：

（1）投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后______日内（一般7天以上）以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

（2）投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后______日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，工程量清单数量如有误，招标人将在发出中标通知书后进行修正。

2．所有问题的解答，将在3日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）招标文件的修改

在投标截止日期15天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

### 三、投标报价

（七）投标报价

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）执行。

3、可参考的工程计价表和有关文件

1）江苏省相关工程计价表（《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等）

2）______________

4、投标报价编制要求

1）不可竞争的费用计取执行《关于我市贯彻2004年江苏省工程量清单计价办法的通知》（宁建基字[2004]240号文）

2) _____________________________________

### 四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1．投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2.投标人的投标文件应包括下列内容：

投标函

投标担保

法定代表人资格证明书

法定代表人委托代理人的委托书

投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表    ）

辅助资料表（第六章中表3.1——表3.8）

其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

2、投标人应当使用投标文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（九）投标担保

本工程投标担保方式采用：□投标保函；□投标保证金。

投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保函或者投标保证金。投标人可于开标前向招标人递交投标保证金，并将付款凭证或复印件放入投标文件中。

投标保证金可采用但不限于以下方式：现金；支票；本票；银行汇票等。若投标人随投标文件密封提交投标保证金，银行支票应明确填写出票日期、收款人名称、付款行名称、出票人帐号、保证金金额（大、小写），加盖齐全的付款人印鉴，否则该保证金无效。（放入投标文件中或单独封装均可）。

投标人若提交第三方出具的投标担保（除现金外），必须同时提供第三方同意出具担保的证明材料，否则视为无效。

（十）勘察现场

投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十一）投标文件的份数和签署

投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

### 五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和副本分别密封。

2．标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（十三）投标截止期

投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。

招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十四）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 六、开标

（十五）开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。采用综合评分法时还将同时宣读所有投标人参与评分所报的企业及项目经理业绩内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（二）未按招标文件要求密封的。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（五）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

### 七、评标

（十六）评标

1、评标活动

评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。

2）评标委员会由招标人负责组建，评标委员会的专家成员将从《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评标专家名册》中采用电脑随机抽签方式确定

2、本工程采用下列第           种方式进行评标。

（1）经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评估法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

具体采用：综合评分法

具体细则为：（具体评标细则）。

（十七）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（十八）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十一）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十二）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1.、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

2.、提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

4、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

5、投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或已被废止的；

6．投标文件附有招标人不能接受的条件；

7．投标人资质、投标的项目经理及主要技术负责人等在通过资格予审后发生实质性变化的。

8．不符合招标文件中规定的其他实质性要求（本招标文件第（四）条第3款）的。

9．其他：____________________________________。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十三）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

### 八、授予合同

（二十四）中标

确定中标单位后，招标人将在南京市建设工程信息网和南京市建设工程交易中心进行中标公示，公示两个工作日，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

（二十五）合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价______%的银行保函或合同总价______%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任；同时，招标人将向中标人提供合同总价______%的银行保函作为工程款支付担保。

招标人与中标单位签订合同后5日内，招标人将向中标人和未中标人退还投标保证金。

## 第二章合同

第一部分  协议书格式

发包人（全称）_________________________（简称甲方）

承包人（全称）_________________________（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_________________________________           _

工程地点：________________________________________

工程内容：  ________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：________________________________________

资金来源：__________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：__________________________________________________

三、合同工期

开工日期：__________________________________________________

竣工日期：      年    月    日

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：____________________

五、合同价款

金额（大写） ：              元(人民币)

￥ ：              万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：  ________________________________________

本合同双方约定____________________  后生效。

发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开户银行：                        开户银行：

帐     号：                       帐     号：

邮政编码：                         邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：

经办人：                       鉴证机关(章)

年     月     日

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：_________________________

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用________________语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：__________________

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：__________________________

发包人提供标准、规范的时间：______________________

国内没有相应标准、规范时的约定：_________________

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：____________

发包人对图纸的保密要求：______________________

使用国外图纸的要求及费用承担：________________

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：____________

发包人委托的职权：_____________________________

需要取得发包人批准才能行使的职权：_______________

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：______________________

职权：_________________________________

5.6 不实行监理的，工程师职权：___________________

7.项目经理

姓名：       职务：__________________

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：________________

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_________________________________

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：________________

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：______________________

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_______

(6)水准点与坐标控制点交验要求：

_________________________________

(7)图纸会审和设计交底时间：

_________________________________

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

_________________________________

(9)双方约定发包人应做的其它工作：_______________________

8.2 发包人委托承包人办理的工作：

_________________________________

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_________________________________

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

_________________________________

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

_________________________________

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

_________________________________

（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

_________________________________

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

_________________________________

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

_________________________________

（8）施工场地清洁卫生的要求：

_________________________________

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

_________________________________

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

_________________________________

工程师确定的时间：_________________________________

10.2群体工程中有关进度计划的要求：_________________________________

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

_________________________________

四、质量与验收

15.工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）的规定。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位______________________

19.工程试车

19.5 试车费用的承担：_________________________________

五、安全施工

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用_____________________________方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

_________________________________

风险费用的计算方法：_________________________________

风险范围以外合同价款调整方法：______________________

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________________________________

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：_________________________________

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：________________________________

扣回工程款的时间、比例：______________________

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

_________________________________

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

_________________________________

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：

_________________________________

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

_________________________________

(3)承包人可代为调剂串换的材料：

_________________________________

(4)到货地点与一览表不符：

_________________________________

(5)供应数量与一览表不符：

_________________________________

(6)到货时间与一览表不符：

_________________________________

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

_________________________________

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

_________________________________

八、工程变更

_________________________________

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：_____________________

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

_________________________________

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

_________________________________

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

_________________________________

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

_________________________________

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

_________________________________

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

_________________________________

双方约定的承包人其他违约责任：__________

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请_________________________________调解

(2)采取第__________种方式解决，并约定向__________仲裁委员会提请仲裁或向_________________________人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

_________________________________

分包施工单位为：_________________________________

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：_____________________

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：______________________________

发包人委托承包人办理的保险事项：__________________

(2)承包人投保内容：______________________________

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

_________________________________担保合同作为本合同附件。

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

_________________________________担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项: ______________________

46.合同份数

46.1双方约合同副本份数：

_________________________________

47.补充条款：

_________________________________

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构 | 层数 | 跨度（米） | 设备安装内容 | 工程造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称):___________________

承包人(全称)：__________________

为保证________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为            年，屋面防水工程为         年；

2.电气管线、上下水管线安装工程为            ；

3.供热及供冷为        个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为            年;

5.其他约定：

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的    ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为                        （大写）。质量保修金银行利率为                       。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_______________________

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

年      月     日              年      月      日

附件4：

致：     （发包人名称）

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已保证按    （发包人名称）    （以下简称“发包人”）     （工程及合同名称）     工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证；

本银行统一为承包人出具本保函；

本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）                                             元（RMB￥      元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期：      年      月      日

附件5：

支付担保银行保函格式

致：     （承包人名称）

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已保证按    （发包人名称）    （以下简称“发包人”）     （工程及合同名称）     工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求发包人向你方提交下述金额的银行开具的支付担保保函，作为发包人履行本合同责任的保证金；

本银行统一为发包人出具本保函；

本银行在此代表发包人向你方承担支付人民币（大写）                                             元（RMB￥      元）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和发包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至合同终止发包人付清应付给承包人一切款项后28天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期：      年      月      日

## 第三章计价规范和技术规范

一、本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003

二、本工程采用的主要技术规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1．地基基础：

1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

3）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

4）_________________________

2.混凝土结构工程：

1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

2）《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

3) _________________________

3.钢结构工程：

1）《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

4.砌体结构工程：

1）《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

5.屋面及设备安装工程：

1）《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

3）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

6.其他：

《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001

………____________________________________

二、对材料的质量和试验要求

1）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-92

2）《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ 53-92

………

三、对施工工艺的特殊要求

## 第四章工程量清单

工程量清单的组成：

1、封面

2、填表须知

3、总说明

4、分部分项工程量清单

5、措施项目清单

6、其他项目清单

7、零星工作项目表

（封面）

__________________________工程

工 程 量 清 单

招标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

中介机构

法定代表人：____________________ (签字盖章)

造价工程师

及注册证号：_________________ (签字盖执业专用章)

编制时间：___________________________

填表须知

1工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，由规定的单位和人员签字、盖章。

2  工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3  工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4   金额（价格）均应以________币表示。

总说明

工程名称：                                                                                 第  页  共  页

（本说明内容提供招标人参考，招标人根据工程具体情况取舍） 建设规模 工程特征 定额工期（按省调整后的工期执行） 要求工期 工程招标范围与另行发包范围 清单编制依据 工程质量等级要求 工程取费类别 工程施工安全要求 施工供水、电情况 施工道路情况 材料堆放场地 排水、降水情况 环保要求 材料与施工特殊要求 预拌砼及预拌砂浆要求 招标人自行采购材料、设备、数量、单价、金额 预留金 暂定项目 施工注意事项 其它须说明的问题 .............

分部分项工程量清单

工程名称：                                                                                          第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

措施项目清单

工程名称：                                                                                          第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （环境保护费） | 项 | 1 |
| 2 | （现场安全文明施工措施费） | 项 | 1 |
| 3 | （临时设施费） | 项 | 1 |
| 4 | （夜间施工增加费） | 项 | 1 |
| 5 | （二次搬运费） | 项 | 1 |
| 6 | （大型机械设备进出场及安拆） | 项 | 1 |
| 7 | （砼、钢筋砼模板及支架） | 项 | 1 |
| 8 | （脚手架费） | 项 | 1 |
| 9 | （已完工程及设备保护） | 项 | 1 |
| 10 | （施工排水、降水） | 项 | 1 |
| 11 | （垂直运输机械费） | 项 | 1 |
| 12 | (室内空气污染测试) | 项 | 1 |
| 13 | （检验试验费） | 项 | 1 |
| 14 | （赶工措施费） | 项 | 1 |
| 15 | （工程按质论价） | 项 | 1 |
| 16 | （特殊条件下施工增加费） | 项 | 1 |
| 17 | .............. |  |  |

其他项目清单

工程名称：                                                                                       第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | （总承包服务费） | 项 | １ |
| ２ | （预留金） | 元 |  |
| ３ |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | .......... |  |  |

零星工作项目清单

工程名称：                                                                                      第  页  共  页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 （木工） （油漆工） ................ | 工日 工日 |  |
| 2 | 材料 ............... |  |  |
| 3 | 机械 （载重汽车4T） ..................... | 台班 台班 |  |

## 第五章图纸和技术资料

## 第六章投标文件

（封      面）

__________________________________工程

施 工 投 标 文 件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

### 二工程量清单报价

工程量清单报价格式

封面

投标总价

表2-1 工程项目总价表

表2-2单项工程费汇总表

表2-3单位工程费汇总表

表2-4分部分项工程量清单计价表

表2-5措施项目清单计价表

表2-6其他项目清单计价表

表2-7零星工作项目计价表

表2-8分部分项工程量清单综合单价分析表

表2-9措施项目费分析表

表2-10甲供设备材料表（数量、单价）

表2-11乙供材料表（数量、单价）

（封面）

__________________________工程

工程量清单报价表

投    标    人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

造价工程师

及注册证号：_________________ (签字盖执业专用章)

编制时间：___________________________

投标总价

建设单位：_________________________

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________

（大写）：_________________

投标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

表2-1  工程项目总价表

工程名称：                                                                                          第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

表2-2  单项工程费汇总表

工程名称：                                                                                   第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

表2-3  单位工程费汇总表

工程名称：                                                                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 工程定额测定费 劳动保险及建筑行业劳保统筹费 建筑安装工程及市政工程安全生产监督费 建筑管理费 （其他）.............. 税金 |  |
|  | 合计 |  |

表2-4  分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                                                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

表2-5  措施项目清单计价表

工程名称：                                                                                              第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

表2-6  其他项目清单计价表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 （预留金）： |  |
|  | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 (总承包服务费)： |  |
|  | 小计 |  |
|  | 合计 |  |

表2-7  零星工作项目计价表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表2-8  分部分项工程量清单分析表

工程名称：                                                                                                                      第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 |  |

表2-9  措施项目费分析表

工程名称：                                                                                                              第  页  共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 小计 |

表2-10  甲供设备材料表

工程名称：                                                                                                         第  页  共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-11  乙供材料表

工程名称：                                                                                                            第  页  共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 三辅助资料表

表3.1   项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

表3.1.1    投标人（企业）业绩表

| 投标人业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程日期 | 结构类型 | 层数及高度 | 中标价 | 其它 情况 |

表3.2   主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 … |  |  |  |  |

表3.3   主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.4   项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3.5    劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.6   施工方案或施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、雨季施工措施；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

表3.7   计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表3.8   临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

表3.9  联营体协议书和授权书

（附联营体协议书副本和各成员法定代表授权书）

### 一投标函及投标函

投  标  函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币      元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的银行保函或上述总价______%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4．如果我方中标，将派出_____________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

5、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

8、我方金额为人民币          元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

投标保证金银行保函

鉴于                (下称“投标人”)于      年      月     日参加        (下称“招标人”)              工程的投标。

本银行                      (下称“本银行”)在此承担向招标人支付总金额人民币

元的责任。

本责任的条件是：

一、如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

二、如果投标人人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后：

1.不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；或

2.不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标人指明投标人出现上述情况的条件，则本银行在接到招标人的通知就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标人申述和证实他的要求。

本保函在投标有效期后或招标人在这段时间内延长的投标有效期28天内保持有效，本银行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在有效期内送到本银行。

银行名称：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

银行地址：

邮政编码：

电话：

日期：        年      月      日

法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日