发生须暂停施工的情况

总监理工程师签发《工程暂停令》

承包单位暂停部分施工妥善保护已完成工程

非承包单位引起的

承包

承包单位引起的

消除工程暂停的原因

消除工程暂停的原因

具备复工条件时，总监理工程师应要求施工单位及时填写《工程复工报审表》，并予以审批，指令施工单位继续施工

具备复工条件时，施工单位填报《工程复工报审表》及必要的附件

总监理工程师审批

承包单位继续施工

图9工程暂停及复工监理的基本程序