建设工程勘察合同（参考范本）

项目名称：

项目建设地点：

合同编号：

（由承包人编填）

发包人：

承包人：

签订日期：

发包人                                          （以下简称甲方）

承包人                                          （以下简称乙方）

甲方委托乙方进行                                               勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程

勘察阶段的工作签订合同，共同遵守。

- 工程勘察范围

  - 1本工程项目勘察委托文号、日期

1．2 工程建设地点

1．3 技术要求

1．4 预计工程量

- 甲方按时向乙方一共下列文件资料：

| 项目名称 | 文件资料份数 | 提供日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |
| 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可证 |  |  |
| 二、提交工程项目的坐标与标高资料 |  |  |
| 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 |  |  |

- 乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果：

| 勘察成果名称 | 提交日期 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 |  |

3．1 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

- 取费标准及拨付办法

4．1  本工程勘察按国家规定的先行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行仪定。

4．2  本工程勘察费估算为        元，合同生效后        天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后十五天后，结清全部费用。

4．3  双方委托银行代付、代收有关费用。

- 双方责任

5．1 甲方

5．1．1甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，起责任由甲方负责。

5．1．2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

5．1．3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。

5．1．4 勘测前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

5．1．5 按时为勘察人员准备住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。

- 1。6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5．1．7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用的结算依据。

5．1．8 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

5．1．9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5．1．10 补充协议中甲方应付的其他责任。

5．2 乙方

5．2．1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

5．2．2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5．2．3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

5．2．4 按照国家先行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

5．2．5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工要求。

5．2．6 补充协议中乙方应负的其他责任。

- 违约责任

6．1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

- 2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一预期违约金；乙方未按合同规定日期提交看车成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6．3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察防由乙方承担。

第七条  本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调节不成时，双方同意由                          仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构或时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）

第八条  其他事宜。

- 合同未尽事宜，由双方当事人及时，协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术太论机要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

- 本合同自双方签字盖章后，在15天内报项目所在地省级建设行政部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商管理行政部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

本合同正本一式八份，双方各执四份。

发包人单位名称：                             承包人单位名称：

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

授权代表：                                    授权代表：

（签字）                                       （签字）

年  月 日                                      年  月   日

建设行政主管部门                                工商行政管理部门

审查意见                                        鉴证意见

（盖章）                                       （盖章）

审查号：                                      鉴证号：

年  月  日                                    年  月   日